АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  №  560-п

О муниципальной программе «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017-2020 годы»

В   целях    реализации    Федерального   закона      от   08.11.2007

№  257-ФЗ «Об автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные  акты Российской федерации», руководствуясь статьей 41 Устава Гаврилово-Посадского муниципального района, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 20.05.2013 № 229-п  «Об утверждении перечня муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района» (в редакции от 27.09.2013 №483-п, от 15.10.2013 №504-п),   от 23.08.2013 № 403-п «Об  утверждении  Порядка  разработки, реализации  и  оценки эффективности муниципальных программ Гаврилово - Посадского муниципального района», Администрация  Гаврилово-Посадского  муниципального  района  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017-2020 годы» согласно приложению.

2.Финансирование расходов на реализацию программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района на указанные цели.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района, начиная с формирования бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Лебедев М. В.

5.Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района		                                        	В. Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 11.11.2016  №  560-п

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017– 2020 годы»

# Начальник управления градостроительства и

# архитектуры администрации Гаврилово-

# Посадского муниципального района

# Лебедев М. В.

# телефон: 2-10-30

# электронный адрес: iliyasmirnov89@mail.ru

# ____________________________

# г. Гаврилов Посад

# 2017 год

Раздел 1.   ПАСПОРТ муниципальной программы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017-2020 годы»

| Наименование программы | «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017-2020 годы» |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2017 – 2020 годы |
| Администратор программы | Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнители программы | Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации городских и сельских поселений, ООО «Водитель». |
| Перечень подпрограмм | Специальные подпрограммы: 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе; 2. Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района; 3. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района. |
| Цель программы | Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для обеспечения круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, повышение качества пассажирских перевозок. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований на 2017-2020 годы – 21915,44568 тыс. руб., - в том числе областной бюджет: 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год - 0 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. -местный бюджет: 2017 год – 5823,86142 тыс. руб. 2018 год – 5363,86142 тыс. руб. 2019 год - 5363,86142 тыс. руб. 2020 год - 5363,86142 тыс. руб. |

Раздел 2.  Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Территория Гаврилово-Посадского муниципального района входит в состав Ивановской области. На территории района находятся следующие городские и сельские поселения: Петровское городское поселение, Новоселковское сельское поселение, Осановецкое сельское поселение, Шекшовское сельское поселение.

Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области является необходимым условием улучшения качества жизни населения в районе.

Транспортная инфраструктура Гаврилово-Посадского муниципального района является составляющей инфраструктуры Ивановской области. Автомобильные дороги имеют стратегическое значение, связывают обширную территорию с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов и во многом определяют возможности развития области. Сеть внутри поселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что во многих населенных пунктах Гаврилово-Посадского муниципального района улично-дорожная сеть находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории Гаврилово-Посадского муниципального района в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. На повышение интенсивности движения по дорогам местного значения влияет рост сельскохозяйственного производства и темп роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств ведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения Гаврилово-Посадского муниципального района.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети Гаврилово-Посадского муниципального района привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток возрастает интенсивность движения транспортных средств.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе программ с привлечением средств областного бюджета.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из социально-экономических задач общегосударственного значения.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. Наиболее распространенными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что уровень –транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

Основными факторами, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения, являются:

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог;

-недостаточный уровень технической оснащенности и несовершенство системы контроля и управления дорожным движением;

- низкая водительская дисциплина.

Следствием такого положения является ухудшение условий дорожного движения, заторы на дорогах, ухудшение экологической обстановки и рост количества ДТП.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях муниципальной программы.

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются:

- занижение лимита средств бюджета района, предусмотренного для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области;

- резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации муниципальной программы, однако могут быть частично или полностью компенсированы за счет:

1) привлечения иных внебюджетных источников софинансирования; 
          2) сокращения числа дорог, включенных в муниципальную программу ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилово-Посадского муниципального района того или иного года реализации муниципальной программы, в том числе переносом этих дорог на последующие годы.

Сеть муниципальных автомобильных дорог Гаврилово-Посадского муниципального района на 01.01.2017 составляет 110,4 км, из них 44,2 км всех дорог имеют асфальтобетонное покрытие или 40 процентов.

В основном все муниципальные автомобильные дороги Гаврилово-Посадского района построены более 30 лет назад. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть района в целом находится в удовлетворительном состоянии, но многие дороги   требуют капитального ремонта и реконструкции, имеется острая необходимость в строительстве новых дорог.  Необходим ремонт водопропускных труб, устройство обочин, кюветов, установка и замена дорожных знаков. Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по ним составляет 40 км/час, что приводит к увеличению стоимости перевозок на 20-25%, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями. Недооценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, отставания в развитии сельского хозяйства, а также слабого развития социальной инфраструктуры агропромышленного комплекса.

Неудовлетворенность населения в автотранспортной доступности, а также низкое качество автодорог являются причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей их доставки;

- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

- снижение продуктивности сельскохозяйственного производства и как следствие уменьшение доходов работников, занятых в сельском хозяйстве;

- повышенную смертность населения из-за несвоевременного оказания медицинской помощи;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;

- дополнительное уничтожение посевов и растительности из-за образования объездов на грунтовых дорогах в период распутицы;

- сдерживание развития производства и предпринимательства

Раздел 3. Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Целью программы является повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для обеспечения круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, повышение качества пассажирских перевозок. Приоритетным является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования. Создание условий для скорейшего развития экономики района, и повышение деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог.

Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на решение задач по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования. Разработка программы требует включения системы целевых показателей, увязки использования средств в соответствии с программными задачами, обеспечения перехода к среднесрочному горизонту планирования, разработки системы мониторинга результатов Программы и эффективности расходования бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит:

- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог общего пользования и перспективам их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства;

- разработать систему мониторинга и оценки эффективности работы органов управления автомобильными дорогами.

Сведения о целевых индикаторах реализации программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием | км. | 47,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 | 50,0 | 51,1 |
| 2 | Средняя скорость передвижения | км/ час | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 3 | Снижение стоимости перевозок | % | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |

Реализация Программы с применением методов программно-целевого управления, среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат, позволит в значительной степени повысить оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти.

3.4. По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

1) снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия) и искусственных сооружений (мостов, путепроводов, труб) ежегодно на 5%;

2) увеличение ежегодного ремонта покрытия автомобильных дорог на 12 %;

3) повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожных сооружений путем проведения реконструкции ежегодно на 7 %;

4) увеличение пропускной и несущей способности автомобильных дорог ежегодно на 3%;

6) Уменьшение аварийности и улучшение условий для нормального обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения ежегодно 8 %;

7) Улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них;

8) Повышение жизненного и культурного уровней населения путем обеспечения гарантированного удовлетворения потребности в улучшении состояния автомобильных дорог.

Достигнутые результаты ежегодно отражаются в докладах о результатах основных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Гаврилово-Посадский район.

Муниципальная программа реализуется посредством трёх специальных подпрограмм:

1.  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе;

2. Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района;

3.  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района.

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

| Наименование программы/источник ресурсного обеспечения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа всего | 5823,86142 | 5363,86142 | 5363,86142 | 5363,86142 |
| Бюджетные ассигнования | 5823,86142 | 5363,86142 | 5363,86142 | 5363,86142 |
| -местный бюджет | 5823,86142 | 5363,86142 | 5363,86142 | 5363,86142 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -федеральный бюджет | - | - | - | - |
| -бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
| -от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| 1. Специальная программа |  |  |  |  |
| 1.1 Подпрограмма : Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 |
| -бюджетные ассигнования | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 |
| - местный бюджет | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района | 1000,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| -бюджетные ассигнования | 1000,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| -местный бюджет | 1000,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.3 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 |
| -бюджетные ассигнования | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 |
| -местный бюджет | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Гаврилово-Посадского муниципального района»

Подпрограмма

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе».

Раздел 1. Паспорт подпрограммы.

Табл. 1

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе (далее – муниципальная программа) |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 – 2020 годы |
| Исполнители подпрограммы | Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований на 2017-2020 годы - 9477,00568 тыс. руб., - в том числе областной бюджет: 2017 год - 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. -местный бюджет: 2017 год – 2369,25142 тыс. руб. 2018 год – 2369,25142 тыс. руб. 2019 год - 2369,25142 тыс. руб. 2020 год – 2369,25142 тыс. руб. |

Раздел 2. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения задачи повышение уровня содержания сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. Первоочередному финансированию подлежат работы на участках дорог, которые находятся в наиболее критическом состоянии. В первую очередь выбирают очень опасные участки дорог с наибольшим уровнем загрузки движением.

По завершении программы ожидается достижение следующих основных результатов:

-увеличение количества дорог с асфальтобетонным покрытием на 12%  от общего числа каждый год;

-увеличение количества километров автомобильных дорог с твердым покрытием на душу населения на 10% каждый год;

-увеличение средней скорости движения автомобильного транспорта на 8% каждый год.

Увеличение уровня обеспеченности населения автодорогами позволит повысить качество жизни населения Гаврилово- Посадского муниципального района.

Таким образом, первым этапом достижения цели данной подпрограммы является строительство и введение в эксплуатацию объектов дорожного строительства на территории Гаврилово-Посадского муниципального района. Решение указанной проблемы должно быть осуществлено в период с 2017 года по 2020 год при условии сохранения объёмов финансирования из районного бюджета.

Сведения о целевых индикаторах

Табл. 2

| №п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием | км. | 47,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 | 50,0 | 51,1 |
| 2 | Средняя скорость передвижения | км/час | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 3 | Снижение стоимости перевозок | % | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |

Раздел 3. Мероприятия  подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.

Табл. 3

|  |  | Наименование задачи, мероприятия | Исполни- тель программы | Объём бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма всего: |  |  |  | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 |
| - бюджетные ассигнования |  |  |  | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 |
| - местный бюджет |  |  |  | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 | 2369,25142 |
| - областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги Новая - Быстри в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | 75,00 | - | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 75,00 | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  |  | 75,00 | - | - | - |
|  | -областной бюджет |  |  | 0 | - | - | - |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к Василеву в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | 25,00 |  |  | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 25,00 | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  |  | 25,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  |  | 0 | - | - | - |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к Мышкину в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | 65,00 |  |  | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 65,00 | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  |  | 65,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  |  | 0 | - | - | - |
| 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | УГ и А | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | - местный бюджет |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - | - |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | УГ и А | 2004,25142 | 2035,25142 | 2015,25142 | 2054,25142 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 2004,25142 | 2035,25142 | 2015,25142 | 2054,25142 |
|  | - местный бюджет |  |  | 2004,25142 | 2035,25142 | 2015,25142 | 2054,25142 |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - | - |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги Бережок - Бурачиха в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | - | 55,00 | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | 55,00 | - | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - | 55,00 | - | - |
|  | - областной бюджет |  |  | - | 0 | - | - |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги Петрово-Городище - Марково в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | - | 45,00 | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | 45,00 | - | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - | 45,00 | - | - |
|  | - областной бюджет |  |  | - | 0 | - | - |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги Путятино – Липовая Роща в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | - | 34,00 | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | 34,00 | - | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - | 34,00 | - | - |
|  | - областной бюджет |  |  | - | 0 | - | - |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги Городищи - Володятино в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | - | - | 63,00 | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | 63,00 | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | 63,00 | - |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | 0 | - |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги Сербилово-Лбово в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | - | - | 43,00 | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | 43,00 | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | 43,00 | - |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | 0 | - |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. Уронда Большая в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | - | - | 48,00 | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | 48,00 | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | 48,00 | - |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | 0 | - |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги Бережок – Наталиха в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | - | - | - | 50,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | - | 50,00 |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | - | 50,00 |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - | 0 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги Бережок - Свозня в Гаврилово-Посадском районе |  | УГ и А | - | - | - | 65,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | - | 65,00 |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | - | 65,00 |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - | 0 |

Раздел 4. Сведения о целевых показателях подпрограммы

| N п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 | 2013 - 2022 | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (оценка) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилово-Посадской муниципального района | км | - | - | 298,83 | 298,83 | 298,83 | 304,23 | 304,23 | 304,23 | 304,23 | 304,23 | 304,23 | 304,23 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Гаврилово-Посадского муниципального района в результате строительства новых автомобильных дорог | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилово-Посадского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилово-Посадского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | - | 49,11 | 16,1 | 25,41 | 0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | - | - | 96,84 | 122,25 | 122,25 | 123,25 | 124,35 | 125,45 | 126,55 | 127,65 | 128,75 | 129,85 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | - | - | 32 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Гаврилово-Посадского муниципального района

Подпрограмма

«Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района»

Раздел 1.  Паспорт подпрограммы

Таблица 1

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 – 2020 годы |
| Исполнитель подпрограммы | Общество с ограниченной ответственностью «Водитель» |
| Цель подпрограммы | - Повышение качества пассажирских перевозок; - совершенствование системы управления пассажирским транспортом; - инновационное развитие пассажирского транспорта в Гаврилово-Посадском муниципальном районе |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на 2017- 2020 годы – 2620,00 тыс. руб. - местный бюджет: 2017 г. - 1000,00 тыс. руб. 2018 г. - 540,00 тыс. руб. 2019 г. - 540,00 тыс. руб. 2020 г. - 540,00 тыс. руб. |

Раздел 2. Краткая характеристика сферы реализации программы

В соответствии с Федеральным законом от 16.10. 2003 № 131-ФЗ   «Об общих   принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федерации»  основными  полномочиями  муниципалитета  в транспортной сфере являются создание условий для предоставления транспортных услуг

населению   и организация   транспортного   обслуживания    населения   в границах  Гаврилово-Посадского  муниципального  района.  В связи с чем

Администрация Гаврилово-Посадского района разрабатывает и реализует программы развития транспортной инфраструктуры.

Транспортная  система  пассажирского  транспорта является важнейшей составляющей   инфраструктурного   комплекса   Гаврилово -  Посадского муниципального района.    Годовой   объем    перевозок   на   пригородных маршрутах составляет более 5 0 тыс. пассажиров, а  с   учетом  городского сообщения более 80 тыс. пасс.     ( В том числе  более 18 тыс.  пассажиров

льготных   категорий     воспользовались      социальной    картой - житель Ивановской  области. )   Ускоренные темпы автомобилизации в последние

годы ни в коей мере не уменьшили значимость автомобильного транспорта в общей системе транспортного обслуживания населения.

На  основе  анализа  современного  состояния   предпринимательства   в Гаврилово-Посадском муниципальном районе,  ( в   части    транспортного обслуживание   населения )   осуществляется   поддержка   предпринима – телей  органами местного   самоуправления.

Возникновение    проблем  и  их актуальность    влияют  на  уровень  и качество обслуживания населения,  на производственно - хозяйственное и экономическое состояние предприятий пассажирского транспорта.

Решение любой проблемы, возникающей на пассажирском транспорте, носит   системный,   продуманный  характер,   что   позволяет   определять критерии и направления развития.

Надежная    и       эффективная    работа    пассажирского  транспорта  в

Гаврилово - Посадском      муниципальном    районе   является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности.

Администрация  Гаврилово - Посадского  района   осуществляет  свою деятельность    в  сфере       развития       пассажирского    транспорта       в  соответствии   с    программными    документами,    как     на   ближайшую перспективу, так и на долгосрочную.

В      соответствии       с     подпрограммой «Организация перевозок    пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам между поселениями в   границах   Гаврилово - Посадского   муниципального района» будут реализованы следующие мероприятия:

-   оптимизация маршрутной сети;

-   создание условий индивидуальным предпринимателям и обществам

предоставления транспортных услуг;

-  безопасность дорожного движения;

-  транспортная безопасность;

-  содействие предприятиям в модернизации парка подвижного состава

и производственно-технической базы транспорта,  инвестиции  в развитие транспортных предприятий.

Формирование маршрутной сети осуществляется на основании реального

спроса   населения    на    перевозки,    устанавливаемого    путем    анализа статистических данных,  обсчета пассажиропотока.

Администрация района ( в части обеспечения  безопасности  дорожного движения ) два   раза   в   год    организует    и     проводит     обследование     автобусных  маршрутов и состояния дорожной сети.

На сегодняшний день существующая маршрутная сеть охватывает более 80%   населенных   пунктов  соединяющих  их  с  районным  центром.

Одним   из  наиболее    значимых  компонентов   при   оценке   качества предоставляемых    транспортных   услуг  является культура обслуживания пассажиров,   которая  на   сегодняшний   день    приобретает  все  большее значение в работе общественного пассажирского транспорта.

В настоящее время   ООО «Водитель» осуществляет   16  пригородных автобусных    маршрутов,    1 – межобластной     ( Суздаль)    и    городское автобусное   сообщение   ( Сельхозтехника  -  железнодорожный   вокзал  - центр -  ЦРБ  -  Конный завод.)

Перевозки осуществляются с предоставлением всех  предусмотренных

Федеральным, региональным законодательством и местными  нормативно-правовыми актами.  В том числе с предоставлением полагающихся   льгот.

За счет средств районного бюджета  осуществляется  финансирование

компенсации   выпадающих  доходов  транспортного  предприятия    из-за разницы   между    установленным  Региональной   службой  по    тарифам  Ивановской   области   ( РСТ)  предельного -  максимального    тарифа   на  перевозку пассажиров автомобильным транспортом (3 руб.79 коп. за один

пассажиро-километр на 2017г.) и фактической экономически обоснованной стоимостью 1 пасс/км. пассажирского предприятия. Так в 2017 году сумма компенсации должна составить 3300,0 тыс. руб.

Обеспечение    безопасности  дорожного  движения,  снижение  уровня аварийности,     а     также     полное,      своевременное     и    качественное  удовлетворение      потребностей  населения  в  пассажирских   перевозках являются    одним    из     приоритетных     направлений    в    деятельности Администрации района.

В  рамках   реализации   данных  направлений   проводятся  следующие мероприятия:

-    Занятия  с  ИТР   и    служащими    транспортных    предприятий   по обеспечению безопасности дорожного движения;

-    занятия с водителями по 20 часовой программе;

-    постоянно действующая комиссия с привлечением работников АТП,

инспектора ГИБДД,     руководителя ГОЧС   и  т.д. по решению жизненно

важных вопросов в части БДД  и чрезвычайных обстоятельств;

-    обследование дорожных условий на автобусных маршрутах;

-    контроль  на линиях  за   соблюдением водителями правил перевозки пассажиров.

Кроме того,  Администрация района  выступает  в качестве   заказчика –

координатора    муниципальной     целевой        программы                                 «Повышение безопасности  дорожного движения  на  территории  Гаврилово-Посадского муниципального района на 2017 - 2020 годы» в рамках которой реализуются мероприятия  по   обеспечению   безопасности    дорожного    движения   и транспортной безопасности.

В  целях   повышения    безопасности     дорожного     движения    будет продолжена   реализация   мероприятий,   направленных   на  миминизацию дорожно-транспортных  происшествий,   по  предупреждению аварийности, совершенствованию организации дорожного движения.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия для предоставления      транспортных      услуг       населению    и    организации транспортного обслуживания населения в границах  Гаврилово-Посадского

муниципального района.

Ситуацию,   характеризующую   работу    по  организации  автобусного сообщения  в   районе  за 2013-2016 годы,  можно  оценить  по  показателям представленным  в  таблице 2 .

Табл. 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 61,7 | 58,5 | 55,9 | 51,3 |
| 2. | Пассажирооборот | тыс. пасс/км | 978,0 | 1050,4 | 965,8 | 843,3 |
| 3. | Стоимость одного пассажирокилометра | руб. | 3,97 | 3,42 | 3,59 | 3,68 |

Исходя   из  показателей  работы   ООО «Водитель»,  осуществляющим пассажирские  перевозки   в   районе  с  оказанием  всех   предусмотренных законодательством    РФ    льгот    просматривается  снижение     основного показателя  транспортной   работы  « Пассажирооборот ».   В значительной мере  проявляется   тенденция  к  росту  издержек  предприятия,  напрямую связанных с ростом цен  на бензин,  запасные части, увеличение налоговых ставок и многое другое.

Существует  целый  ряд  причин  и  факторов,  влияющих   на  развитие общественного  транспорта  в  районе:

-   нестабильность  законодательной базы, регулирующей  деятельность транспортных  предприятий  осуществляющих  пассажирские  перевозки  в условиях  сельской  местности ( приравнены к большим городам) ;

-   дефицит квалифицированных кадров ( водителей категории Д ) ;

-   недостаточные меры государственной  и муниципальной  поддержки предпринимателей;

-    низкая платежеспособность населения;

-    недобросовестная конкуренция.

Раздел 3. Ожидаемые  результаты  реализации подпрограммы

Для   разработки  подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района»    проведен      анализ   технико-эксплуатационных  и  финансовых показателей, которые  в  комплексе   отражают   существующую   ситуацию   и   позволяют   выявить основные   проблемы,   которые   должны   быть    решены   для     развития транспортных   предприятий   и    повышения      качества      транспортного обслуживания жителей Гаврилово-Посадского муниципального района.

Целями  подпрограммы  являются повышение  качества   пассажирских перевозок в районе, совершенствование системы управления пассажирским транспортом,  инновационное развитие  пассажирского транспорта.

Важнейшим  показателем  качества работы  является высокая культура обслуживания  пассажиров.      Водитель автобуса обязан  неукоснительно    выполнять   требования  безопасности   при    посадке пассажиров, правила трогания с места,  оказывать  помощь  пассажирам  с детьми  и  инвалидам, престарелым,  соблюдать   скоростной   режим      и    выполнение графика движения.  Предупреждать  пассажиров  о мерах  предосторожности    при выходе из автобуса на проезжую часть.   Быть  вежливым  и терпимым.

На       основе     анализа       ситуации     определены   основные   задачи совершенствования   системы управления  пассажирским  транспортом   на   период  действия   Программы.      Приоритетом    является      выполнение  следующих задач:

-  внедрение новых технологий управления пассажирским  транспортом

( автоматизированные  системы  управления  перевозками  и  движением  с использованием системы спутниковой навигации  ГЛОНАСС);

-  модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-

технической базы пассажирских предприятий;

-   создание    условий            предоставления       транспортных      услуг.

Инновационное развитие пассажирского транспорта включает :

- модернизацию системы диспетчерского сопровождения  и управления движением пассажирского транспорта;

- внедрение на  всех  видах пассажирского транспорта  единой  системы электронного  обилечивания   с  использованием  СМАРТ-КАРТ.      Такая система  будет   способствовать    повышению   прозрачности   доходов   и отчетности;

-   разработку   и   внедрение   системы    информационного   обеспечения деятельности общественного транспорта,  предусматривающий свободный доступ населения и пассажиров  к базам данных маршрутов,    расписаний, услуг   и   другой   необходимой    информации,   а    также     возможность дистанционного   бронирования   и   продажи билетов,  ее  координацию  и интеграцию с аналогичными системами других видов транспорта;

-  перевод   транспортных средств  на более экономичное  и  экологичное газомоторное топливо:

-  внедрение   оптико - электронных   устройств     для     анализа   потока посетителей  и  пассажиров в автобусах.

Подпрограмма   содержит   не    только     комплекс    мероприятий    по повышению    качества    транспортного    обслуживания   населения,      но  также     является     инструментом      планирования    и    прогнозирования    развития    транспортной  системы   района.    Разработка  мероприятий  по решению     основных      проблем      функционирования      пассажирского  транспорта  осуществлялась   на основе    системы  целевых показателей  и детальном анализе ситуации.

Реализация  подпрограммы рассчитана на 2017-2020 годы, в том числе:

1 этап  -  2017 г.;

2 этап  -  2018 г.;

3 этап  -  2019 г.;

4 этап -   2020 г.

-    Мероприятия   подпрограммы  организации пассажирских перевозок   и транспортной  инфраструктуры Гаврилово-Посадского  муниципального

района  на  2017 – 2020 гг.  разработаны   на   основе  целевых  показателей качества обслуживания пассажиров автомобильным транспортом.

Целевые нормативы качества в комплексе отражают существующую ситуацию  и  устанавливают    значения   целевых   показателей   на    срок   действия программы.

Перечень целевых показателей не ограничивается только параметрами, характеризующими     технологический     и      технические     особенности функционирования  пассажирского   транспорта.    Расширение  комплекса показателей   обусловлено   его  инфраструктурной  особенностью,  тесной взаимосвязью   пассажирских  перевозок  со всеми отраслями экономики  и социальной сферой.

В  комплексе  целевых  показателей работы  пассажирского транспорта необходимо  отразить  результаты   его   функционирования   по   созданию транспортных   условий   нормальной  деловой   и  социальной  активности населения.   Достижение  целевых норм обеспечивает устойчивое развитие общества  и  гарантирует  населению   города  и района  заданный  уровень транспортного обслуживания.

Система       пассажирского        транспорта       должна       обеспечивать сбалансированное сочетание общественного и индивидуального транспорта с учетом местных социально-экономических, технических и экологических особенностей,    комфортное,     надежное   и    безопасное     обслуживание  населения  с рациональным  использованием  энергетических,  земельных и прочих ресурсов.

Определение     целевых    показателей,     прежде   всего,  базируется на определении    общих   социально-экономических   параметров,      которые    имеют следующую  структуру:

-   общие показатели состояния муниципального района;

-    показатели развития транспортной системы;

-    прогнозные показатели потенциального развития района.

Реализация подпрограммы 2017-2020 гг. позволит: обеспечить условия обновления   парка   автобусов   на   уровне  не   менее 1 единицы в год при условии      выделения      соответствующих      бюджетных     ассигнований,   обеспечить прирост годового объема перевозок пассажиров с 55,9 тыс. чел.  в  2015  году  до  78,0 тыс. чел.  в 2020 году,   сохранить   долю   населения, проживающего    в    населенных    пунктах,    не    имеющих    регулярного автобусного  сообщения  с  административным   центром   муниципального района.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации

подпрограммы

Табл. 3

| № п/ п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изме рения | Значения целевых индикаторов (показателей) _______________________________________________ ! оценка ! ! ! ! 2015 ! 2016 ! 2017 ! 2018 ! 2019 ! 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество переве зенных пасс. На 1000 чел. населения района | тыс. | 3,22 | 3,10 | 3,22 | 3,34 | 3,52 | 3,65 |
| 2. | Пассажирооборот на 1000 человек населения района | тыс. пасс/км | 51,1 | 53,6 | 55,1 | 56,0 | 57,2 | 58,0 |
| 3. | Стоимость одного пасс / километра на 1000 чел. населения района | руб. | 3,31 | 3,24 | 3,14 | 3,02 | 2,95 | 2,9 |

По завершению подпрограммы  ожидается достижение следующих  основных    результатов:

-    увеличение  количества  перевезенных  пассажиров  на  0,55 тыс. чел

на 1000  жителей района;

-    увеличение  объема  пассажирских  перевозок  на  4,40 тыс. пасс./км.                                  на 1000 жителей района;

-    снижение  стоимости  одного пассажирокилометра   на   0,34 руб. на

1000 жителей района.

Пассажирский транспорт  в   Гаврилово-Посадском   муниципальном районе  сможет  выполнять важную экономическую роль по  обеспечению

качественных    пассажирских   перевозок    жителей    района,    сократить количество   населенных   пунктов  не  имеющих регулярного автобусного сообщения.   Кроме   этого   пассажирский  транспорт  играет и социально- политическую роль  по закреплению в районе квалифицированных кадров

особенно  молодых,    способствует   снятию  социального   напряжения  и  острых  проблем  с  трудоустройством  населения.

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий  подпрограммы

Табл. 4.

| № п/п | Наименование подпрограммы. Источник ресурсного обеспечения | Исполни тель | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего тыс. рублей |  | 1000,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 1000,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
|  | - местный бюджет |  | 1000,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 1. | Оснащение парка подвижного состава транспортными терминалами нового поколения | ООО «Водитель» | 70,00 | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 70,00 | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | 70,00 | - | - | - |
| 2. | Оснащение парка подвижного состава системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии Глонасс. Транспортная безопасность | ООО «Водитель» | 54,84 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 54,84 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
|  | - местный бюджет |  | 54,84 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 3. | Модернизация подвижного состава | ООО «Водитель» | 175,16 | 94,27 | 94,27 | 94,27 |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 175,16 | 94,27 | 94,27 | 94,27 |
|  | - местный бюджет |  | 175,16 | 94,27 | 94,27 | 94,27 |
| 4. | Обновление парка подвижного состава | ООО «Водитель» | 700,00 | 430,93 | 430,93 | 430,93 |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 700,00 | 430,93 | 430,93 | 430,93 |
|  | - местный бюджет |  | 700,00 | 430,93 | 430,93 | 430,93 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Гаврилово-Посадского муниципального района

Подпрограмма

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района»

Раздел 1.  Паспорт  подпрограммы

Таблица 1

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 – 2020 годы |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Новоселковского сельского поселения, Администрация Шекшовского сельского поселения, Администрация Осановецкого сельского поселения. |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на 2017-2020 годы – 9818,44 тыс. руб., - в том числе областной бюджет: 2017 год - 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. -местный бюджет: 2017 год – 2454,610 тыс. руб. 2018 год – 2454,610 тыс. руб. 2019 год – 2454,610 тыс. руб. 2020 год – 2454,610 тыс. руб. |

Раздел 2. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения задачи повышение уровня содержания сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. Первоочередному финансированию подлежат работы на участках дорог, которые находятся в наиболее критическом состоянии. В первую очередь выбирают очень опасные участки дорог с наибольшим уровнем загрузки движением.

Раздел 3. Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение безопасных и комфортных условий для жителей сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района (Новоселковское сельское поселение, Шекшовское сельское поселение, Осановецкое сельское поселение) путем повышения качества и эффективности выполняемых работ (оказания услуг) по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог, элементов обустройства и дорожных сооружений на территории сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района, то есть улучшение внешнего вида территорий поселения, приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие нормативным требованиям, придавая им ухоженный вид.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, касающихся объектов дорожного хозяйства и внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект данных мероприятий, включенных в муниципальную программу, заключается в обеспечении сохранности объектов муниципальной собственности путем проведения ремонтных работ, их контроле и содержания в надлежащем виде.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов дорожного хозяйства недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития муниципального образования.

Учитывая, что территориально в состав сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района входят 57 населенных пункта, одними из основных задач являются:

- повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры;

- выполнение мероприятий по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства;

- снижение количества дорог, не отвечающих нормативным требованиям, до минимального показателя;

- взаимосвязь мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры с развитием других отраслей экономики и социальной сферы в поселении.

Решение обозначенных проблем возможно с помощью принятия муниципальной подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района».

Раздел 4. Мероприятия  подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.

Табл. 2

|  |  | Наименование задачи, мероприятия | Исполни- тель программы | Объём бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма всего: |  |  |  | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 |
| - бюджетные ассигнования |  |  |  | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 |
| - местный бюджет |  |  |  | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 | 2454,610 |
| - областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | УГ и А | 1057,643 | 1057,643 | 1057,643 | 1057,643 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 1057,643 | 1057,643 | 1057,643 | 1057,643 |
|  | - местный бюджет |  |  | 1057,643 | 1057,643 | 1057,643 | 1057,643 |
|  | - областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | УГ и А | 1396,967 | 1396,967 | 1396,967 | 1396,967 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 1396,967 | 1396,967 | 1396,967 | 1396,967 |
|  | - местный бюджет |  |  | 1396,967 | 1396,967 | 1396,967 | 1396,967 |
|  | - областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |