АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.04.2016  № 165-п

О внесении изменений в постановление администрации

Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013

№ 564-п «О программе «Развитие газификации

Гаврилово-Посадского муниципального района» (в редакции от 12.09.2014 №437-п, от 16.11.2015 №343-п, от 16.03.2016 №100-п)

В соответствии с постановлением Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области от 23.08.2013 № 403-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Гаврилово - Посадского  муниципального района»,  Администрация   Гаврилово - Посадского    муниципального    района         п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 564-п «О программе «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» (в редакции от 12.09.2014 №437-п, от 16.11.2015 №343-п, от 16.03.2016 №100-п) изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее  постановление  в   сборнике   «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

- Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района			                                 В. Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от  11.04.2016  №  165-п

И З М Е Н Е Н И Я

в постановление администрации Гаврилово-Посадского

Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013

№ 564-п «О программе «Развитие газификации

Гаврилово-Посадского муниципального района» (в редакции от 12.09.2014 №437-п, от 16.11.2015 №343-п, от 16.03.2016 №100-п)

- В приложении к постановлению «Муниципальная программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»:

1) в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы Гаврилово-Посадского муниципального района»:

строки «Срок реализации программы», «Администратор программы», «Исполнитель программы», «Объем ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

| Срок реализации программы | 2014 – 2018 годы |
| --- | --- |
| Администратор программы | Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнители программы | Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований на 2014-2018 годы – 170515,23 тыс. рублей, в том числе: -всего: 2014г.- 4477,06 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 91499,75 тыс. рублей 2018г. – 74538,42 тыс. рублей - местный бюджет: 2014г. – 45,22 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 924,245 тыс. рублей 2018г. – 753,115 тыс. рублей - областной бюджет: 2014г. – 4431,84 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 90575,505 тыс. рублей 2018г. – 73785,305 тыс. рублей |

2) Раздел 2. «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

По состоянию на 1 апреля 2016 года уровень газификации Гаврилово-Посадского муниципального района характеризуется следующими показателями:

- Из 4908 квартир и домов в. г. Гаврилов Посад и пос. Петровский газифицировано 3455, что составляет 70,4%.

- В сельской местности из 5666 квартир и домов газифицировано 2077, что составляет 36,7%.

В среднем по стране уровень газификации природным газом составляет 65,4%.

Как видно из приведенных выше цифр, если уровень газификации в городе и поселке городского типа находится на должном уровне, то в сельской местности уровень газификации крайне низкий, и отстает от среднего показателя по стране на 28,7%.

- из 89 населенных пунктов Гаврилово-Посадского муниципального района природный сетевой газ имеется в 25, или 28,1% от общего количества.

Учитывая значительные расстояния между населенными пунктами и разброс населенных пунктов в пределах Гаврилово-Посадского муниципального района, можно констатировать, что обеспеченность района сетевыми газопроводами остается низкой. Так, протяженность газопроводов составляет:

- газопроводы высокого давления I категории в сельской местности – 35,93 км;

- газопроводы высокого давления II категории в городе и поселке Петровский – 12,63 км;

- то же на селе – 13,97 км;

- газопроводы среднего давления на селе – 0,86 км;

- газопроводы низкого давления в г. Гаврилов Посад и пос. Петровском – 64,88 км;

- газопроводы низкого давления на селе – 42,76 км.

Всего длина газопроводов по Гаврилово-Посадскому району составляет 171,03 км, что для района, имеющему площадь в 94527 га показатель небольшой.

Недостаточный уровень газификации природным газом Гаврилово-Посадского района, особенно в сельской местности, ухудшает социальное положение населения, снижает энергетическую безопасность района, уменьшает его инвестиционную привлекательность. Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе.

Ситуацию, характеризующую развитие газоснабжения в районе за 2013 - 2016 годы, можно оценить по показателям, представленным в таблице.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

в сфере реализации программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество газифицированных квартир и домовладений | ед. | 1033 | 61 | 6 | 0 |
|  | Длина газопроводов высокого, среднего и низкого давления | км. | 39,69 | 0,842 | 0,584 | 0 |

В последние годы в районе     отмечается низкое увеличение числа газифицируемых домовладений и квартир и значительное уменьшение километража построенных газопроводов.

Достигнутый уровень развития газификации в районе недостаточен для обеспечения устойчивости и необходимости указанных позитивных изменений.

Муниципальная программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2014 - 2018 годы» частично решает проблему повышения уровня газификации Гаврилово-Посадского муниципального района до высоких показателей по стране.

3) Раздел 3. «Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы» изложить в следующей редакции:

Основной целью политики органов местного самоуправления в сфере газификации населенных пунктов Гаврилово-Посадского муниципального района является строительство сетей газоснабжения для большинства населенных пунктов, создание условий для строительства новых промышленных предприятий на природном газе, а также для развития сельскохозяйственных производств, где основным видом топлива является природный газ. В числе ожидаемых результатов от реализации муниципальной программы является ликвидация убыточных угольных котельных, имеющих большой процент износа и значительное повышение числа газифицированных квартир муниципального жилого фонда и частных домовладений.

Сведения о целевых индикаторах реализации программы

| № п\п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 (оценка) | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Количество газифицированных населенных пунктов к общему их числу | Единиц, % | 25шт, 28,1% | 32шт, 37% | 45шт, 50,1% | 61шт, 69% |  |
| 2. | Количество метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения | м | 13520 | 15820 | 19211 | 23250 |  |
| 3. | Количество газифицированных квартир и частных домовладений | шт. | 1033 | 1062 | 1950 | 2020 |  |

По завершении программы ожидается достижение следующих основных результатов:

-увеличение количества газифицированных населенных пунктов с 25 шт. (28,1%) до 61, что составляет 69% от общего числа;

-увеличение количества метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения на 72%;

-увеличение количества газифицированных домов и квартир на 96%.

Увеличение уровня обеспеченности населения объектами газификации позволит повысить качество жизни населения Гаврилово- Посадского муниципального района.

Таким образом, первым этапом достижения цели данной программы является строительство и введение в эксплуатацию объектов газификации на территории Гаврилово-Посадского муниципального района. Решение указанной проблемы должно быть осуществлено в период с 2014 года по 2018 год при условии сохранения объёмов финансирования из областного бюджета.

Муниципальная программа формируется за счет специальной подпрограммы «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области».

4) Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование программы/ Источник ресурсного обеспечения | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Программа, всего |  | 4477,06 | - | - | 91499,75 | 74538,42 |
| бюджетные ассигнования |  | 4477,06 | - | - | 91499,75 | 74538,42 |
| - местный бюджет |  | 45,22 | - | - | 924,245 | 753,115 |
| - областной бюджет |  | 4431,84 | - | - | 90575,505 | 73785,305 |
| - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - |
| - от физических и юридических лиц |  | - | - | - | - | - |
| внебюджетное финансирование |  | - | - | - | - | - |
| 1. Специальная программа |  |  | - |  |  |  |
| 1.1 Подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области» |  | 4477,06 | - | - | 91499,75 | 74538,42 |
| -бюджетные ассигнования |  | 4477,06 | - | - | 91499,75 | 74538,42 |
| -местный бюджет |  | 45,22 | - | - | 924,245 | 753,115 |
| -областной бюджет |  | 4431,84 | - | - | 90575,505 | 73785,305 |

2. в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»

- Подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области»:

1) в разделе 1. «Паспорт подпрограммы»

строки «Срок реализации программы», «Исполнитель программы», «Объем ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы |
| --- | --- |
| Исполнители программы | Управление градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований на 2014-2018 годы – 170515,23 тыс. рублей, в том числе: -всего: 2014г.- 4477,06 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 91499,75 тыс. рублей 2018г. – 74538,42 тыс. рублей - местный бюджет: 2014г. – 45,22 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 924,245 тыс. рублей 2018г. – 753,115 тыс. рублей - областной бюджет: 2014г. – 4431,84 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 90575,505 тыс. рублей 2018г. – 73785,305 тыс. рублей |

2) Раздел 2. «Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы» изложить в следующей редакции:

Основной целью политики органов местного самоуправления в сфере газификации населенных пунктов Гаврилово-Посадского муниципального района является строительство сетей газоснабжения для большинства населенных пунктов, создание условий для строительства новых промышленных предприятий на природном газе, а также для развития сельскохозяйственных производств, где основным видом топлива является природный газ. В числе ожидаемых результатов от реализации муниципальной программы является ликвидация убыточных угольных котельных, имеющих большой процент износа и значительное повышение числа газифицированных квартир муниципального жилого фонда и частных домовладений.

Сведения о целевых индикаторах реализации программы

| № п\п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 (оценка) | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Количество газифицированных населенных пунктов к общему их числу | Единиц, % | 25шт, 28,1% | 32шт, 37% | 45шт, 50,1% | 61шт, 69% |  |
| 2. | Количество метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения | м | 13520 | 15820 | 19211 | 23250 |  |
| 3. | Количество газифицированных квартир и частных домовладений | шт. | 1033 | 1062 | 1950 | 2020 |  |

По завершении программы ожидается достижение следующих основных результатов:

-увеличение количества газифицированных населенных пунктов с 25 шт. (28,1%) до 61, что составляет 69% от общего числа;

-увеличение количества метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения на 138%;

-увеличение количества газифицированных домов и квартир на 98%.

Увеличение уровня обеспеченности населения объектами газификации позволит повысить качество жизни населения Гаврилово-Посадского муниципального района.

Таким образом, первым этапом достижения цели данной программы является строительство и введение в эксплуатацию объектов газификации на территории Гаврилово-Посадского муниципального района. Решение указанной проблемы должно быть осуществлено в период с 2014 года по 2018 год при условии сохранения объёмов финансирования из областного бюджета.

3) в разделе 3. «Мероприятия муниципальной подпрограммы» таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  | Наименование задачи, мероприятия | Исполни- тель программы | Объём бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма всего |  |  |  | 4477,06 | 0,00 | 0,00 | 91499,75 | 74538,42 |
| - бюджетные ассигнования |  |  |  | 4477,06 | 0,00 | 0,00 | 91499,75 | 74538,42 |
| - местный бюджет |  |  |  | 45,22 | 0,00 | 0,00 | 924,245 | 753,115 |
| - областной бюджет |  |  |  | 4431,84 | 0,00 | 0,00 | 90575,505 | 73785,305 |
| 1 | Строительство объекта «Межпоселковый газопровод д. Морозово – д. Урусобино Гаврилово-Посадского района» |  | УГ и А | - | - | - | 21699,35 | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | - | 21699,35 | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | - | 219,185 | - |
|  | -областной бюджет |  |  | - | - | - | 21480,165 | - |
| 2 | Строительство объекта «Газопроводные сети в п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области» |  | УГ и А | - | - | - | - | 5000 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | - | - | 5000 |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | - | - | 50,505 |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - | - | 4949,495 |
| 3 | Строительство объекта «Газификация фельдшерско-акушерского пункта в с. Бородино Гаврилово-Посадского района Ивановской области» |  | УГ и А | 1638,76 | - | - | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 1638,76 | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  |  | 16,55 | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  |  | 1622,21 | - | - | - | - |
| 4 | Строительство объекта «Межпоселковые газопроводы по населенным пунктам Гаврилово-Посадского района Ивановской обл.» |  | УГ и А | - | - | - | 50000,00 | 49538,22 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | - | 50000,00 | 49538,22 |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | - | 505,06 | 500,39 |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - | 49494,94 | 49037,83 |
| 5 | Строительство объекта «Распределительные газопроводы по населенным пунктам Гаврилово-Посадского района Ивановской области» |  | УГ и А | - | - | - | 17200,4 | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | - | 17200,4 | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | - | 173,74 | - |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - | 17026,66 | - |
| 6 | Строительство объекта «Газификация пяти 12-ти квартирных жилых домов в д. Костромиха Гаврилово-Посадского муниципального района» |  | УГ и А | 2838,3 | - | - | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 2838,3 | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  |  | 28,67 | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  |  | 2809,63 | - | - | - | - |
| 7 | Строительство объекта «Межпоселковый газопровод с. Новоселка – с. Скомово Гаврилово-Посадского района Ивановской области» |  | УГ и А | - | - | - | - | 20000 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  | - | - | - | - | 20000 |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | - | - | 202,02 |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - | - | 19797,98 |
| 8 | Проектные работы «Газопроводные сети в п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области» |  | УГ и А | - | - | - | 700,00 | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | - | 700 | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | - | 7,07 | - |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - | 692,93 | - |
| 9 | Проектные работы «Межпоселковый газопровод с. Новоселка – с. Скомово Гаврилово-Посадского района Ивановской области» |  | УГ и А | - | - | - | 1900,00 | - |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | - | - | - | 1900,00 | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - | - | - | 19,19 | - |
|  | - областной бюджет |  |  | - | - | - | 1880,81 | - |