АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017  №  630-п

- Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2018 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 15.05.2014 № 228-п                       «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района» Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района                  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2018 год, согласно приложениям  1, 2.

2.Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                            В.Ю. Лаптев

| Приложение 1 к постановлению. администрации Гаврилово-Посадского. муниципального района. от_27.10.2017 № 630-п. Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2018 год. Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района, в отношении которых в 2018 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.. Адрес МКД; Год; Материал стен; Количество этажей; Количество подъездов; Общая площадь МКД (кв.м); Вид работ (услуг) по капитальному ремонту; Стоимость капитального ремонта (руб.). ввода в эксплуатацию; завершения последнего капитального ремонта. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. п.Петровский, ул. Школьная дом 14; 1957; кирпичные; 3; 3; 1472,6; инженерные сети; 4710405,62. п. Петровский, ул. Школьная дом 10; 1941; кирпичные; 3; 4; 1976,2; крыши; 8462878,88. Итого по району; 3448,8; 13173284,5. |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации Гаврилово-Посадского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 27.10.2017 № 630-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района, в отношении которых в 2018 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | ремонта или замены внутридомовых инженерных систем |  |  | ремонта или замены лифтового оборудования |  |  |  | ремонта крыши |  |  | утепления и ремонта фасада |  |  |  |  | ремонта фундамента |  |  |  | ремонта подвала |  |
|  | руб. |  | руб. |  |  | ед. | руб. |  |  | кв.м | руб. |  | кв.м |  | руб. |  |  | кв.м |  | руб. |  | руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| п. Петровский, ул. Школьная дом 14 | 4710405,62 |  | 4710405,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Петровский, ул. Школьная дом 10 | 8462878,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,5 |  | 8462878,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по району | 13173284,5 |  | 4710405,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,5 |  | 8462878,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |