АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.03.2017  № 127-п

О плане ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Гаврилово-Посадского муниципального района

В целях минимизации рисков возникновения возможных последствий неблагоприятного воздействия паводковых вод на территории Гаврилово-Посадского муниципального района, а также во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Гаврилово-Посадского муниципального района (далее - план) согласно приложению.

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований, предприятиям и организациям, являющимся исполнителями мероприятий плана выполнять мероприятия плана в установленные им сроки.

3.Контроль  над исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя   главы  администрации  по вопросам градостроительства и муниципального хозяйства муниципального района, председателя  КЧС  и ОПБ района Тензок В.Э.

4.Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                           В.Ю. Лаптев

Приложение  к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от  14.03.2017  №  127-п

П Л А Н

ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию

на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья

на территории Ивановской области

| № п/п | Мероприятие | Исполнители мероприятия | Ежегодные сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | эксплуатирующие организации, органы местного самоуправления муниципальных образований Гаврилово-Посадского муниципального района (далее – органы местного самоуправления) | октябрь - февраль |
| 2. | Подготовка к использованию систем оповещения населения | органы местного самоуправления | февраль - март |
| 3. | Проверка готовности систем оповещения населения | органы местного самоуправления | до 10 марта |
| 4. | Проведение мероприятий, направленных на подготовку ливневой канализации к пропуску талых вод | органы местного самоуправления | до начала прохождения паводка |
| 5. | Подготовка мест временного размещения эвакуированного населения | органы местного самоуправления | до 21 марта |
| 6. | Проведение работ по обеспечению отвода талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; открытие отверстий водопропускных труб, русел малых мостов; удаление снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | ПУ № 2 ООО «Тейковское ДРП» | с 23 марта по 10 апреля |
| 7. | Проведение работ по обеспечению отвода талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; открытие отверстий водопропускных труб, русел малых мостов; удаление снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на автомобильных дорогах муниципального значения | органы местного самоуправления | с 23 марта по 10 апреля |
| 8. | Организация проведения необходимых работ по вакцинопрофилактике животных в случае размыва скотомогильников | ГУ «Гаврилово-Посадская СББЖ» | по мере необходимости |
| 9 | Подготовка медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим | ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ» | до 21 марта |
| 10 | Создание резерва медикаментов | ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ» | до 21 марта |
| 11. | Обследование линий электроснабжения, которые могут попасть в зону подтопления | ПУ филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | до 21 марта |
| 12. | Создание запаса источников аварийного энергоснабжения в зоне подтопления | ПУ филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | до 21 марта |
| 13. | Подготовка техники для доставки материалов и конструкций в целях проведения ремонтных работ | ПУ филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | до 21 марта |
| 14. | Подготовка плавсредств для оказания помощи населению, оказавшемуся в зоне подтопления | органы местного самоуправления | до 21 марта |
| 15. | Информирование населения Ивановской области о складывающейся обстановке в период прохождения паводка | органы местного самоуправления | в период прохождения паводка, не реже 2 раз в сутки |
| 16. | Обеспечение охраны жилых домов, попавших в зону подтопления, затопления | ОП № 10 (г. Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский» | при подтоплении, затоплении жилых домов и введении режима чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) |
| 17. | Осуществление общественного порядка при эвакуации из зон подтопления, затопления | ОП № 10 (г. Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский» | при подтоплении, затоплении жилых домов и введении режима ЧС |
| 18. | Оповещение населения, попадающего в зону затопления, подвижными группами | ОП № 10 (г. Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский» | при угрозе и возникновении ЧС |
| 19. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Гаврилово-Посадского муниципального района по вопросам готовности соответствующих муниципальных звеньев подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и прохождения паводкоопасного периода | органы местного самоуправления | с 1 марта по 15 марта, 1 раз в неделю |
| 20. | Принятие мер по ограничению и запрещению организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов | органы местного самоуправления | исходя из климатической обстановки |
| 21. | Проведение тренировок с органами управления, силами муниципальных звеньев подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | органы местного самоуправления | до 1 марта |
| 22. | Представление схемы сбора информации о паводковой обстановке на территории муниципального образования в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области» | органы местного самоуправления | до 4 марта |
| 23. | Представление информации о возможных участках и территориях, подверженных риску затопления (подтопления), наличие заторов и наносов на территории муниципального образования Ивановской области в период весеннего половодья с учетом результатов весеннего половодья предыдущих лет | органы местного самоуправления | до 4 марта |
| 24. | Обеспечение сбора информации о паводковой обстановке на территории муниципальных образований и информационное обеспечение дежурной службы Губернатора Ивановской области и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области» | органы местного самоуправления | до 4 марта |
| 25. | Представление в штаб докладов о готовности к проведению весеннего половодья | органы местного самоуправления | с 1 марта по 4 марта |
| 26. | Проведение мероприятий по очистке берегов рек населенных пунктов от поваленных деревьев и бытового мусора, мероприятий по опиловке кустарников и вырубке деревьев, аккумулирующих наносной мусор на акватории водного объекта и препятствующих нормальному току воды, создающих зоны подтопления | органы местного самоуправления | до 4 марта |
| 27. | Определение состава сил и средств, предназначенных для проведения противопаводковых мероприятий, ликвидации возможных ЧС | органы местного самоуправления | до 7 марта |
| 28. | Обеспечение наличия необходимого количества спасательных плавсредств и определение мест их базирования | органы местного самоуправления | до 7 марта |
| 29. | Осуществление ежедневной проверки дюкеров и береговых частей переходов газопроводов через водные преграды и овраги | Гаврилово-Посадский производственный участок филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | с 23 марта по 30 апреля |
| 30. | Осуществление обхода подземных газопроводов в местах их пересечения с железными дорогами | Гаврилово-Посадский производственный участок филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | с 23 марта по 30 апреля, 2 раза в неделю |
| 31. | Осуществление обхода подземных газопроводов в местах их пересечения с дорогами с усовершенствованным покрытием | Гаврилово-Посадский производственный участок филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | с 23 марта по 30 апреля, 1 раз в неделю |
| 32. | Осуществление обхода и контроля за отведением воды от газорегуляторных пунктов и шкафных газорегуляторных пунктов | Гаврилово-Посадский производственный участок филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | с 23 марта по 30 апреля, 2 раза в неделю |
| 33. | Осуществление обхода заболоченных участков подземных и надземных газопроводов | Гаврилово-Посадский производственный участок филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | с 23 марта по 30 апреля, 2 раза в неделю |
| 34. | Усиление каждодневного контроля за состоянием колодцев на подземных газопроводах, принятие мер к недопущению поступления в них паводковых вод и своевременной их откачке | Гаврилово-Посадский производственный участок филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | с 23 марта по 30 апреля |
| 35. | Осуществление каждодневного контроля за возможным появлением деформации надземных газопроводов и компенсаторов подземных газопроводов | Гаврилово-Посадский производственный участок филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | с 23 марта по 30 апреля |
| 36. | Проведение через СМИ разъяснительной работы среди населения о мерах предосторожности при обнаружении утечек газа | Гаврилово-Посадский производственный участок филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | до 23 марта |
| 37. | Проверка наличия, полноты и достоверности маршрутных карт подземных газопроводов (и других технических документов) для целей определения местоположения газопроводов и принятия мер при возможных авариях, на газопроводах, которые могут оказаться в местах затопления | Гаврилово-Посадский производственный участок филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково | до 23 марта |
| 38. | Выполнение профилактических мероприятий по поддержанию в нормативном состоянии водопропускных сооружений и водоотводных устройств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | ПУ № 2 ООО «Тейковское ДРП | до начала прохождения паводка |
| 39. | Выполнение профилактических мероприятий по поддержанию в нормативном состоянии водопропускных сооружений и водоотводных устройств на автомобильных дорогах муниципального значения | органы местного самоуправления | до начала прохождения паводка |
| 40. | Подготовка предложений об определении границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов землеустройства | органы местного самоуправления | до начала прохождения паводка |
| 41. | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | органы местного самоуправления | до 1 марта |
| 42. | Определение мест эвакуации населения из подтопляемых районов | органы местного самоуправления | до начала прохождения паводка |