АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2017    №  369-п

О внесении изменений в постановление администрации

Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014

№ 131-п  «О муниципальной программе «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения»

(в редакции от 30.11.2015  №  377-п,  от 11.11.2016  №  540-п,

от 29.12.2016  №  636-п, от 23.05.2017 №  294-п,

от 02.06.2017  № 317-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения № 174-п от 07.11.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения, Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района   постановляет:

1. Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 131-п «О муниципальной программе «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения» (в редакции постановлений от 30.11.2015 № 377-п, от 11.11.2016 № 540-п, от 29.12.2016 № 636-п, от 23.05.2017 №  294-п, от 02.06.2017  № 317-п)  изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                                       В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от  28.06.2017    №  369-п

ИЗМЕНЕНИЯ

в постановление администрации Гаврилово-Посадского

городского поселения от 21.11.2014 № 131-п «О муниципальной программе «Благоустройство территории Гаврилово-

Посадского городского поселения»

(в редакции от 30.11.2015 № 377-п, от 11.11.2016 № 540-п,

от 29.12.2016 № 636-п, от 23.05.2017 №  294-п,

от 02.06.2017  № 317-п)

1. В приложении к постановлению «Муниципальная программа «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения»:

- 1)  В Разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем ассигнований: 69009,092 тыс. руб. 2015 год – 9885,5 тыс. руб. 2016 год - 13 191,138 тыс. руб. 2017 год - 14 013, 254 тыс. руб. 2018 год – 10831,1 тыс. руб. 2019 год – 10544,05 тыс. руб. 2020 год - 10544,05 тыс. руб. Общий объем бюджетных ассигнований: 66111,6836 тыс. руб.66 466,092 2015 год – 9485,5 тыс. руб. 2016 год - 12 648,138 тыс. руб. 2017 год - 13 613, 254 тыс. руб. 2018 год – 10431,1 тыс. руб. 2019 год – 10144,05 тыс. руб. 2020 год - 10144,05 тыс. руб. - местный бюджет: 64 018,1836 тыс. руб. 2015 год – 9485,5 тыс. руб. 2016 год - 12 648,138 тыс. руб. 2017 год - 11 165,3456 тыс. руб. 2018 год – 10431,1 тыс. руб. 2019 год – 10144,05 тыс. руб. 2020 год - 10144,05 тыс. руб. - областной бюджет: 219, 3331 тыс.руб. 2015 год - 0,00 тыс.руб. 2016 год - 0,00 тыс.руб. 2017 год - 219, 3331 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 0,00 тыс. руб. 2020 год – 0,00 тыс. руб. - федеральный бюджет: 2 228, 5753 тыс.руб. 2015 год - 0,00 тыс.руб. 2016 год - 0,00 тыс.руб. 2017 год – 2 228, 5753 тыс.руб. 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 0,00 тыс. руб. 2020 год – 0,00 тыс. руб. - внебюджетное финансирование: 2543 тыс. руб. 2015 год - 400,00 тыс.руб. 2016 год - 543,00 тыс.руб. 2017 год – 400,00 тыс.руб. 2018 год – 400,00 тыс. руб. 2019 год – 400,00 тыс. руб. 2020 год – 400,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

2) В Разделе 3 «Цели (цели) и ожидаемые результаты  реализации программы»  таблицу  «Сведения по индикаторам (показателям) реализации подпрограммы по формированию современной городской среды на 2017 год» изложить в следующей редакции:

«Сведения по индикаторам (показателям) реализации подпрограммы по формированию современной городской среды на 2017 год

| № | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значения показателей на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 10 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 10,5 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 14,9 |
| 4. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 6 |
| 5. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 2,33 |
| 6. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 10,8 |
| 7. | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |
| 8. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |

3) В Разделе  4. «Мероприятия программы» таблицу «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия Источник ресурсного обеспечения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего | 9885,5 | 13191,138 | 14 013,254 | 10831,1 | 10544,05 | 10544,05 |
|  | бюджетные ассигнования | 9485,5 | 12 648,138 | 13613,254 | 10431,1 | 10144,05 | 10144,05 |
|  | - местный бюджет | 9485,5 | 12 648,138 | 11 165,3456 | 10431,1 | 10144,05 | 10144,05 |
|  | - областной бюджет | - | - | 219,3331 |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | - | - | 2228,5753 |  |  |  |
|  | -внебюджетное финансирование | 400 | 543,0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1 | Аналитические подпрограммы: | 3845,5 | 3358,765 | 6983,054 | 3956,9 | 3849,3 | 3849,3 |
| 1.1 | Уличное освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 3410,6 | 3098,815 | 3922,0 | 3830,0 | 3725,9 | 3725,9 |
|  | - местный бюджет | 3410,6 | 3098,815 | 3922,0 | 3830,0 | 3725,9 | 3725,9 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 434,9 | 259,95 | 429,9 | 126,9 | 123,4 | 123,4 |
|  | - местный бюджет | 434,9 | 259,95 | 429,9 | 126,9 | 123,4 | 123,4 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | - | - | 2 631,154 |  |  |  |
|  | - местный бюджет | - | - | 183,2456 |  |  |  |
|  | - федеральный |  |  | 2 228,5753 |  |  |  |
|  | - областной бюджет | - | - | 219, 3331 |  |  |  |
| 2. | Специальные программы: | 6040,0 | 9832,373 | 7030,2 | 6874,2 | 6694,75 | 6694,75 |
| 2.1 | Оказание муниципальной услуги «Благоустройство территории общего пользования» |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего | 4230,0 | 7527,273 | 4825,2 | 4720,0 | 4600,0 | 4600,0 |
|  | -бюджетные ассигнования | 3830,0 | 6984,273 | 4425,2 | 4320,0 | 4200,0 | 4200,0 |
|  | - местный бюджет | 3830,0 | 6984,273 | 4425,2 | 4320,0 | 4200,0 | 4200,0 |
|  | - областной бюджет |  | - |  |  |  |  |
|  | - внебюджетное финансирование | 400 | 543,0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.2 | Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда»; |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 1700,0 | 2240,373 | 2085,0 | 2037,0 | 1980,75 | 1980,75 |
|  | - местный бюджет | 1700,0 | 2240,373 | 2085,0 | 2037,0 | 1980,75 | 1980,75 |
|  | - областной бюджет |  | - |  |  |  |  |
| 2.3 | Оказание муниципальной услуги «Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 110,0 | 64,727 | 120,0 | 117,2 | 114,0 | 114,0 |
|  | - местный бюджет | 110,0 | 64,727 | 120,0 | 117,2 | 114,0 | 114,0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |

2. В приложении 6 к муниципальной программе «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения» «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения» (далее – Подпрограмма 6):

- В Разделе 1. «Паспорт подпрограммы 6» строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2631 154 тыс. руб. 2017 год – 2631 154 тыс. руб. 2018 год – тыс. руб. 2019 год – тыс. руб. 2020 год – тыс. руб. - местный бюджет 2017 год – 183,2456 тыс. руб. 2018 год – тыс. руб. 2019 год – тыс. руб. 2020 год – тыс. руб. - федеральный бюджет 2017 год – 2 228, 5753 тыс. руб. 2018 год – тыс. руб. 2019 год – тыс. руб. 2020 год – тыс. руб. - областной бюджет 2017 год – 219, 3331 тыс. руб. 2018 год – тыс. руб. 2019 год – тыс. руб. 2020 год – тыс. руб. |
| --- | --- |

2) В Разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6» таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 6

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего 95 дворовых территорий) | % | 6,3 | 6,3 | 10,5 | 14,7 | 18,9 | 22,1 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 11,05 | 11,05 | 14,9 | 17 | 20 | 25 |
| 4. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 6. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,03 | 2,33 | 2,33 | 2,5 | 2,7 | 3,45 |
| 7. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0,1 | 10,8 | 10,8 | 11,6 | 12,5 | 16,02 |

- В разделе 4. «Мероприятия Подпрограммы 6» таблицы «Мероприятия подпрограммы» и «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского поселения | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» | 2017 | 1 638,6012 | - | - | - |
| 2. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» | 2017 | 992, 5526 | - | - | - |

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 2 631,154 |  |  |  |
| бюджетные ассигнования |  |  | 2 631, 154 |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  | 183,2456 |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  | 2 228,5753 |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | 219, 3331 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского поселения | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 1 638,6012 |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 6,664 |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1 485,7153 |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 146,2219 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения |  | 992, 5526 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 176,5814 |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 742, 86 |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 73,1112 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |

4) Добавить приложение 6 к Подпрограмме 6 следующего содержания:

«Приложение 6

к Подпрограмме 6

Механизм вовлечения граждан,

общественных организаций в процесс реализации проектов благоустройства

1.Процесс реализации проектов благоустройства должен быть продолжением соучаствующего проектирования.

Соучаствующее проектирование – это современный механизм реа- лизации участия общественности в процессе принятия решений по изменению, реконструкции и преобразованию среды, а также один из инструментов развития местного самоуправления, который способствует формированию чувства сопричастности к месту и повышению эффективности управленческих и планировочных решений. Большая потребность в соучаствующем проектировании возникает при создании и реконструкции общественных пространств, в особенности – центральных городских территорий: скверов, площадей, улиц, а также дворовых территорий.

Процесс проектирования с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных в проекте сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта.

2. Примерный список участников общественных обсуждений проектов  комплексного благоустройства общественных пространств:

жители прилегающих территорий, так как именно на них будет оказано влияние при реконструкции общественного пространства;

собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий;

отдельные группы пользователей территории (велосипедисты, спортсмены, лыжники);

школьники, обучающиеся в соседних учебных заведениях;

представители бизнес-сообществ и местные предприниматели;

представители органов местного самоуправления;

представители общественных объединений и организаций;

представители профессиональных и городских сообществ: экологи, краеведы, архитекторы, биологи, кураторы творческих и культурных проектов, организаторы фестива- лей, лидеры мнений, городские активисты;

различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь, мамы с маленькими детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые люди;

люди с ограниченными физическими возможностями;

другие потенциально заинтересованные стороны.

3.При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсуждений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, а также представители управляющих и обслуживающих организаций. В случае, если благоустраиваемая территория относится к нескольким зданиям, необходимо обеспечить участие представителей всех заинтересованных жителей, арендаторов, собственников и организаций на территории.

Примерный список участников общественных обсуждений проектов комплексного благоустройства дворовых территорий:

собственники квартир (жилых помещений);

арендаторы квартир (жилых помещений);

собственники нежилых помещений;

арендаторы нежилых помещений;

собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий;

представители управляющих компаний;

представители ТСЖ или советов многоквартирного дома, старшие по подъездам;

различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь, мамы с маленькими детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые люди;

представители муниципалитета, курирующие программу по благоустройству дворовых территорий.

4.Общественное участие может происходить на разных уровнях:

• местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать инициаторами создания/реконструкции объекта благоустройства и участвовать в проектировании и всех последующих действиях, связанных с реализацией проекта;

• местные жители и другие заинтересованные стороны могут принимать участие в процессах формирования задания на проектирование объектов благоустройства;

• местные жители и другие заинтересованные стороны могут принимать участие в процессах проектирования объектов благоустройства;

• местные жители и другие заинтересованные стороны могут принимать участие в обсуждении проектов развития территории (в том числе на этапах разработки концепции развития территории и на этапе разработки эскизного проекта; на основании такого обсуждения в проект вносятся изменения и дополнения);

• местные жители и другие заинтересованные стороны могут принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы, не требующие специальных допусков, лицензий или высокопрофессиональных навыков (например, при развитии дворовых территорий, создании детских игровых и обучающих пространств и т.п.);

• местные жители и другие заинтересованные стороны могут участвовать в оценке качества и эффективности реализованного проекта, участвовать в регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать собственные предложения и инициативы по улучшению объекта.

5.Для осуществления общественного участия в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется следовать следующим форматам:

• совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

• определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной территории;

• обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

• консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;

• консультации по предполагаемым типам озеленения;

• консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

• участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

• согласование проектных решений с другими участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

• осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта или наблюдательного совета проекта);

• осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта или наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

6. Инструменты для организации общественного участия:

• проведение фокус-групп,

• работа с отдельными группами пользователей,

• организация проектных семинаров,

• организация проектных мастерских (воркшопов),

• проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей,

• организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты),

• анкетирование,

• опросы,

• интервьюирование,

• картирование,

• проведение оценки эксплуатации территории.

7. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выби- рать хорошо известные людям общественные и культурные центры (ДК, школы), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования. Общественные обсуждения могут проходить непосредственно на проектируемой территории. В частности, общественные обсуждения дворовых территорий могут быть организованы во дворах, а также библиотеках, школах, центрах дополнительного образования и других общественных центрах, расположенных в непосредственной близости к проектируемой территории и хорошо знакомых местным жителям.

8. Общественные обсуждения должны проводиться при участии опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем участникам проектного процесса. По итогам каждой встречи, проектного семинара, воркшопа, дизайн-игры и любых других форматов общественных обсуждений должен быть сформирован отчет о встрече и видеозапись самой встречи, которые должны быть выложены в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы все желающие могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публи- ковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектных исследований, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения.

9. Для осуществления участия местных жителей в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства ре-комендуется организовывать общественное участие на следующих этапах: Этап 1. Предпроектный этап, направленный на формирование запроса, разработку задания на проектирование.

Этап 2. Разработка, обсуждение и согласование концепции развития территории.

Этап 3. Разработка, обсуждение и согласование эскизного проекта развития территории.

Этап 4. Разработка проектной документации.

Этап 5. Реализация проекта.

Этап 6. Постпроектный этап – оценка реализованного проекта.

Этап 7. Регулярная оценка эксплуатации территории.

10. До начала разработки проекта необходимо организовать проведе- ние предпроектного анализа, анкетирования, опросов, интервью, фокус-групп, сбора данных о существующих сценариях использования территории, основных проблемах и ценностях места, сбор идей-пожеланий от жителей, школьные проекты (конкурсы рисунков, проектов, макетов и пожеланий). По итогам проведения предпроектного этапа необходимо провести анализ собранной информации и сформировать на его основе «общественное задание на проектирование» – программу и рекомендации к проектированию,  отражающие запросы жителей. Разработанная программа должна быть опубликована в широком доступе и разослана всем заинтересованным участникам проектных семинаров и фокус-групп, для того чтобы люди могли оценить результат собственного участия, а также для подготовки к общественным обсуждениям концепции развития территории.

Общественные обсуждения рекомендуется проводить до утверждения эскизного проекта, представляя местным жителям концепцию развития территории, разработанную с учетом задания на проектирование. По итогам общественных обсуждений в концепцию проекта вносятся изменения и дополнения. Эскизный проект рекомендуется разрабатывать с учетом результатов общественных обсуждений. Обсуждения рекомендуется проводить в интерактивном формате проектных семинаров, включающих групповую работу. Эскизный проект также должен быть представлен на общественное обсуждение. Процедуру согласования эскизного проекта рекомендуется осуществлять только после его публичной презентации и сбора обратной связи и оценки со стороны местных жителей и других заинтересованных в проекте сторон.

Дальнейший процесс разработки и реализации проекта комплекс-ного благоустройства рекомендуется проводить при участии рабочей группы либо общественного комитета проекта, сформированного местными жителями, либо при их непосредственном участии. После реализации проекта необходимо провести оценку реализованного объекта с участием местных жителей, для того чтобы выяснить сильные и слабые стороны, а также оценить эффективность реализованного проекта. Все общественные обсуждения и встречи с местными жителями должны проводиться в удобное для них время – в вечернее нерабочее время (не раньше 18 часов вечера), либо в нерабочие дни.

11. Что нужно делать, если эскизный проект уже разработан:

• проведение общественного обсуждения эскизного проекта и концепции развития территории, проведение проектных семинаров, фокус-групп, анкетирования, опросов, интервьюирования и дизайн-игр;

• уточнение и корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения;

• презентация и обсуждение итогового проекта; дальнейшая разработка проектной документации;

• реализация проекта с обеспечением контроля за процессом производства работ;

• обязательное информирование общественности на территории проектирования, через СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети о ходе производства работ;

• оценка качества реализованного объекта, его соответствия проекту и пожеланиям горожан;

• обеспечение регулярного сбора обратной связи и проведение периодической оценки эксплуатации и состояния территории с участием жителей с помощью анкетирования, интервьюирования, проведения проектных семинаров и экскурсий по территории объекта проектирования.

12. По итогам проведения фокус-групп, проектных семинаров, фору- мов, проектных мастерских, дизайн-игр и других форм общественных обсуждений для обеспечения обратной связи и сбора дополнительной информации необходимо составлять базы участников встречи. После проведения встречи всем участникам, оставившим контакты для связи, необходимо направить электронные письма, что также обеспечит возможность для жителей выслать дополнительную информацию и собственные пожелания, не озвученные в процессе встречи.

В течении 5 дней после проведения общественных обсуждений не- обходимо предоставить возможность для местных жителей внести свои предложения к проекту комплексного благоустройства, не озвученные на встрече. Предложения могут вноситься как в электронном виде (по электронной почте, либо через специальную форму, созданную на сайте проекта), так и при личном приеме в профильном управлении, ответственном за реализацию проекта, или  муниципалитете. По итогам проведения общественного обсуждения необходимо проанализировать собранные данные и оформить отчет.

13. Отчет должен включать в себя суммированные результаты по ключевым вопросам, которые обсуждались на встрече, оформленные результаты анкетирования и интервьюирования, визуализацию собранных данных в виде схем, графиков, карт, резюме по итогам обсуждения, фотографии места проектирования, фотографии со встречи. Отчет необходимо оформить в виде единой брошюры согласно фирменному стилю программы по комплексному благоустройству либо фирменному стилю муниципалитета. Электронная версия сохраняется и рассылается в формате PDF. Отчеты и видеозаписи по итогам общественных обсуждений должны быть опубликованы в течении 14 рабочих дней после проведения общественных обсуждений на официальном сайте муниципалитета, а также на коммуникационных площадках самого проекта (на сайте проекта, в социальных сетях). Копия отчета также должна быть направлена по электронно почте всем заинтересованным участникам встречи. Краткая версия отчета и резюме по итогам общественных обсуждений, а также информация о дальнейшем развитии проекта должны быть опубликованы на сайте муниципалитета и в СМИ не позднее 4 рабочих дней после проведения общественного обсуждения.

14. При реализации проектов необходимо обеспечить информирова- ние общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. Информирование может осуществляться, но не ограничиваться следующим:

• Создание единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

• Работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта.

• Вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах).

• Информирование местных жителей через школы и детские сады. В том числе через школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для родителей учащихся.

• Индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте или по телефону.

• Использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.

• Установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей.

• Установка специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. Перед проведением общественного обсуждения проектов комплексного благоустройства, для осуществления квалифицированного и осознанного участия со стороны местных жителей на официальном сайте муниципалитета, на сайте самого проекта, либо на ресурсах проекта в социальных сетях необходимо опубликовать подробную информацию о проекте, презентацию проекта, концепцию проекта или сам эскизный проект (если он уже разработан, в зависимости от этапа работы) не позднее 15 дней до даты проведения общественных обсуждений.»