АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018 №  520-п

О внесении изменений в постановление

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

от 12.12.2017 № 744-п «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Гаврилово-

Посадского городского поселения на 2018-2022 годы»

(в редакции от 05.03.2018 № 113-п, от 22.03.2018 № 130-п)

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», от  07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013 № 403-п «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ   Гаврилово-Посадского  муниципального района», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района  постановляет:

1.Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 12.12.2017 № 744-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Гаврилово - Посадского городского поселения на 2018-2022 годы» (в редакции от  05.03.2018  №  113-п, от 22.03.2018 № 130-п) изменения  согласно приложению.

2.Опубликовать   настоящее   постановление в   сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

3.Настоящее постановление   вступает в силу со  дня официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                                       В.Ю. Лаптев

- Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального  района

от 08.10.2018  № 520-п

И З М Е Н Е Н И Я

в постановление администрации

Гаврилово-Посадского муниципального района

от 12.12.2017 № 744-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы»

(в редакции от  05.03.2018  №  113-п, от 22.03.2018 № 130-п)

1. В преамбуле постановления после слов «Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,» читать «от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013 № 403-п «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ   Гаврилово-Посадского  муниципального района», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района  постановляет:».

- 2. В приложении к постановлению «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы»:

1) разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование программы | Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Администратор программы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» |
| Перечень подпрограмм | Специальные подпрограммы: - «Благоустройство дворовых территорий» (приложение 3). - «Благоустройство общественных территорий» (приложение 4). - «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» (приложение 5). - «Благоустройство Городской площади» (приложение 6). |
| Цель (цели) программы | Повышение уровня благоустройства территорий Гаврилово-Посадского городского поселения |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований всего 31377,16 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 4337,61 тыс. руб. 2019 год – 27039,55 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. - местный бюджет всего 68,95 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 68,95 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. - федеральный бюджет всего 31216,64107 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 4177,09 тыс. руб. 2019 год – 27039,55 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. - областной бюджет всего 91,57513 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 91,57513 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |

- 2) в разделе 4. «Мероприятия программы» таблицу «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия Источник ресурсного обеспечения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего | 4337,61 | 27039,55 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 4337,61 | 27039,55 |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 68,9500 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 91,57513 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 4177,09 | 27039,55 |  |  |  |
| 1. | Специальные программы: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
|  | -всего |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | 1377,1662 |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 1377,1662 |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 68,9500 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 91,57513 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 1216,64107 |  |  |  |  |
| 1.4 | Благоустройство Городской площади | 2960,450 | 27039,55 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 2960,450 | 27039,55 |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 2960,450 | 27039,55 |  |  |  |

3. В Приложении 3 к муниципальной программе «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» (далее – Подпрограмма 1)», в разделе 2  «Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы 1»  21-й, 22-й, 23-й абзацы изложить в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы постановлением администрации  Гаврилово–Посадского муниципального района от 28.09.2017   № 568-п «Об утверждении Порядков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий (в т.ч. парков), подлежащих благоустройству, в муниципальную программу на 2018-2022 годы, а также общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения» утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу по формированию современной городской среды на территории  Гаврилово-Посадского городского поселения (далее – Порядок), а также требования  к  протоколам общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме по вопросам включения в программу по формированию современной городской среды.

Постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 28.02.2017 № 102-п «О создании общественной Комиссии по обсуждению и проведению оценки предложений с целью их включения в муниципальные программы в сфере благоустройства, в том числе по проектам муниципальных программ и осуществления контроля за  их реализацией»  (в редакции постановления от  25.01.2018  № 35-п) определено формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

В 2018 году в соответствии с выше названным Порядком общественной Комиссией был утвержден адресный Перечень МКД г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству в 2019 году или на последующие годы периода действия муниципальной программы:

| № | Дата подачи заявки | Адрес МКД | Мероприятия из минимального Перечня работ по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.03.2017 | Ул. Р.Люксембург,6 | 1-ремонт дворовых проездов и проездов к дворовым территориям 2-обеспечение освещения дворовых территорий 3-установка скамеек 4- установка урн для мусора |
| 2 | 27.03.2017 | Ул. Шушина, 25А | 1-4 |
| 3 | 18.10.2017 | Первомайский пр., 4а | 1-4 |
| 4 | 20.10.2017 | 1-й Шушинский пер., 20 | 1-4 |
| 5 | 20.10.2017 | Ул. Шушина, 25 | Проезд к дому не нужен. Фонари у колонки, чтобы освещался пешеходный мост через канаву |
| 6 | 02.11.2017 | 5-й Шушинский пер., д. 9 | 1-4 |
| 7 | 03.11.2017 | Ул. Горького, 5 | В п.4 вместо урн - вазоны |
| 8 | 10.11.2017 | Ул. 9-е Января, 13 | только 1 и 2 |
| 9 | 10.11.2017 | 1-й Шушинский пер., 22 | 1-4 |
| 10 | 13.11.2017 | Ул. Калинина, 3 | 1-4 |
| 11 | 13.11.2017 | 5-й Шушинский пер., 11 | 1-4 |
| 12 | 14.11.2017 | Ул. Л.Болотиной, 48 | 1-4 |
| 13 | 14.11.2017 | Ул. Л.Болотиной, 46 | 1-4 |
| 14 | 12.12.2017 | Ул. Дзержинского, 6 | 1-4 |
| 15 | 12.12.2017 | 1-й Набережный пер., 15 (Зыкова Н. В., 89605061628) | 1-4 |
| 16 | 30.08.2018 | Ул. Р.Люксембург, 9 | только 1 и 2 |

4. В приложении 4 к муниципальной программе «Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» (далее – Подпрограмма 2)»:

1) в Разделе 2. «Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы 2» 9-й, 11-й, 14-й, 15-й абзацы изложить в следующей редакции:

«Но в 2017 г. был реализован только 1 этап проекта благоустройства общественной территории г. Гаврилов Посад   - создание сквера  с  геральдическим символом  Гаврилово-Посадского муниципального района. Адрес расположения объекта: г. Гаврилов Посад (напротив краеведческого музея), на пересечении 4-х улиц: ул. Р. Люксембург, ул. Дзержинского,  ул. 3-его Интернационала, пл. Советская. Дальнейшее благоустройство  этой общественной территории в 2018 г. продолжилось в рамках  другой подпрограммы -  подпрограммы 3 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)». Две другие территории вошли в Перечень общественных территорий  подпрограммы «Благоустройство общественных территорий»;

«Для реализации мероприятий подпрограммы постановлением администрации  Гаврилово – Посадского муниципального района от 28.09.2017   № 568-п «Об утверждении Порядков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий (в т.ч. парков), подлежащих благоустройству, в муниципальную программу на 2018-2022 годы, а также общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения» утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественных территорий,  подлежащих благоустройству, в муниципальную программу по формированию современной городской среды, а также Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения»;

«В период с 09.01.2018 по 09.02.2018 Общественной Комиссией проведено общественное обсуждение Перечня общественных территорий г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству (обозначенный  в таблице «Характеристика наиболее значимых общественных территорий   города Гаврилов Посад».  В процессе обсуждения поступило 2 предложения, а именно: включить в Перечень благоустройство  уличного пространства – территории улицы Пионерская, включая пешеходный мост; благоустройство уличного пространства – территории ул. Селиверстова. С учетом данных предложений Общественной Комиссией утвержден следующий  Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству (названия общественных территорий расположены в алфавитном порядке):»;

«Общественное обсуждение данного Перечня завершилось рейтинговым голосованием для установления  очередности благоустройства общественных территорий, что важно для  реализации 5-летней  муниципальной программы «Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы».

2) в Раздел 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы 2» дополнить абзацем следующего содержания:

«Голосование по  общественным территориям Гаврилово-Посадского городского поселения проведено в период  с 13.04.2018 по 30.04.2018 в соответствии с  постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 09.04.2018  № 181-п «О порядке организации и проведения  голосования по общественным территориям Гаврилово-Посадского городского поселения».

Всего в голосовании приняло участие 315  человек, в т.ч. 89 молодых людей, достигших 14-летнего возраста (школьники).

С учетом итогов голосования, а также предложения, поступившее  11.07.2018: включить в Перечень «Уличное пространство ул. Урицкого г. Гаврилов Посад»,   Общественной комиссией утвержден Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад с обозначением номеров очередности благоустройства:

| Порядко-вый номер | Наименование общественной территории | Номер очередности благоустройства (с учетом результатов голосования) |
| --- | --- | --- |
| №1 | Городская площадь (пл. Советская) | №1 |
| №2 | Городской сад (пл. Октябрьская, ул. Дзержинского) | №6 |
| №3 | Кладбище (200 м северо-западнее г. Гаврилов Посад) | №8 |
| №4 | Место купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | №5 |
| №5 | Пешеходная зона Суздальского моста | №4 |
| №6 | Родник на ул. Горького | №7 |
| №7 | Родник на ул. Пионерская | №15 |
| №8 | Территория у здания районного Дома культуры | №3 |
| №9 | Уличное пространство – территория ул. Горького | №13 |
| №10 | Уличное пространство – территория ул. Дзержинского | №16 |
| №11 | Уличное пространство – территория ул. 3-его Интернационала | №14 |
| №12 | Уличное пространство – территория ул. Красноармейская | №9 |
| №13 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (от д.15 ул. Октябрьская до д. 10 ул. Пионерская) | №17 |
| №14 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у кафе «Посадский дворик» до д. № 17) | №17 |
| №15 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у д. № 17) | №18 |
| №16 | Уличное пространство – территория ул. Пионерская, включая пешеходный мост | №10 |
| №17 | Уличное пространство – территория ул. Р. Люксембург | №12 |
| №18 | Уличное пространство – территория ул. Селиверстова | №11 |
| №19 | Уличное пространство – территория ул. Советская | №16 |
| № 20 | Уличное пространство – территория ул. Урицкого | №19 |
| №21 | Часовня на въезде в город, на перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе, и стела на въезде со стороны г. Тейково | №9 |

Примечание: в голосовании также участвовала общественная территория «Мини-сквер в центре  г. Гаврилов Посад  со скульптурой геральдического символа Гаврилово-Посадского городского  поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района - Владимирского тяжеловоза» из подпрограммы № 3 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)», получившая очередность благоустройства - № 2. В этой таблице она не обозначена (поэтому нет очередности под № 2).

3) в Разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» таблицу « Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 6 | 6 | 15 | 18 | 22 | 27 |
| 2. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 2,33 | 2,33 | 5,65 | 13,45 | 17,41 | 25,89 |
| 3. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 8,8 | 8,8 | 21,4 | 51 | 66 | 100 |

Примечание: в 2018 году в Перечень добавлены 3 общественные территории, ориентировочные площади которых  следующие:

«Уличное пространство – территория ул. Пионерская, включая пешеходный мост» -  1, 4994 га;

«Уличное пространство – территория ул. Селиверстова» – 1, 375 га;

«Уличное пространство – территория ул. Урицкого» -  1, 656 га.

4.Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы» дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Гаврилово-Посадского городского поселения

на 2018-2022 годы»

Подпрограмма «Благоустройство Городской площади»

(далее – Подпрограмма 4)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы 4

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство Городской площади |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2019 |
| Администратор программы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение качества жизни местных жителей, создание современной среды для проведения местных, региональных, общероссийских мероприятий на базе существующих культурных центров, включение центра города Гаврилов Посад в перечень основных городских достопримечательностей и объектов туристского показа |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований Всего 30 000,0 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 2 960,450 тыс. руб. 2019 год – 27 039,550 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
|  | - местный бюджет всего _____________ и по годам: 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
|  | - федеральный бюджет всего 30 000, 0 тыс. руб.и по годам: 2018 год – 2960,450 тыс. руб. 2019 год – 27 039,550 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
|  | - областной бюджет всего ____________и по годам: 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |

Раздел 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

подпрограммы 4

Город Гаврилов Посад – центр Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района, занимает площадь равную 584 га. Численность постоянно проживающего в г. Гаврилов Посад населения на начало 2018 года составляет 5657 человек. Город с многовековой историей, нуждается в реконструкции главной площади, модернизации общественного пространства, формировании современной городской среды. Территория Городской площади в настоящее время  представляет собой пешеходную зону (площадь и сквер) в границах: до проезжей части ул. Октябрьская, д.16 ул. Октябрьская, д.9 пл. Советская (здание дома культуры), д.17 пл. Советская (торговые ряды), д.3 пл.Советская. Площадь территории 8 500 м² (уточняется в процессе проектирования) и имеет трапециевидную форму. Рельеф участка имеет значительный перепад, а именно в.т. 125,7; н.т. 122,2. Функционально площадь разбита на две зоны:

1.Пешеходная зона – торговая площадь.

2.Зона отдыха: сквер с детской площадкой.

Сквер благоустроен цветниками и рядовой посадкой деревьев, установлены лавочки, уличное освещение. Существующие насаждения в основном старовозрастные, есть сухостойные и аварийные экземпляры. Дорожно-тропиночная сеть представлена площадкой (территория сквера) с покрытием из тротуарной плитки, которая находится в неудовлетворительном состоянии, основная территория площади, а также территория, прилегающая к торговым рядам, имеет асфальтовое покрытие, которое так же в не удовлетворительном состоянии. На территории детской площадки имеются грунтовые протопы на газоне. На всей территории отмечается недостаточное количество малых архитектурных форм и осветительных приборов. Все существующие элементы благоустройства на данный момент изношены и морально устарели, отсутствуют парковочные места.

13 марта 2018 был объявлен Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Цель конкурса: поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать культурные, визуальные, пространственные, а также социально-экономические связи. Чтобы принять участие в конкурсе, муниципальному образованию необходимо подать на рассмотрение Конкурсной комиссии проект создания комфортной городской среды, включающий комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий).

Город принял участие в номинации  конкурса «Малые города» с численностью населения до 10 тысяч человек с проектом «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)». Гаврилов Посад стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений России. 29 мая были подведены его итоги. Всего в нём участвовало 455 населённых пунктов из 82 регионов страны, из них 55 исторических поселений и 400 малых городов. В итоге упорной борьбы команда города Гаврилов Посад вышла в финал в числе 80 победителей: 20 исторических поселений и 60 малых городов. Город получит федеральный грант на реализацию проекта благоустройства — до 30 миллионов рублей.

Территория Городской площади (пл. Советская) выбрана для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды как ключевое пространство города –  его центр, как наиболее посещаемое место всеми жителями района и гостями. Как и сотни лет назад, это то место, где слились воедино все градообразующие функции. С 1852 г. территория имеет значение  Торговой площади, и сейчас  по ее периметру располагаются торговые объекты и главный из них - объект культурного наследия –Торговые ряды. Работает Городской рынок, а по пятницам на площади собирается  базар, на который съезжаются жители из других поселений района. Объект благоустройства имеет духовное значение – здесь находится центральная городская церковь  - храм Архистратига Божия Михаила. Это и административно-деловой центр, где расположены: администрация района,  пожарная охрана, пенсионный фонд, автостанция, центр занятости, учреждения социальной защиты. Это – культурный центр с большим зданием районного Дома культуры, библиотеками, краеведческим Музеем, сквер с геральдическим символом Гаврилово - Посадского городского  поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района - Владимирского тяжеловоза. В кафе «Посадский дворик» проходят все семейные праздники, свадьбы. На детской площадке  всегда много детей.

На центральной части Городской площади  проводятся многочисленные мероприятия местного, регионального и Всероссийского масштаба (митинг Дня Победы, Обще епархиальный крестный ход, День города, ярмарка «Краски бабьего лета», масленичные, новогодние и рождественские гуляния, детские праздники  и т.д.).

Городская площадь (пл. Советская) – это место притяжения, любимейшее место жителей и гостей города разной возрастной категории, которым крайне необходимо благоустройство, чтобы в полной мере ощущать себя современными людьми, нужными государству, чтобы молодое поколение захотело остаться жить в районе, чтобы все гордились своим городом, которому в 2019 году исполнится 230 лет.

В период с 07.03.2018 по 20.03.2018 администрацией Гаврилово-Посадского муниципального района был организован прием предложений от населения города по выбору общественной территории, а в период с 21.03.2018 по 31.03.2018 прием предложений от населения города по выбору мероприятий для благоустройства выбранной территории. По итогам проведенных приемов предложений, гражданами г. Гаврилов Посад выбрана в качестве общественной территории подлежащей благоустройству – Городская площадь (пл. Советская)  - это выбор 52,9% от общего количества участников обсуждения с выполнением следующих мероприятий: асфальтирование (или покрытие брусчаткой) площади; устройство (обновление) тротуаров, пешеходных дорожек; создание мини-сквера с установкой скамеек, фонарей, с устройством клумб; установка фонтана в центре сквера; обновление (покраска, размещение специального покрытия)  детской площадки; покраска и ремонт ограждений; установка МАФ; уличное освещение; озеленение (обновление имеющихся насаждений).

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Реализация проекта «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» даст следующие результаты:

- создание  комфортной открытой городской среды для всех социальных групп населения;

- организация новых пешеходных зон;

- обеспечение соответствия современным требованиям детской площадки в мини-сквере площади;

- создание современной универсальной площадки для проведений различных событийных мероприятий городского, районного, областного и общероссийского уровней;

- организация зоны массового отдыха населения, мини-сквера, доступности населения к таким объектам благоустройства, как фонтан;

- проведение комплексного ландшафтного благоустройства с реконструкцией зеленых насаждений;

- содействие малому и среднему предпринимательству посредством создания для них привлекательной торговой зоны;

- создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения: обеспечение устройства пандусов при продольном уклоне дорожного полотна не более 5%; устройство пешеходных рамп или пониженного бортового камня в местах наземных переходов;

- формирование новой туристической точки притяжения, способствующей улучшению имиджа города и повышению туристической привлекательности.

Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 4

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | комплект | 1 | - |
| 2. | Реализация проекта «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)»: |  |  |  |
| 2.1 | покрытие брусчаткой площади | кв.м | - | 5010 |
| 2.2 | покрытие брусчаткой пешеходной зоны | кв.м | - | 1164 |
| 2.3 | покрытие брусчаткой сквера | кв.м | - | 600 |
| 2.4 | устройство фонтана в сквере | шт. | - | 1 |
| 2.5 | устройство газонов | кв.м | - | 400 |
| 2.6 | замена уличных светильников | шт. | - | 10 |
| 2.7 | установка декоративных фонарей (всего) | шт. | - | 12 |
| 2.8 | установка МАФ (всего) | шт. | - | 16 |
| 2.9 | устройство резинового покрытия детской площадки | кв.м | - | 400 |

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы 4

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации объекта: «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» | 2960,450 | - |
| 2. | Реализация проекта «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» | - | 27 039,550 |

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 2960,450 | 27 039,550 |
| бюджетные ассигнования |  |  | 2960,450 | 27 039,550 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  | 2960,450 | 27 039,550 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации объекта: «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» | 2960,450 | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | 2960,450 | - |
|  | - местный бюджет |  |  | - |
|  | - федеральный бюджет |  | 2960,450 | - |
|  | - областной бюджет |  |  | - |
| 2. | Реализация проекта «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» | -«- | - | 27 039,550 |
|  | бюджетные ассигнования |  | - | 27 039,550 |
|  | - местный бюджет |  | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | 27 039,550 |
|  | - областной бюджет |  | - |  |