-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018   №  663-п

О муниципальной программе «Благоустройство

территории Гаврилово-Посадского городского поселения

на 2019-2021 годы»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013 № 403-п «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ   Гаврилово-Посадского  муниципального района», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района  постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения на 2019-2021 годы» согласно приложению.

2.Опубликовать   настоящее   постановление  в   сборнике   «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

3. Настоящее  постановление   вступает  в  силу со  дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения, начиная с формирования бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                                       В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального  района

от 05.12.2018  № 663-п

- Муниципальная программа

«Благоустройство территории Гаврилово-Посадского

городского поселения на 2019-2021 годы»

- Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2019-2021 годы |
| Администратор программы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнитель программы | Муниципальное бюджетное учреждение Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» |
| Перечень подпрограмм | Аналитические подпрограммы: 1.Уличное освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения (приложение 1). 2. Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения (приложение 2). Специальные программы: 1. Оказание муниципальной услуги «Благоустройство территории общего пользования» (приложение 3). 2. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда» (приложение 4). 3. Оказание муниципальной услуги «Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения» (приложение 5). |
| Цель (цели) программы | Повышение уровня благоустройства территорий Гаврилово-Посадского городского поселения, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния поселения |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем ассигнований: 47 246,254 тыс. руб. 2019 год - 16 868,4 тыс. руб. 2020 год - 15411,598 тыс. руб. 2021 год - 14966,256 тыс. руб. Общий объем бюджетных ассигнований: 47 157,254 тыс. руб. 2019 год - 16 839,4 тыс. руб. 2020 год - 15381,598 тыс. руб. 2021 год - 14936,256 тыс. руб. - местный бюджет: 47 157,254 тыс. руб. 2019 год - 16 839,4 тыс. руб. 2020 год - 15381,598 тыс. руб. 2021 год - 14936,256 тыс. руб. - областной бюджет: 0,00 тыс. руб. 2019 год - 0,00 тыс. руб. 2020 год - 0,00 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. - внебюджетное финансирование: 89,00 тыс. руб. 2019 год - 29,00 тыс. руб. 2020 год - 30,00 тыс. руб. 2021 год - 30,00 тыс. руб. |

- Раздел 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

- муниципальной программы

- Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования городского поселения имеет большое значение благоустройство его территорий. Благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения,  ремонт и строительство колодцев, содержание памятников  и обелисков,  содержание мест захоронения, сбор и вывоз отходов, благоустройство контейнерных площадок, обрезка и покраска деревьев, содержание городского сада, других общественных территорий.

Общественные территории  - это территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы и т.п.

Территории общего пользования в городском поселении занимают 9220 тыс. кв.м.

Ежегодно для  их содержания проводятся:

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных не них объектов благоустройства. Уход за зелеными насаждениями. Сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин дорог и  газонов, очистка урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными реагентами мест интенсивного движения пешеходов;

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков и т.д.);

- текущий ремонт мемориальных сооружений;

- ремонт и хлорирование питьевых шахтных колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав;

- противопожарная опашка и обустройство минерализованных полос.

Кроме этого  на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, собираемого  при проведении субботников и мусора, образующегося стихийными свалками. Ежегодно вывозится до 1,2 тыс. тонн мусора.

Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования городского поселения насчитывает более 40 тыс. кв.м. Ежегодно в рамках их содержания проводятся работы:

- снос аварийных деревьев, обрезка деревьев, вырезка поросли, побелка стволов.

- цветочное оформление 150 кв. м. клумб.

Но особенного благоустройства требует районный центр – город Гаврилов Посад.

- Раздел 3. Цели (цели) и ожидаемые результаты  реализации

- программы

Основной целью программы является обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории Гаврилово-Посадского городского поселения, повышение эстетической выразительности объектов. Она позволит предупредить аварийные ситуации, угрожающие жизнедеятельности человека, движению транспорта; улучшит экологическое состояние населенных пунктов

Реализация программы направлена на решение следующих задач:

- поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства городского поселения;

Сведения о целевых индикаторах (показателей)

реализации программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 99 | 99 | 99,5 | 99,5 |
| 2. | Доля территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий | % | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 3. | Объем уборки обочин и газонов дорог | км про хода | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 |
| 4. | Объем утилизированного мусора при ликвидации навалов мусора (свалок) | тн | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 5. | Доля обслуживающих зеленых насаждений в общей площади таких территорий | % | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 6. | Площадь территорий кладбищ | га | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |

- Раздел  4. Мероприятия программы

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих уровнях, доля освещения частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети составит не менее 95.5%;

- сохранение и улучшение текущего уровня качества и объемов содержания территорий общего пользования;

- ежегодное содержание за зелеными насаждениями составит на площади не менее 59% от общей площади зеленых насаждений на территории общего пользования.

- обеспечение чистоты и порядка на территориях кладбищ и территорий прилегающих к ним.

Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование мероприятия Источник ресурсного обеспечения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего | 16 868,4 | 15411,598 | 14966,256 |
|  | - бюджетные ассигнования | 16 839,4 | 15381,598 | 14936,256 |
|  | - местный бюджет | 16 839,4 | 15381,598 | 14936,256 |
|  | - областной бюджет | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет | - | - |  |
|  | - внебюджетное финансирование | 29,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1 | Аналитические подпрограммы: | 4 911,34 | 4 413,1 | 4 313,1 |
| 1.1 | Уличное освещение территории Гаврилово - Посадского городского поселения |  |  |  |
|  | - всего | 4598,24 | 4100,0 | 40000,0 |
|  | - бюджетные ассигнования | 4598,24 | 4100,0 | 40000,0 |
|  | - местный бюджет | 4598,24 | 4100,0 | 40000,0 |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 1.2 | Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения |  |  |  |
|  | - всего | 313,1 | 313,1 | 313,1 |
|  | - бюджетные ассигнования | 313,1 | 313,1 | 313,1 |
|  | - местный бюджет | 313,1 | 313,1 | 313,1 |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 2. | Специальные программы: | 11 957,06 | 10 998,498 | 10 653,16 |
| 2.1 | Оказание муниципальной услуги «Благоустройство территории общего пользования» |  |  |  |
|  | -всего | 9632,86 | 8909,76 | 8617,16 |
|  | -бюджетные ассигнования | 9632,86 | 8909,76 | 8617,16 |
|  | - местный бюджет | 9632,86 | 8909,76 | 8617,16 |
|  | - областной бюджет | - | - |  |
|  | - внебюджетное финансирование | - | - |  |
| 2.2 | Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда»; |  |  |  |
|  | - всего | 2070.2 | 1860,9 | 1814,0 |
|  | - бюджетные ассигнования | 2041,2 | 1830,9 | 1784,0 |
|  | - местный бюджет | 2041,2 | 1830,9 | 1784,0 |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
|  | - внебюджетное финансирование | 29,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.3 | Оказание муниципальной услуги «Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения» |  |  |  |
|  | -всего | 254,0 | 227,838 | 222,0 |
|  | бюджетные ассигнования | 254,0 | 227,838 | 222,0 |
|  | - местный бюджет | 254,0 | 227,838 | 222,0 |
|  | - областной бюджет | - | - |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Гаврилово-

Посадского городского  поселения»

Подпрограмма «Уличное  освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы | Аналитическая |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Уличное освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2019-2021 |
| Исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» |
| Цель (цели) подпрограммы | Устройство освещения улиц Гаврилово-Посадского городского поселения Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей. |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 12 698, 24 тыс. руб. 2019 год – 4598,24 тыс. руб. 2020 год – 4100,0 тыс. руб. 2021 год – 4000,0 тыс. руб. - местный бюджет 2019 год – 4598,24 тыс. руб. 2020 год – 4100,0 тыс. руб. 2021 год – 4000,0 тыс. руб. |

Раздел 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

подпрограммы

Общее количество светильников уличного освещения в городском поселении составляет   500 шт., обеспечивая освещение 99% улиц. Более половины светоточек составляют энергоемкие ртутные лампы, которые имеют короткий срок службы и требуют значительных затрат по их замене, что значительно снижает энергоэффективность уличного освещения.

Структура наличия уличных светильников по видам:

| Тип светильника | Тип лампы | Мощность лампы | Количество светильников |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ-250 | дНат | 250 | 180 |
| РКУ-250 | ДРЛ | 250 | 226 |
| СПО |  | 200 | 74 |
| СЭП | светодиод | 80 | 19 |
| итого |  |  | 500 |

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в среднесрочной перспективе являются:

- переход на энергосберегающие светильники;

- замена электропускателей, приборов учета электропроводов;

- увеличения продолжительности освещения до 3,9 тыс. часов в год.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основной целью программы  создание комфортных условий для проживания населения на территории Гаврилово-Посадского городского поселения,  обеспечение энергосбережения.

Реализация подпрограммы направлена на переход на энергосберегающие светильники.

Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,5 | 99,5 |
| 2 | Доля энергосберегающих светильников | % | 10 | 12 | 15 | 30 | 50 | 80 |

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы

1. Оплата за потреблённую электроэнергию на уличное освещение города

2. Оплата за потреблённую электроэнергию на уличное освещение в сельских населённых пунктах.

3. Оплата по договору за техническое обслуживание уличного освещения в городе.

4. Оплата по договорам  с физическими лицами за обслуживание уличного освещения на территории поселения

5. Приобретение материалов и оборудования для обеспечения работы уличного освещения

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование меропрития /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 4598,24 | 4100,0 | 4000,0 |
| бюджетные ассигнования |  |  | 4598,24 | 4100,0 | 4000,0 |
| - местный бюджет |  |  | 4598,24 | 4100,0 | 4000,0 |
| Внебюджетное финансирование |  |  | - | - | - |
| 1. | Организация мероприятий по уличному осве-щению населенных пунктов | МБУ «Надежда» | 4598,24 | 4100,0 | 4000,0 |
|  | - бюджетные ассигнования |  | 4598,24 | 4100,0 | 4000,0 |
|  | - местный бюджет |  | 4598,24 | 4100,0 | 4000,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Гаврилово-

Посадского городского  поселения»

Подпрограмма  «Благоустройство и  озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы | Аналитическая |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2019-2021 |
| Исполнитель подпрограммы | Управление муниципального хозяйства администрации Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории Гаврилово-Посадского городского поселения, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 939,3 тыс. руб. 2019 год - 313,1тыс. руб. 2020 год - 313,1тыс. руб. 2021 год - 313,1тыс. руб. - местный бюджет 2019 год - 313,1тыс. руб. 2020 год- 313,1тыс. руб. 2021 год - 313,1тыс. руб. - областной бюджет: бюджет 2019 год - 0,0 тыс. руб. 2020 год- 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. |

Раздел 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

подпрограммы

Территории общего пользования в городском поселении занимает 9220 тыс. кв.м.

Ежегодно в рамках их содержания проводится:

- текущее поддержание санитарного состояния территории общего пользования и расположенных не них объектов благоустройства, уход за зелеными насаждениями; сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин дорог и  газонов, очистка урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными реагентами мест интенсивного движения пешеходов;

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков и т.д.).

Кроме этого, в г. Гаврилов Посад имеются 24 общественных территорий, наиболее посещаемых жителями города и поселения, в целом – 213,6 тыс. кв.м. Из них уличные пространства – 104,5  тыс. кв.м. городская площадь – 6 тыс. кв.м; городской сад – 1 тыс. кв.м.; стадион – 17 тыс. кв.м.; родники – 4 тыс. кв.м.; скверы – 5 тыс. кв.м.; место купания людей – 20 тыс. кв.м.; кладбища – 42 тыс. кв.м. Для безопасности нахождения населения района на таких объектах как: городской сад, стадион, родники, место купания, кладбище необходима акарицидная обработка площадей от 1 га до 20 га.

Борщевик Сосновского становится  экологической  угрозой и для территорий населенных пунктов поселения. Требуется проведение  необходимой работы  для борьбы с распространением  данного растения: многократное подкашивание, обрезка цветков, перепахивание, использование укрывных материалов, подконтрольное сжигание, применение гербицидов. Нужны значительные финансовые средства. В рамках данной подпрограммы запланирована химическая обработка участков произрастания борщевика в г. Гаврилов Посад. Всего в г. Гаврилов Посад наиболее нуждаются в очистке от борщевика 4 га. Столько же и в других населенных пунктах.

Большое значение для  комфортности проживания, для  туристической привлекательности города Гаврилов Посад имеет цветочное оформление  территорий.  Таких объектов в городе -25. Ежегодно высаживаются на клумбы в среднем 14 тыс. корней цветочной рассады.

Есть и другие  объекты благоустройства, например, баннеры.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных, безопасных условий для проживания населения на территории Гаврилово-Посадского городского поселения, улучшение экологической обстановки на территории городского поселения, повышение эстетической выразительности объектов.

Сведения о целевых индикаторах (показателей)

реализации Подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля территорий общего пользования, на которых проводится акарицидная обработка | % | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Доля территорий, на которых проводится борьба с распространением борщевика Сосновского | % | 16 | 20 | 25 |
| 3 | Количество рассады цветочных растений, используемых для общественных клумб | тыс. корней | 14 | 14 | 18 |

Реализация Подпрограммы предполагает получение следующих результатов:

- снижение численности популяций иксодовых клещей, передающих опасные инфекции, на общественных территориях города, в среднем на площади в 1 га/год;

- ликвидация зарослей борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов поселения (в среднем 1,3 га/год);

- закупка рассады цветочных растений для клумб города (14 тыс. корней в год);

-выполнение других работ по благоустройству для обеспечения комфортной, безопасной городской среды.

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование меропрития /источник ресурсного обеспечения |  | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  | 313,1 | 313,1 | 313,1 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  | 313,1 | 313,1 | 313,1 |
| - местный бюджет |  |  |  | 313,1 | 313,1 | 313,1 |
| Внебюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по благоустройству населенных пунк-тов | Управление муниципального хозяйства Администрации |  | 313,1 | 313,1 | 313,1 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 313,1 | 313,1 | 313,1 |
|  | - местный бюджет |  |  | 313,1 | 313,1 | 313,1 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Гаврилово-

Посадского городского  поселения»

Подпрограмма  «Оказание муниципальной услуги «Благоустройство территории общего пользования»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Оказание муниципальной услуги «Благоустройство территории общего пользования» |
| Срок реализации подпрограммы | 2019-2021 |
| Исполнитель подпрограммы | МБУ «Надежда» |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории Гаврилово-Посадского городского поселения, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем ассигнований: 27 159,78 тыс.руб. 2019 год – 9632,86 тыс. руб. 2020 год – 8909,76 тыс. руб. 2021 год – 8617,16 тыс. руб. - общий объем бюджетных ассигнований: 2019 год – 9632,86 тыс. руб. 2020 год – 8909,76 тыс. руб. 2021 год – 8617,16 тыс. руб. - местный бюджет 2019 год – 9632,86 тыс. руб. 2020 год – 8909,76 тыс. руб. 2021 год – 8617.,16 тыс. руб. - внебюджетное финансирование: 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. |

Раздел 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

подпрограммы

Территории общего пользования в городском поселении занимает 9220 тыс. кв.м.

Ежегодно в рамках их содержания проводится:

- текущее поддержание санитарного состояния территории общего пользования и расположенных не них объектов благоустройства. Уход за зелеными насаждениями. Сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин дорог и  газонов, очистка урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными реагентами мест интенсивного движения пешеходов;

- текущий ремонт мемориальных сооружений;

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков и т.д.);

- вывоз мусора, собираемого  при проведении субботников и образующегося стихийными свалками (ежегодно до 1,2 тыс. тонн мусора);

- ремонт и хлорирование питьевых шахтных колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав;

- противопожарная опашка и обустройство минерализованных полос.

Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования городского поселения насчитывает более 40 тыс. кв.м. Ежегодно в рамках их содержания проводятся работы:

- снос аварийных деревьев, обрезка деревьев, вырезка поросли, побелка стволов.

- посадка цветочной рассады на клумбах общей площадью 150 кв. м., уход за ними в течение всего сезона.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории Гаврилово-Посадского городского поселения, повышение эстетической выразительности объектов.

Сведения о целевых индикаторах (показателей)

реализации Подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий | % | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 2 | Доля обслуживающих зеленых насаждений в общей площади таких территорий | % | 59 | 59 | 59 |
| 3. | Объем уборки обочин и газонов дорог | км про хода | 91,26 | 91,26 | 91,26 |
| 4. | Объем утилизированного мусора при ликвидации свалок | тн | 1200 | 1200 | 1200 |

Реализация Подпрограммы предполагает получение следующих результатов:

- сохранение текущего уровня качества и объемов содержания территорий общего пользования

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заработная плата рабочих по благоустройству согласно штата | МБУ «Надежда» | в течение года | 2917,16 | 2917,16 | 2917,16 |
| 2. | Уличная уборка городского посе-ления (оплата за ТБО). Уборка несанкциони-рованных навалов мусора (свалок), в т. Ч. благоустройство кон-тейнерных площадок для сбора ТБО и уборка городского туалета, туалета Городского сада | МБУ «Надежда» | в течение года | 495,6 | 400,0 | 350 |
| 3. | Содержание техники и имущества | МБУ «Надежда» | в течение года | 932,0 | 820,0 | 800 |
| 4. | Строительство мост-ков для полоскания белья. Строительство и ремонт колодцев. Ремонт пешеходных переходов через р. Воймига и р. Ирмес | МБУ «Надежда» | в течение года | 98,2 | 99,0 | 90,0 |
| 5. | Спиливание аварий-ных и обрезка деревьев | МБУ «Надежда» | в течение года |  |  | 179,02 |
| 6. | Побелка деревьев и покраска мостов. | МБУ «Надежда» | в течение года | 275,0 | 200,0 | 100,0 |
| 7. | Природоохранная и техническая документация (экологическое сопровождение, сметы) | МБУ «Надежда» | в течение года | 150,6 |  |  |
| 8. | Выделение материалов для благоустройства детских площадок. | МБУ «Надежда» | в течение года | 100,0 | - |  |
| 9. | Налог на имущество | МБУ «Надежда» | в течение года | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 10. | Мероприятия, проведенные по благоустройству территории городского поселения |  |  | 4464,3 | 4273,6 | 3980,98 |

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 9632,86 | 8909,76 | 8617.16 |
| - бюджетные ассигнования |  |  | 9632,86 | 8909,76 | 8617.16 |
| - местный бюджет |  |  | 9632,86 | 8909,76 | 8617.16 |
| - внебюджетное финансирование |  |  | - | - | - |
| 1. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | МБУ «Надежда» |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 9632,86 | 8909,76 | 8617.16 |
|  | - местный бюджет |  | 9632,86 | 8909,76 | 8617.16 |
|  | - внебюджетное финансирование |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Гаврилово-

Посадского городского  поселения»

Подпрограмма «Содержание муниципального бюджетного

учреждения  «Надежда»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда» |
| Срок реализации подпрограммы | 2019-2021 |
| Исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение деятельности МБУ «Надежда» |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования всего: 5 745,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2019 год – 2070,2 тыс. руб. 2020 год - 1860,9 тыс. руб. 2021 год - 1814,0 тыс. руб. местный бюджет: 2019 год – 2041,2 тыс. руб. 2020 год - 1830,9 тыс. руб. 2021 год - 1784,0 тыс. руб. внебюджетное финансирование: 2019 год - 29,0 тыс. руб. 2020 год - 30,0 тыс. руб. 2021 год - 30,0 тыс. руб. |

- Раздел 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» обеспечивает управление и распоряжение в установленном порядке помещениями и сооружениями. Осуществляет техническое обслуживания помещений и прилегающих к ним территорий, находящихся в оперативном управлении, сохранение находящегося в его ведении имущества в технически исправном состоянии.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предполагается достижение результатов:

- бесперебойная и безаварийная работа подведомственных подразделений;

- повышение надежности и качества предоставляемых услуг.

Сведения о целевых индикаторах реализации подпрограммы

| Наименование индикатора | Ед, изме рения | Значение целевых индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Уровень обеспеченности материально-технического и финансово-хозяйственного обеспечения деятельности | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень содержания помещений и сооружений в надлежащем порядке | % | 100 | 100 | 100 |

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

- на развитие материальной базы могут повлиять изменения в ценовой политике на оборудование, инструменты и эксплуатационные материалы;

-изменения тарифов на  коммунальные услуги;

Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям подпрограммы.

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы

4.1.Наименование мероприятий:

4.1.1.фонд оплаты труда и страховые фонды;

4.1.2.закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

4.1.3.прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

4.1.4.уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

4.1.5.оплата коммунальных услуг, текущий ремонт помещений находящихся в оперативном управлении, вывоз ТБО, закупка канцелярских и хозяйственных товаров, закупка расходных материалов для обслуживания оргтехники.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

«Содержание муниципального бюджетного учреждения

«Надежда»»

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование меропрития/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: 5 745,1 тыс. руб. |  |  | 2070,2 | 1860,9 | 1814,0 |
| - бюджетные ассигнования |  |  | 2041,2 | 1830,9 | 1784,0 |
| - местный бюджет |  |  | 2041,2 | 1830,9 | 1784,0 |
| - внебюджетное финансирование |  |  | 29,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1. | Фонд оплаты труда | МБУ «Надежда» | 1760,7 | 1760,7 | 1760,7 |
|  | бюджетные ассигнования |  | 1760,7 | 1760,7 | 1760,7 |
|  | - местный бюджет |  | 1760,7 | 1760,7 | 1760,7 |
| 2. | Прочие мероприятия |  | 309,5 | 100,2 | 53,3 |
|  | -бюджетные ассигнования |  | 280,5 | 70,2 | 23,3 |
|  | - местный бюджет |  | 280,5 | 70,2 | 23,3 |
|  | -внебюджетное финансирование |  | 29,0 | 30,0 | 30,0 |

5. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда», в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами), согласно мероприятий подпрограммы.

С целью оперативного управления Подпрограммой и ее результатами может быть произведена корректировка Подпрограммы. Корректировка подпрограммы позволит реагировать на изменении действующего законодательства, внешних факторов и размеров бюджетного финансирования.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Гаврилово-

Посадского городского  поселения»

Подпрограмма  «Содержание и благоустройство кладбищ

Гаврилово-Посадского городского поселения»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2019-2021 |
| Исполнителиьподпрограммы | МБУ «Надежда» |
| Цели подпрограммы | Поддержание в надлежащем санитарном состоянии территорий кладбищ |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования: 703,838 тыс. руб. 2019 год – 254,0 тыс. руб. 2020 год – 227,838 тыс. руб. 2021 год – 222,0 тыс. руб. местный бюджет: 2019 год – 254,0 тыс. руб. 2020 год – 227,838 тыс. руб. 2021 год – 222,0 тыс. руб. |

Раздел 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

подпрограммы

На территории городского поселения расположено 7 муниципальных кладбищ общей площадью 7,24 га. Имеющиеся муниципальные кладбища эксплуатируются в течение длительного периода.

В части содержания территорий общего пользования кладбищ ежегодно проводятся работы:

- механизированная и ручная уборки дорог;

-очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание территории, обрезка и спил деревьев.

Кроме того осуществляется работы по текущему ремонту воинских мемориалов.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основной целью программы является обеспечение чистоты и порядка на территориях кладбищ и территорий, прилегающих к ним, уход за расположенными на них зелеными насаждениями.

Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территорий кладбищ | га | 7,24 | 7,24 | 7,24 |

Раздел 4. Мероприятия Подпрограммы

1. Содержание смотрителя кладбища.

2. Затраты на захоронение умерших, личность которых не установлена.

3. Благоустройство территории (скашивание, уборка и подвоз песка, раскорчевка деревьев, покраска забора).

4. Земельный налог.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы

«Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения»

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  | 254,0 | 227,838 | 222,0 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  | 254,0 | 227,838 | 222,0 |
| - местный бюджет |  |  |  | 254,0 | 227,838 | 222,0 |
| Внебюджетное финансирование |  |  |  | - | - | - |
| 1. | Оказание муниципальной услуги «содержание и благоустройство кладбищ» |  | МБУ «Надежда» | 254,0 | 227,838 | 222,0 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 254,0 | 227,838 | 222,0 |
|  | - местный бюджет |  |  | 254,0 | 227,838 | 222,0 |
| 2. | Фонд оплаты труда согласно штата |  |  | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
|  | - местный бюджет |  |  | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| 3. | Земельный налог |  |  | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
|  | - местный бюджет |  |  | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| 4. | Захоронение умерших, личность которых не установлена |  |  | 36,8 | 35,238 | 29,4 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 36,8 | 35,238 | 29,4 |
|  | - местный бюджет |  |  | 36,8 | 35,238 | 29,4 |
| 5. | Прочие мероприятия |  |  | 24,6 |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 24,6 |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  | 24,6 |  |  |