АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2019 № 651-п

О внесении изменений в постановление администрации

Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013

№ 564-п «О программе «Развитие газификации

Гаврилово-Посадского муниципального района» (в редакции от 12.09.2014 №437-п, от 16.11.2015 №343-п, от 16.03.2016 №100-п, от 11.04.2016 №165-п, от 11.11.2016 №545-п, от 05.04.2017 №178-п, от 10.11.2017 №673-п, от 15.11.2018 №608-п, от 05.12.2018 №667-п, от 30.09.2019 №562-п)

В соответствии с постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013 № 403-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Гаврилово - Посадского муниципального района», Администрация   Гаврилово - Посадского    муниципального    района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 564-п «О программе «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» (в редакции от 12.09.2014 №437-п, от 16.11.2015 №343-п, от 16.03.2016 №100-п, от 11.04.2016 №165-п, от 11.11.2016 №545-п, от 05.04.2017 №178-п, от 10.11.2017 №673, от 15.11.2018 №608-п, от 05.12.2018 №667-п, от 30.09.2019 №562-п) изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее  постановление  в   сборнике   «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

- Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района			                                  В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 14.11.2019 № 651-п

И З М Е Н Е Н И Я

в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 564-п «О программе «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» (в редакции от 12.09.2014 №437-п, от 16.11.2015 №343-п, от 16.03.2016 №100-п, от 11.04.2016 №165-п, от 11.11.2016 №545-п, от 05.04.2017 №178-п, от 10.11.2017 №673-п, от 15.11.2018 №608-п,

от 05.12.2018 №667-п, от 30.09.2019 №562-п)

- В приложении к постановлению «Муниципальная программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»:

1) в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы Гаврилово-Посадского муниципального района» строку «Объем ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований на 2014-2022 годы – 144680,6 тыс. рублей, в том числе: -всего: 2014г.- 4477,06 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 1535,00 тыс. рублей 2018г. – 1535,00 тыс. рублей 2019г. – 5263,159 тыс. рублей 2020г. – 35315,791 тыс. рублей 2021г. – 93554,59 тыс. рублей 2022г. – 3000,00 тыс. рублей - местный бюджет: 2014г. – 45,22 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 76,750 тыс. рублей 2018г. – 15,40 тыс. рублей 2019г. – 263,159 тыс. рублей 2020г. – 1765,791 тыс. рублей 2021г. – 4677,73 тыс. рублей 2022г. – 150,00 тыс. рублей - областной бюджет: 2014г. – 4431,84 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 1458,250 тыс. рублей 2018г. – 1519,60 тыс. рублей 2019г. – 5000,00 тыс. рублей 2020г. – 33550,00 тыс. рублей 2021г. – 88876,86 тыс. рублей 2022г. – 2850,00 тыс. рублей |
| --- | --- |

2) Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы/ Источник ресурсного обеспечения | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа, всего |  | 4477,06 | 0,00 | 0,00 | 1535,00 | 1535,00 | 5263,159 | 35315,791 | 93554,59 | 3000,00 |
| бюджетные ассигнования |  | 4477,06 | 0,00 | 0,00 | 1535,00 | 1535,00 | 5263,159 | 35315,791 | 93554,59 | 3000,00 |
| - местный бюджет |  | 45,22 | 0,00 | 0,00 | 76,750 | 15,40 | 263,159 | 1765,791 | 4677,73 | 150,00 |
| - областной бюджет |  | 4431,84 | 0,00 | 0,00 | 1458,250 | 1519,65 | 5000,00 | 33550,00 | 88876,86 | 2850,00 |
| - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - от физических и юридических лиц |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетное финансирование |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1. Специальная программа |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 Подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области» |  | 4477,06 | 0,00 | 0,00 | 1535,00 | 1535,00 | 5263,159 | 35315,791 | 93554,59 | 3000,00 |
| -бюджетные ассигнования |  | 4477,06 | 0,00 | 0,00 | 1535,00 | 1535,00 | 5263,159 | 35315,791 | 93554,59 | 3000,00 |
| -местный бюджет |  | 45,22 | 0,00 | 0,00 | 76,750 | 15,40 | 263,159 | 1765,791 | 4677,73 | 150,00 |
| -областной бюджет |  | 4431,84 | 0,00 | 0,00 | 1458,250 | 1519,60 | 5000,00 | 33550,00 | 88876,86 | 2850,00 |

2. в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области»:

1) в разделе 1. «Паспорт подпрограммы»

строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на 2014-2022 годы – 144680,6 тыс. рублей, в том числе: -всего: 2014г.- 4477,06 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 1535,00 тыс. рублей 2018г. – 1535,00 тыс. рублей 2019г. – 5263,159 тыс. рублей 2020г. – 35315,791 тыс. рублей 2021г. – 93554,59 тыс. рублей 2022г. – 3000,00 тыс. рублей - местный бюджет: 2014г. – 45,22 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 76,750 тыс. рублей 2018г. – 15,40 тыс. рублей 2019г. – 263,159 тыс. рублей 2020г. – 1765,791 тыс. рублей 2021г. – 4677,73 тыс. рублей 2022г. – 150,00 тыс. рублей - областной бюджет: 2014г. – 4431,84 тыс. рублей 2015г. – 0,00 тыс. рублей 2016г. – 0,00 тыс. рублей 2017г. – 1458,250 тыс. рублей 2018г. – 1519,60 тыс. рублей 2019г. – 5000,00 тыс. рублей 2020г. – 33550,00 тыс. рублей 2021г. – 88876,86 тыс. рублей 2022г. – 2850,00 тыс. рублей |
| --- | --- |

2) в разделе 3. «Мероприятия муниципальной подпрограммы» таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

|  |  | Исполни- тель подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Подпрограмма всего |  |  | 4477,06 | 0 | 0 | 1535,00 | 1535,00 | 5263,159 | 35315,791 | 93554,59 | 3000,00 |
| - бюджетные ассигнования |  |  | 4477,06 | 0 | 0 | 1535,00 | 1535,00 | 5263,159 | 35315,791 | 93554,59 | 3000,00 |
| - местный бюджет |  |  | 45,22 | 0 | 0 | 76,750 | 15,40 | 263,159 | 1765,791 | 4677,73 | 150,00 |
| - областной бюджет |  |  | 4431,84 | 0 | 0 | 1458,250 | 1519,60 | 5000,00 | 33550,00 | 88876,86 | 2850,00 |
| 1 | Строительство объекта «Газификация фельдшерско-акушерского пункта в с. Бородино Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | УГиА | 1638,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | 1638,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | 16,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 1622,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство объекта «Газификация пяти 12-ти квартирных жилых домов в д. Костромиха Гаврилово-Посадского муниципального района» | УГиА | 2838,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | 2838,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | 28,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 2809,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Проектные работы «Распределительные газопроводы д. Шатры, д. Ганшино, д. Крутицы, д. Санково, д. Урусобино Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | УГиА | - | - | - | 1535,00 | 1535,00 | - | - | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | - | - | - | 1535,00 | 1535,00 | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | 76,750 | 15,40 | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | 1458,250 | 1519,60 | - | - | - | - |
| 4 | Разработка проектной документации «Распределительные газопроводы по с.Скомово, с. Владычино, с.Глумово Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | УГиА | - | - | - | - | - | 4421,053 | 210,527 | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | - | - | - | - | - | 4421,053 | 210,527 | - | - |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | 221,053 | 10,527 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | 4200,00 | 200,00 | - | - |
| 5 | Разработка проектной документации «Газопроводные сети в п.Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | УГиА | - | - | - | - | - | 842,106 | 105,264 | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | - | - | - | - | - | 842,106 | 105,264 | - | - |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | 42,106 | 5,264 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | 800,00 | 100,00 | - | - |
| 6 | Корректировка проектно-сметной документации «Распределительные газопроводы по населенным пунктам Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | УГиА | - | - | - | - | - | - | 5000,00 | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | - | - | - | - | - | - | 5000,00 | - | - |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 250,00 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 4750,00 | - | - |
| 7; Строительство объекта «Распределительные газопроводы по населенным пунктам Гаврилово-Посадского района Ивановской области»; УГиА; -; -; -; -; -; -; -; 93554,59; -. бюджетные ассигнования; -; -; -; -; -; -; -; 93554,59; -. - местный бюджет; -; -; -; -; -; -; -; 4677,73; -. - областной бюджет; -; -; -; -; -; -; -; 88876,86; -. |
| 8 | Строительство объекта: «Распределительные газопроводы по с.Скомово, с.Владычино, с.Глумово Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | УГиА | - | - | - | - | - | - | 15000,00 | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | - | - | - | - | - | - | 15000,00 | - | - |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 750,00 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 14250,00 | - | - |
| 9 | Строительство объекта: «Распределительные газопроводы по населенным пунктам с.Закомелье, с.Ярышево Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | УГиА | - | - | - | - | - | - | 9000,00 |  | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | - | - | - | - | - | - | 9000,00 | - | - |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 450,00 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 8550,00 | - | - |
| 10 | Строительство объекта: «Газопроводные сети в п.Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | УГиА | - | - | - | - | - | - | 5000,00 | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | - | - | - | - | - | - | 5000,00 | - | - |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 250,00 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 4750,00 | - | - |
| 11 | Проектные работы «Газопроводные сети в с.Ирмес Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | УГиА | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000,00 |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2850,00 |
| 12 | Проектные работы «Газопроводные сети по ул.Карла Либкнехта в г.Гаврилов Посад Ивановской области» | УГиА | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | - | - |
|  | бюджетные ассигнования |  | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | - | - |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | 950,00 | - | - |