

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28.02.2019 № 115-п

**О подготовке и пропуску весеннего половодья на территории**

**Гаврилово-Посадского городского поселения на 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действующей редакции), распоряжением Правительства Ивановской области от 09.09.2015 №206-рп «О плане ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Ивановской области» и в целях своевременной и качественной подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и безопасности людей на водных объектах Гаврилово-Посадского городского поселения, Администрация Гаврилово-Посадкого муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья на территории Гаврилово-Посадского городского поселения на 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава Гаврилово-Посадского**

**муниципального района В. Ю. Лаптев**

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 28.02.2019 № 115-п

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья на территории Гаврилово-Посадского городского поселения на 2019 год**

| №  п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия | | | |
| 1 | Обеспечить подготовку гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья, провести работы по снижению уровня воды в водохранилищах до минимальных значений, укреплению плотин, ремонту и подготовке водосбросных сооружений. Назначить ответственных лиц за подготовку к пропуску половодья по гидротехническому сооружению. | МБУ «Надежда» | с 01 по 15 марта |
| II. Мероприятия по планированию | | | |
| 1. | Разработка плана противопаводковых мероприятий и назначение ответственных за подготовку объектов к пропуску половодья. Сформировать на период пропуска половодья дежурные бригады, составить графики их работы, произвести необходимый инструктаж и обучить производству работ, связанных с выполнением паводковых мероприятий | МБУ «Надежда» | до 01 апреля |
| III. Практические мероприятия | | | |
| 1 | Уточнить зоны возможного подтопления водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием паводковой обстановки. | МУП «Аква город» | до 01 апреля |
| 2. | Организовать защиту населенных пунктов, ферм, машинотракторных парков, хранилищ опасных химических веществ и горюче смазочных материалов. | Собственники предприятий и учреждений |  |
| 3. | Подготовить места временного размещения эвакуированного населения и места для временного хранения материальных ценностей в случае проведения эвакуации | Заместитель Начальника УГА Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, МБУ «Надежда» | При необходимости |
| 4. | Провести планово-предупредительный ремонт оборудования на канализационных насосных станциях, очистку от снега и льда отмосток зданий, прилегающей территории, внутренних водоотводящих каналов | МУП «Аква Город» | до 01 апреля |
| 5. | Усилить контроль за состоянием зданий и сооружений водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, проверить и при необходимости восстановить гидроизоляцию подвалов и цокольных этажей, а также гидроизоляцию фундамента | МУП «Аква Город» | до 01 апреля |
| 6. | При расположении водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений на низменных участках местности провести обваловку зданий. | МУП «Аква город» | до 01 апреля |
| 7. | Создать запасы хлорсодержащих веществ для проведения хлорирования и гиперхлорирования питьевой воды. | МБУ «Надежда» | до 05 апреля |
| 8. | Принятие мер по ограничению и запрещению выхода людей, выезда автомобильного транспорта на лед водоёмов, организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов, выставление на берегу предупреждающих и запрещающих аншлагов. | МБУ «Надежда» | в период прохождения паводка |
| 9. | Осуществление контроля за состоянием дорог, мостов в подтопляемых зонах, за проведением ремонтных работ на поврежденных участках дорог и мостов, проведение уборки снежных валов вдоль проезжей части дорог, очистки от снега и льда инженерных сооружений, очистки водопропускных труб и трубопереездов | МБУ «Надежда» | Постоянно |
| 10. | Информирование населения поселения о складывающейся обстановке в период прохождения паводка, об опасности пребывания на весеннем льду, выставление предупреждающих (запрещающих) аншлагов | МБУ «Надежда» | до 01 апреля |
| 11. | Проведение информирования населения, направленного на предотвращение несчастных случаев на водоемах в весенний период. | Старший методист по работе с населением отдела ЖКХ УГА Администрации | до 01апреля |
| 12. | Подготовка и проверка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Заместитель Начальника УГА Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района | март |
| 13. | Подготовка мест временного размещения эвакуированного населения (при необходимости) | Заместитель Начальника УГА Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, МБУ «Надежда» | до 01 апреля |
| 14. | Проведение мероприятий по очистке берегов рек населенных пунктов от поваленных деревьев и бытового мусора, мероприятий по опиловке кустарников и вырубке деревьев, аккумулирующих наносной мусор на акватории водного объекта и препятствующих нормальному току воды, создающих зоны подтопления | Заместитель Начальника УГА Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, МБУ «Надежда» | до 15 апреля |