-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2019 №207-п

О внесении изменений в постановление

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района от 12.12.2017 № 744-п

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды Гаврилово-Посадского

городского поселения на 2018-2022 годы»

(в редакции от 05.03.2018 № 113-п, от 22.03.2018

№ 130-п, от 08.10.2018 № 520-п, от 30.11.2018

№ 643-п, от 29.12.2018 №709-п)

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями  Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области  от 01.09.2017 № 337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013 № 403-п «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ   Гаврилово-Посадского  муниципального района», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района  постановляет:

1.Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 12.12.2017 № 744-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Гаврилово - Посадского городского поселения на 2018-2022 годы» (в редакции от  05.03.2018  №  113-п, от 22.03.2018 № 130-п, от  08.10.2018  № 520-п, от 30.11.2018 № 643-п, от 29.12.2018 №709-п) изменения  согласно приложению.

2.Опубликовать   настоящее   постановление  в   сборнике   «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

3.Настоящее  постановление   вступает  в  силу со  дня официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                                       В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального  района

от 12.04.2019  № 207-п

И З М Е Н Е Н И Я

в постановление администрации

Гаврилово-Посадского муниципального района

- от 12.12.2017 № 744-п

«Формирование современной городской среды

Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы»

(в редакции от  05.03.2018  №  113-п, от 22.03.2018 № 130-п,

от  08.10.2018  № 520-п, от 30.11.2018 № 643-п,

от 29.12.2018 №709-п)

- 1. В приложении к постановлению «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы»:

1) в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» строки  «Перечень подпрограмм», «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Перечень подпрограмм | Специальные подпрограммы: - «Благоустройство дворовых территорий» (приложение 3) - «Благоустройство общественных территорий» (приложение 4) - «Благоустройство Городской площади» (приложение 5) |
| --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований всего: 83 547,64069 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 4 337,51969 тыс. руб. 2019 год – 78 926,761 тыс. руб. 2020 год – 143,52 тыс. руб. 2021 год – 139,84 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. - местный бюджет всего 539, 42449 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 68,85349 тыс. руб. 2019 год – 187,211 тыс. руб. 2020 год – 143,52 тыс. руб. 2021 год – 139,84 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. - федеральный бюджет всего 82 399,64107 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 4177,09107 тыс. руб. 2019 год – 78 222,55 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. - областной бюджет всего 608,57513 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 91,57513 тыс. руб. 2019 год – 517,00 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |

- 2) в разделе 4. «Мероприятия программы» таблицу «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение программы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия Источник ресурсного обеспечения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего: тыс. руб. | 4337,51969 | 78926,761 | 143,52 | 139,84 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего: тыс. руб. | 4337,51969 | 78926,761 | 143,52 | 139,84 |  |
|  | - местный бюджет | 68,85349 | 187,211 | 143,52 | 139,84 |  |
|  | - областной бюджет | 91,57513 | 517,00 |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 4177,09107 | 78 222,55 |  |  |  |
| 1. | Специальные программы: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
|  | -всего: тыс. руб. |  | 160,0 | 143,52 | 139,84 |  |
|  | -бюджетные ассигнования, всего: тыс. руб. |  | 160,0 | 143,52 | 139,84 |  |
|  | - местный бюджет, всего: тыс. руб. |  | 160,0 | 143,52 | 139,84 |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 1377,06969 | 51 727,211 |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 68,95 | 27,211 |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 1216,64107 | 51 183,00 |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 91,57513 | 517,00 |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство Городской площади | 2960,45 | 27 039,55 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 2960,45 | 27 039,55 |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 2960,45 | 27 039,55 |  |  |  |

2.В Приложении 3 к муниципальной программе «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» (далее – Подпрограмма 1)»:

1) в разделе 1. «Паспорт подпрограммы 1» строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований всего 443,36 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 160,0 тыс. руб. 2020 год – 143,52 тыс. руб. 2021 год – 139,84 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | - местный бюджет всего 443,36 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 160,0 тыс. руб. 2020 год – 143,52 тыс. руб. 2021 год – 139,84 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
|  | - федеральный бюджет всего ____________и по годам: 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
|  | - областной бюджет всего ____________и по годам: 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |

2) в разделе 2. «Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы 1» таблицу «Перечень МКД г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству в 2019 году или на последующие годы периода действия муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| № | Дата подачи заявки | Адрес МКД | Мероприятия из минимального Перечня работ по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.03.2017 | Ул. Р.Люксембург,6 | 1- ремонт дворовых проездов и проездов к дворовым территориям 2 - обеспечение освещения дворовых территорий 3 - установка скамеек 4 – установка урн для мусора |
| 2 | 27.03.2017 | Ул. Шушина , 25А | 1-4 |
| 3 | 18.10.2017 | Первомайский пр., 4а | 1-4 |
| 4 | 20.10.2017 | 1-й Шушинский пер., 20 | 1-4 |
| 5 | 20.10.2017 | Ул. Шушина, 25 | Проезд к дому не нужен. Фонари у колонки, чтобы освещался пешеходный мост через канаву |
| 6 | 02.11.2017 | 5-й Шушинский пер., д. 9 | 1-4 |
| 7 | 03.11.2017 | Ул. Горького, 5 | В п.4 вместо урн - вазоны |
| 8 | 10.11.2017 | Ул. 9-е Января, 13 | только 1 и 2 |
| 9 | 10.11.2017 | 1-й Шушинский пер., 22 | 1-4 |
| 10 | 13.11.2017 | Ул. Калинина, 3 | 1-4 |
| 11 | 13.11.2017 | 5-й Шушинский пер., 11 | 1-4 |
| 12 | 14.11.2017 | Ул. Л.Болотиной, 48 | 1-4 |
| 13 | 14.11.2017 | Ул. Л.Болотиной, 46 | 1-4 |
| 14 | 12.12.2017 | Ул. Дзержинского, 6 | 1-4 |
| 15 | 12.12.2017 | 1-й Набережный пер., 15 (Зыкова Н. В., 89605061628) | 1-4 |
| 16 | 30.08.2018 | Ул. Р.Люксембург, 9 | только 1 и 2 |
| 17 | 03.09.2018 | Ул. Загородная, 28 | 1-4 |
| 18 | 02.04.2019 | Ул. Первомайский пер., 2 | 1-4 |

3) в разделе 3  «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 10 | 10 | 10 | 18 | 88 | 97 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего 97 дворовых территорий) | % | 10 | 10 | 10 | 29 | 91 | 100 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |

4)  раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Мероприятия подпрограммы 1

Мероприятия подпрограммы 1

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского поселения | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» |  | 160,0 | 143,52 | 139,84 |  |

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  | 160,0 | 143,52 | 139,84 |  |
| бюджетные ассигнования |  |  |  | 160,0 | 143,52 | 139,84 |  |
| - местный бюджет |  |  |  | 160,0 | 143,52 | 139,84 |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского поселения | МБУ «Надежда» |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 160,00 | 143,52 | 139,84 |  |
|  | - местный бюджет |  |  | 160,00 | 143,52 | 139,84 |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |

3.В Приложении 4 к муниципальной программе «Подпрограмма «Благоустройство общественных  территорий» (далее – Подпрограмма 2)»:

1) в разделе 1. «Паспорт подпрограммы 2» строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований всего 53 104,28069 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 1377,06969 тыс. руб. 2019 год – 51 727,211 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | - местный бюджет всего 96, 06449 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 68,85349 тыс. руб. 2019 год – 27, 211 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
|  | - федеральный бюджет всего 52 399,64107 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 1 216,64107 тыс. руб. 2019 год – всего 51 183,0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
|  | - областной бюджет всего 608,57513 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 91,57513 тыс. руб. 2019 год – 517,00 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |

2) в разделе 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы 2» удалить примечание к таблице «Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад с обозначением номеров очередности благоустройства», а также таблицы «Характеристика наиболее значимых общественных территорий   города Гаврилов Посад», «Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству», «Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад с обозначением номеров очередности благоустройства» изложить в следующей редакции:

«Характеристика наиболее значимых общественных территорий

города Гаврилов Посад

| № | Общественная территория г. Гаврилов Посад | га | Степень благоустройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | имеющиеся элементы благоустройства | что нужно сделать по благоустройству |
| 1. | Городская площадь (пл. Советская) | 1,05 | - некачественное асфальтовое покрытие; - детская площадка; - ограждение со стороны дороги и торговых объектов; - ряд елей, газон; - клумбы; - скамейки | -качественное асфальтирование; - реализация проекта «Сквер с фонтаном» |
| 2. | Территория у здания Районного Дома культуры, прилегающая к территории храма (со стороны торговых рядов (пл. Советская) и сквера в центре города со стороны ул. Дзержинская) | п.1 | - клумба | - устройство ярмарочного мини – городка (планировка территории, решение проблемы с пожарной емкостью, установка павильонов ярмарочного типа для уличной торговли частными сельхозпроизводителями); - реконструкция клумбы под ярмарочный мини-городок |
| 3. | Территория вокруг торгового объекта пл. Советская, д.11, в т.ч. участка напротив музея в центре города (мини-сквер в центре г. Гаврилов Посад со скульптурой геральдического символа Гаврилово-Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района – Владимирского тяжеловоза). Территория граничит с улицами г. Гаврилов Посад: пл. Советская, ул. Дзержинского, ул. Р. Люксембург, ул. 3-его Интернационала. Адрес: ул. Р. Люксембург, напротив д.5 (Гаврилово – Посадского краеведческого музея), г. Гаврилов Посад. | 0,75 | - некачественная асфальтовая пешеходная зона со стороны пл. Советская, ул. 3-его Интернационала; - насаждения под снос; - тротуар из брусчатки (2 пешеходные зоны- со стороны 2-х улиц: ул. Дзержинского, ул. Р. Люксембург) | - мини-сквер с центральной статуей символа района – Владимирского тяжеловоза; - устройство парковки для такси; -устройство газонов; -устройство пешеходных зон со стороны пл. Советская, ул. 3-его Интернационала |
| 4. | Выезд из город в сторону г. Тейково и в сторону г. Суздаль (пр. Петровский, ул. Суздальское шоссе) | 0,08 | - стела знак города; - клумба; - поклонный крест с клумбой | - реконструкция стелы знак города; - электромонтажные работы для подсветки; - строительство мини-сквера с часовней на перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе |
| 5. | Территория родника на ул. Горького (водоохранная зона р. Ирмес) | 0,4 | - лестничные пути, оголовок водозаборного устройства, нуждающиеся в ремонте | - устройство лестничных подходов к роднику с перилами - устройство водозаборного устройства -установка аншлага |
| 6. | Территория особо охраняемой природной территории «Родник на ул. Пионерская» (водоохранная зона р. Ирмес) | 0,02 | - примитивное водозаборное устройство | - устройство приемлемого для статуса водозаборного устройства - уход за территорией - установка аншлага - укрепление и благоустройство берега реки |
| 7. | Территория, прилегающая к пешеходному переходу Суздальского моста с частью водоохранной зоны р. Воймига (ул. Дзержинского, ул. Суздальское шоссе) | 0,2 | - пешеходный мост, нуждающийся в реконструкции; - частично снесенные старые насаждения | - реконструкция пешеходного моста - расчистка, укрепление берега реки - новые посадки зеленых насаждений - расчистка русла реки - устройство лодочной станции |
| 8. | Уличное пространство – территория ул. Советская от магазина «Магнит» до пересечения с ул. Шушина | 3,8 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 9. | Уличное пространство – территория ул. Дзержинского от Суздальского моста до пересечения с ул. Р. Люксембург | 0,5 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 10. | Уличное пространство – территория ул. Красноармейская | 2,3 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 11. | Уличное пространство – территория ул. Горького (от д. № 3 до перекрестка с ул. Красноармейская), включая береговую зону р. Ирмес | 1,7 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон - устройство мини-сквера на берегу реки |
| 12. | Уличное пространство – территория ул. Р. Люксембург (от д. № 4 до д. № 24), включая территорию «фабричного» моста | 1,4 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары только на нечетной стороне улицы (стороне частного сектора) | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 13. | Уличное пространство – территория ул. 3-его Интернационала (от ул. Пионерская до здания Пенсионного фонда) | 0,3 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - отсутствие тротуаров | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 14. | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у кафе «Посадский дворик» до д. № 17) | 0,1 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - клумба | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство клумбы |
| 15. | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у д. № 17) | 0,1 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство бордюров для «зеленого острова» |
| 16. | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (от д. № 18 до ул. Пионерская) | 0,25 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары (частично) | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 17. | Городской Стадион | 1.7 | - обновление ограждений, установка новых ворот; - реконструкции поля, беговых дорожек; - устройство спортивной площадки | - установка уличного тренажерного комплекса |
| 18. | Городской сад (пл. Октябрьская, ул. Дзержинского) | 1,0 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - некачественные асфальтированные дорожки; - отремонтированный летний «театр»; - танцевальная площадка; - старые туалеты; - парковые скульптуры советских времен; - старые скамейки | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство прогулочных дорожек, пригодных для спортивного бега и велосипедных треков; - установка декоративных скамеек |
| 19. | Территория места купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | 2,0 | - привезенный песок | - устройство пляжа в соответствии с нормами и правилами |
| 20. | Территория старого кладбища (Воинское захоронение) | 0,01 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - территория воинского захоронения ежегодно благоустраивая школьниками | - уход за зелеными 16насаждениями (при необходимости – срубы, обрезка, подсадка); - уход за территорией воинского захоронения (прополка, посадка цветов, уход) |
| 21. | Территория нового кладбища (200 м северо-западнее г. Гаврилов Посад) | 4,2 |  | - благоустройство проездов, пешеходных дорожек; - работы по уходу, по ежегодному обустройству клумб |
| 22. | Аллея Славы | 0,3 |  | - работы по уходу, по ежегодному обустройству клумб |
| 23. | Территория у здания магазина «Магнит» (ул. Р. Люксембург) | 0,1 |  | -«- |
| 24. | Территория «У каштана» (ул. Р. Люксембург, д. 3) | 0,02 |  | -«- |
| 25. | Территория у храма святого архистратига Михаила (ул. Октябрьская) | 0,2 |  | -«- |
|  | ВСЕГО 25 общественных территорий | 22,48 | из них 6 территорий - 2,33 га благоустроенные – 10,36 % (они выделены жирным шрифтом) |  |

Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад,

подлежащих благоустройству

| № | Наименование общественной территории (в алфавитном порядке) | Краткое описание общественной территории (с учетом целевого назначения и планов благоустройства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городская площадь (пл. Советская) | Городская площадь – центр города, место проведения наиболее значимых городских и районных событий, а также место отдыха людей. Необходимо качественное асфальтовое покрытие и оформление зоны отдыха по проекту «Сквер с фонтаном». |
| 2 | Городской сад (пл. Октябрьская, ул. Дзержинского) | Городской сад – место отдыха людей, место проведения городских праздников, также он должен выполнять и спортивную функцию. В связи с этим здесь необходимо осуществить реконструкцию старых насаждений деревьев, кустарников; устройство прогулочных дорожек, пригодных для спортивного бега и велосипедных треков; благоустройство мест отдыха, в т.ч. «летнего театра», туалетов, скамеек. |
| 3 | Кладбище (200 м северо-западнее г. Гаврилов Посад) | Территория должна быть удобна для посещений: благоустроены проезды, пешеходные дорожки, место сбора мусора. |
| 4 | Место купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | Популярное место купания горожан должно быть устроено как пляж в соответствии с нормами и правилами. |
| 5 | Мини-сквер в центре г. Гаврилов Посад со скульптурой геральдического символа Гаврилово - Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района - Владимирского тяжеловоза | Территория находится в центре города, напротив музея, граничит с улицами: пл. Советская, ул. Дзержинского, ул. Р. Люксембург, ул. 3-его Интернационал. Мини-сквер будет местом для отдыха людей с прилегающей стоянкой такси, с центральной скульптурой геральдического, исторического символа города и района – как продолжение краеведческого музея. По границам территории будут созданы удобные пешеходные зоны из брусчатки (со стороны ул. Дзержинского и ул. Р. Люксембург – это уже сделано в 2017 г.) |
| 6 | Пешеходная зона Суздальского моста | Это пешеходная часть Суздальского моста и территория, прилегающая к пешеходному мосту с частью водоохранной зоны р. Воймига (ул. Дзержинского, ул. Суздальское шоссе). Пешеходная зона Суздальского моста – это прежде всего привлекательный, современный, безопасный въезд в центральную часть города, а территория, прилегающая к пешеходному мосту с частью водоохранной зоны р. Воймига должна стать зоной отдыха людей, в том числе пригодной для использования детским учреждением (новым детским садом). В планах благоустройства - реконструкция пешеходного моста; устройство тротуара ул. Суздальское шоссе; расчистка, укрепление береговой зоны реки Воймига; расчистка русла реки; устройство лодочной станции |
| 7 | Родник на ул. Горького | Водоохранная зона р. Ирмес, популярное место забора воды жителями города. Необходимы подъездная площадка, устройство лестничных подходов к роднику с перилами; ремонт водозаборного устройства |
| 8 | Родник на ул. Пионерская» | Это особо охраняемая природная территория местного значения (водоохранная зона р. Ирмес). Необходимы устройство приемлемого для статуса водозаборного сооружения; уход за территорией; установка аншлага; укрепление и благоустройство берега реки |
| 9. | Территория у здания районного Дома культуры | Это территория, прилегающая к территории храма (со стороны торговых рядов (пл. Советская) и сквера в центре города со стороны ул. Дзержинская). Она должна быть украшением Дома культуры, городской площади. |
| 10 | Уличное пространство - территория ул. Горького | Территория улицы Горького от д. № 3 до перекрестка с ул. Красноармейская, включая береговую зону р. Ирмес. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон; устройство мини-сквера на берегу реки. |
| 11 | Уличное пространство - территория ул. Дзержинского | Территория ул. Дзержинского от Суздальского моста до пересечения с ул. Р. Люксембург. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон. |
| 12 | Уличное пространство - территория ул. 3-его Интернационала | Территория ул. 3-его Интернационала от ул. Пионерская до здания Пенсионного фонда, включая общественный туалет. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон (тротуаров). |
| 13 | Уличное пространство - территория ул. Красноармейская | Основные мероприятия благоустройства улицы: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон |
| 14 | Уличное пространство - территория ул. Октябрьская | Территория улицы от д.15 ул. Октябрьская до д. 10 ул. Пионерская) Мероприятия благоустройства: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон; оформление проезжей части |
| 15 | Уличное пространство - территория ул. Октябрьская | Территория ул. Октябрьская у кафе «Посадский дворик» до д. № 17 должно соответствовать Городской площади. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство цветников. |
| 16 | Уличное пространство - территория ул. Октябрьская | Территория ул. Октябрьская у д. № 17 должно соответствовать Городской площади. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство бордюров для «зеленого острова» |
| 17 | Уличное пространство - территория ул. Пионерская, включая пешеходный мост | Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных и зон для транспортного движения; благоустройство прилегающих к пешеходному мосту территорий, в т.ч. и самого моста |
| 18 | Уличное пространство - территория ул. Р. Люксембург | Территория улицы Р.Люксембург от д. № 4 до д. № 24, включая территорию «фабричного» моста. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон, тротуаров на нечетной стороне улицы (стороне частного сектора) |
| 19 | Уличное пространство - территория ул. Селиверстова | Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных и транспортных зон |
| 20 | Уличное пространство - территория ул. Советская | Территория ул. Советская от магазина «Магнит» до пересечения с ул. Шушина. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон (тротуаров) |
| 21 | Часовня на въезде в город, на перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе, и стела на въезде со стороны г. Тейково | На перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе имеется площадка, на которой можно устроить мини-сквер с часовней, тем самым преобразовав въезд в город в торжественную процессию. На въезде в город со стороны г. Тейкова необходима реконструкция стелы с названием города и благоустройство территории, включая территорию поклонного Креста |

Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад

с обозначением номеров очередности благоустройства

| Порядко-вый номер | Наименование общественной территории | Номер очередности благоустройства (с учетом результатов голосования) |
| --- | --- | --- |
| №1 | Городская площадь (пл. Советская) | №1 |
| №2 | Городской сад (пл. Октябрьская, ул. Дзержинского) | №6 |
| №3 | Кладбище (200 м северо-западнее г. Гаврилов Посад) | №8 |
| №4 | Место купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | №5 |
| №5 | Мини-сквер в центре г. Гаврилов Посад со скульптурой геральдического символа Гаврилово - Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района - Владимирского тяжеловоза | №2 |
| №6 | Пешеходная зона Суздальского моста | №4 |
| №7 | Родник на ул. Горького | №7 |
| №8 | Родник на ул. Пионерская | №15 |
| №9 | Территория у здания районного Дома культуры (входит в состав № 1 «Городская площадь (пл. Советская)») | №3 (в составе Городской площади - № 1) |
| №10 | Уличное пространство – территория ул. Горького | №13 |
| №11 | Уличное пространство – территория ул. Дзержинского | №16 |
| №12 | Уличное пространство – территория ул. 3-его Интернационала | №14 |
| №13 | Уличное пространство – территория ул. Красноармейская | №9 |
| №14 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (от д.15 ул. Октябрьская до д. 10 ул. Пионерская) | №17 |
| №15 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у кафе «Посадский дворик» до д. № 17) | №17 |
| №16 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у д. № 17) | №18 |
| №17 | Уличное пространство – территория ул. Пионерская, включая пешеходный мост | №10 |
| №18 | Уличное пространство – территория ул. Р. Люксембург | №12 |
| №19 | Уличное пространство – территория ул. Селиверстова | №11 |
| №20 | Уличное пространство – территория ул. Советская | №16 |
| № 21 | Уличное пространство – территория ул. Урицкого | №19 |
| №22 | Часовня на въезде в город, на перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе, и стела на въезде со стороны г. Тейково | №9 |

3) в разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей	 редакции:

«Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 6 | 6 | 8 | 18 | 22 | 27 |
| 2. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 2,33 | 2,33 | 4,13 | 13,45 | 17,41 | 25,89 |
| 3. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 8,8 | 8,8 | 25,1 | 51 | 66 | 100 |

Примечание: в 2019 году будут благоустроены 2 общественные территории: «Городская площадь» (1,05 га) («Территория  у здания районного Дома культуры входит в территорию Городской площади); «Мини-сквер в центре  г. Гаврилов Посад  со скульптурой геральдического символа Гаврилово - Посадского городского  поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района - Владимирского тяжеловоза» (0,75 га).»

4) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Мероприятия подпрограммы 2

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» | 1377,06969 | 51 727,211 |  |  |  |

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 1377,06969 | 51 727,211 |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 68,85349 | 27,211 |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1216,64107 | 51 183,00 |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 91,57513 | 517,00 |  |  |  |

4 Приложение 5 к муниципальной программе «Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» (далее – Подпрограмма 3)» удалить.

5. В Приложении 6 к муниципальной программе «Подпрограмма «Благоустройство Городской площади» (далее – Подпрограмма 3)»:

1) изменить нумерацию  Приложения с № 6 на № 5 и нумерацию подпрограммы с  № 4 на № 3;

2) в разделе 1. «Паспорт подпрограммы 3» строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований Всего 30 000,0 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 2960,45 тыс. руб. 2019 год – 27 039,55 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | - местный бюджет всего _____________ и по годам: 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
|  | - федеральный бюджет всего 30 000,0 тыс. руб.и по годам: 2018 год –2960,45 тыс. руб. 2019 год – 27 039,55 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |
|  | - областной бюджет всего 0,0 тыс. руб. и по годам: 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. |

3) в разделе 3  «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | комплект | 1 | - |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству Городской площади | кол-во проектов | - | 1 |

4) раздел 4 «Мероприятия подпрограммы 3» изложить  в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы 3

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации объекта: «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» | 2960,45 | - |
| 2. | Выполнение работ по реализации проекта | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» | - | 27 039,55 |

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 2960,45 | 27 039,55 |
| бюджетные ассигнования |  |  | 2960,45 | 27 039,55 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  | 2960,45 | 27 039,55 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации объекта: «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 2960,45 |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 2960,45 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ по реализации проекта | -«- |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 27 039,55 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 27 039,55 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |