-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2019 № 242-п

О внесении изменений в постановление

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района от 12.12.2017 № 744-п

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды Гаврилово-Посадского

городского поселения на 2018-2022 годы»

(в редакции от 05.03.2018 № 113-п, от 22.03.2018

№ 130-п, от 08.10.2018 № 520-п, от 30.11.2018

№ 643-п, от 29.12.2018 №709-п, от 12.04.2019 №207-п)

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями  Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области  от 01.09.2017 № 337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013 № 403-п «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ   Гаврилово-Посадского  муниципального района», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района  постановляет:

1.Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 12.12.2017 № 744-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Гаврилово - Посадского городского поселения на 2018-2022 годы» (в редакции от  05.03.2018  №  113-п, от 22.03.2018 № 130-п, от  08.10.2018  № 520-п, от 30.11.2018 № 643-п, от 29.12.2018 №709-п, от 12.04.2019 №207-п) изменения  согласно приложению.

2.Опубликовать   настоящее   постановление  в   сборнике   «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

3.Настоящее  постановление   вступает  в  силу со  дня официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                                       В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального  района

от 23.04.2019 № 242-п

И З М Е Н Е Н И Я

в постановление администрации

Гаврилово-Посадского муниципального района

- от 12.12.2017 № 744-п

«Формирование современной городской среды

Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы»

(в редакции от  05.03.2018  №  113-п, от 22.03.2018 № 130-п,

от  08.10.2018  № 520-п, от 30.11.2018 № 643-п,

от 29.12.2018 №709-п, от 12.04.2019 №207-п)

- 1. В приложении к постановлению «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы», в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» строку  «Исполнители программы» изложить в следующей редакции:

| Исполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| --- | --- |

2.В Приложении 4 к муниципальной программе «Подпрограмма «Благоустройство общественных  территорий» (далее – Подпрограмма 2)»:

1) в разделе 1. «Паспорт подпрограммы 2» строку «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда», Администрация Гаврилово-Посасдкого муниципального района |
| --- | --- |

2) в разделе 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы 2» таблицы «Характеристика наиболее значимых общественных территорий   города Гаврилов Посад», «…адресный перечень общественных территорий и предложений по их благоустройству на 2017г…»,  «Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству (названия общественных территорий расположены в алфавитном порядке)», «Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад с обозначением номеров очередности благоустройства» изложить в следующей редакции:

«Характеристика наиболее значимых общественных территорий

города Гаврилов Посад

| № | Общественная территория г. Гаврилов Посад | га | Степень благоустройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | имеющиеся элементы благоустройства | что нужно сделать по благоустройству |
| 1. | Городская площадь (пл. Советская) | 1,05 | - некачественное асфальтовое покрытие; - детская площадка; - ограждение со стороны дороги и торговых объектов; - ряд елей, газон; - клумбы; - скамейки | -качественное асфальтирование; - реализация проекта «Сквер с фонтаном» |
| 2. | Территория вокруг торгового объекта пл. Советская, д.11, в т.ч. участка напротив музея в центре города (мини-сквер в центре г. Гаврилов Посад со скульптурой геральдического символа Гаврилово-Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района – Владимирского тяжеловоза). Территория граничит с улицами г. Гаврилов Посад: пл. Советская, ул. Дзержинского, ул. Р. Люксембург, ул. 3-его Интернационала. Адрес: ул. Р. Люксембург, напротив д.5 (Гаврилово – Посадского краеведческого музея), г. Гаврилов Посад. | 0,75 | - некачественная асфальтовая пешеходная зона со стороны пл. Советская, ул. 3-его Интернационала; - насаждения под снос; - тротуар из брусчатки (2 пешеходные зоны- со стороны 2-х улиц: ул. Дзержинского, ул. Р. Люксембург) | - мини-сквер с центральной статуей символа района – Владимирского тяжеловоза; - устройство парковки для такси; -устройство газонов; -устройство пешеходных зон со стороны пл. Советская, ул. 3-его Интернационала |
| 3. | Выезд из город в сторону г. Тейково и в сторону г. Суздаль (пр. Петровский, ул. Суздальское шоссе) | 0,08 | - стела знак города; - клумба; - поклонный крест с клумбой | - реконструкция стелы знак города; - электромонтажные работы для подсветки; - строительство мини-сквера с часовней на перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе |
| 4. | Территория родника на ул. Горького (водоохранная зона р. Ирмес) | 0,4 | - лестничные пути, оголовок водозаборного устройства, нуждающиеся в ремонте | - устройство лестничных подходов к роднику с перилами - устройство водозаборного устройства -установка аншлага |
| 5. | Территория особо охраняемой природной территории «Родник на ул. Пионерская» (водоохранная зона р. Ирмес) | 0,02 | - примитивное водозаборное устройство | - устройство приемлемого для статуса водозаборного устройства - уход за территорией - установка аншлага - укрепление и благоустройство берега реки |
| 6. | Территория, прилегающая к пешеходному переходу Суздальского моста с частью водоохранной зоны р. Воймига (ул. Дзержинского, ул. Суздальское шоссе) | 0,2 | - пешеходный мост, нуждающийся в реконструкции; - частично снесенные старые насаждения | - реконструкция пешеходного моста - расчистка, укрепление берега реки - новые посадки зеленых насаждений - расчистка русла реки - устройство лодочной станции |
| 7. | Уличное пространство – территория ул. Советская от магазина «Магнит» до пересечения с ул. Шушина | 3,8 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 8. | Уличное пространство – территория ул. Дзержинского от Суздальского моста до пересечения с ул. Р. Люксембург | 0,5 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 9. | Уличное пространство – территория ул. Красноармейская | 2,3 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 10. | Уличное пространство – территория ул. Горького (от д. № 3 до перекрестка с ул. Красноармейская), включая береговую зону р. Ирмес | 1,7 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон - устройство мини-сквера на берегу реки |
| 11. | Уличное пространство – территория ул. Р. Люксембург (от д. № 4 до д. № 24), включая территорию «фабричного» моста | 1,4 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары только на нечетной стороне улицы (стороне частного сектора) | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 12. | Уличное пространство – территория ул. 3-его Интернационала (от ул. Пионерская до здания Пенсионного фонда) | 0,3 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - отсутствие тротуаров | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 13. | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у кафе «Посадский дворик» до д. № 17) | 0,1 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - клумба | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство клумбы |
| 14. | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у д. № 17) | 0,1 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство бордюров для «зеленого острова» |
| 15. | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (от д. № 18 до ул. Пионерская) | 0,25 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары (частично) | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 16. | Городской Стадион | 1.7 | - обновление ограждений, установка новых ворот; - реконструкции поля, беговых дорожек; - устройство спортивной площадки | - установка уличного тренажерного комплекса |
| 17. | Городской сад (пл. Октябрьская, ул. Дзержинского) | 1,0 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - некачественные асфальтированные дорожки; - отремонтированный летний «театр»; - танцевальная площадка; - старые туалеты; - парковые скульптуры советских времен; - старые скамейки | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство прогулочных дорожек, пригодных для спортивного бега и велосипедных треков; - установка декоративных скамеек |
| 18. | Территория места купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | 2,0 | - привезенный песок | - устройство пляжа в соответствии с нормами и правилами |
| 19. | Территория старого кладбища (Воинское захоронение) | 0,01 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - территория воинского захоронения ежегодно благоустраивая школьниками | - уход за зелеными 9насаждениями (при необходимости – срубы, обрезка, подсадка); - уход за территорией воинского захоронения (прополка, посадка цветов, уход) |
| 20. | Территория нового кладбища (200 м северо-западнее г. Гаврилов Посад) | 4,2 |  | - благоустройство проездов, пешеходных дорожек; - работы по уходу, по ежегодному обустройству клумб |
| 21. | Аллея Славы | 0,3 |  | - работы по уходу, по ежегодному обустройству клумб |
| 22. | Территория у здания магазина «Магнит» (ул. Р. Люксембург) | 0,1 |  | -«- |
| 23. | Территория «У каштана» (ул. Р. Люксембург, д. 3) | 0,02 |  | -«- |
| 24. | Территория у храма святого архистратига Михаила (ул. Октябрьская) | 0,2 |  | -«- |
|  | ВСЕГО 24 общественных территорий | 22,48 | из них 6 территорий - 2,33 га благоустроенные – 10,36 % (они выделены жирным шрифтом) |  |

«…адресный перечень общественных территорий и предложений по их благоустройству на 2017 г…»

| № (по журналу регистрации) | Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Краткое содержание предложений по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 7 | Территория в центре города, между зданием торгового объекта и краеведческим музеем на ул. Р. Люксембург Адрес расположения объекта: г. Гаврилов Посад (напротив краеведческого музея), в границах 4-х улиц: ул. Р. Люксембург, ул. Дзержинского, ул. 3-его Интернационала, пл. Советская. | Выполнить благоустройство территории с установкой скульптуры геральдического символа Гаврилово-Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района – Владимирского тяжеловоза |
|  | Территория «Суздальского» моста, его пешеходная зона, прилегающие участки, часть реки Воймига | Выполнить мероприятия по приданию территории объекта благоустройства современный, культурный, безопасный вид в соответствии с разработанным эскизом; преобразовать данную территорию в место отдыха населения, в т.ч. и для использования ее детским учреждением в качестве места прогулок детей |
|  | Центральная часть города: территория ул. Октябрьская (от д. № 15 ул. Октябрьская до здания отдела образования (д. № 10 ул. Пионерская); территория ул. 3-его Интернационала (от ул. Пионерская до здания Пенсионного фонда) | Продолжить осуществление поэтапной реконструкции старых городских насаждений, потерявших декоративность, экологическое предназначение и ставших опасными в силу их аварийности; создать новые благоустроенные места в городе Гаврилов Посад |

Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад,

подлежащих благоустройству

| № | Наименование общественной территории (в алфавитном порядке) | Краткое описание общественной территории (с учетом целевого назначения и планов благоустройства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городская площадь (пл. Советская) | Городская площадь – центр города, место проведения наиболее значимых городских и районных событий, а также место отдыха людей. Необходимо качественное асфальтовое покрытие и оформление зоны отдыха по проекту «Сквер с фонтаном». |
| 2 | Городской сад (пл. Октябрьская, ул. Дзержинского) | Городской сад – место отдыха людей, место проведения городских праздников, также он должен выполнять и спортивную функцию. В связи с этим здесь необходимо осуществить реконструкцию старых насаждений деревьев, кустарников; устройство прогулочных дорожек, пригодных для спортивного бега и велосипедных треков; благоустройство мест отдыха, в т.ч. «летнего театра», туалетов, скамеек. |
| 3 | Кладбище (200 м северо-западнее г. Гаврилов Посад) | Территория должна быть удобна для посещений: благоустроены проезды, пешеходные дорожки, место сбора мусора. |
| 4 | Место купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | Популярное место купания горожан должно быть устроено как пляж в соответствии с нормами и правилами. |
| 5 | Мини-сквер в центре г. Гаврилов Посад со скульптурой геральдического символа Гаврилово - Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района - Владимирского тяжеловоза | Территория находится в центре города, напротив музея, граничит с улицами: пл. Советская, ул. Дзержинского, ул. Р. Люксембург, ул. 3-его Интернационал. Мини-сквер будет местом для отдыха людей с прилегающей стоянкой такси, с центральной скульптурой геральдического, исторического символа города и района – как продолжение краеведческого музея. По границам территории будут созданы удобные пешеходные зоны из брусчатки (со стороны ул. Дзержинского и ул. Р. Люксембург – это уже сделано в 2017 г.) |
| 6 | Пешеходная зона Суздальского моста | Это пешеходная часть Суздальского моста и территория, прилегающая к пешеходному мосту с частью водоохранной зоны р. Воймига (ул. Дзержинского, ул. Суздальское шоссе). Пешеходная зона Суздальского моста – это прежде всего привлекательный, современный, безопасный въезд в центральную часть города, а территория, прилегающая к пешеходному мосту с частью водоохранной зоны р. Воймига должна стать зоной отдыха людей, в том числе пригодной для использования детским учреждением (новым детским садом). В планах благоустройства - реконструкция пешеходного моста; устройство тротуара ул. Суздальское шоссе; расчистка, укрепление береговой зоны реки Воймига; расчистка русла реки; устройство лодочной станции |
| 7 | Родник на ул. Горького | Водоохранная зона р. Ирмес, популярное место забора воды жителями города. Необходимы подъездная площадка, устройство лестничных подходов к роднику с перилами; ремонт водозаборного устройства |
| 8 | Родник на ул. Пионерская» | Это особо охраняемая природная территория местного значения (водоохранная зона р. Ирмес). Необходимы устройство приемлемого для статуса водозаборного сооружения; уход за территорией; установка аншлага; укрепление и благоустройство берега реки |
| 9 | Уличное пространство - территория ул. Горького | Территория улицы Горького от д. № 3 до перекрестка с ул. Красноармейская, включая береговую зону р. Ирмес. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон; устройство мини-сквера на берегу реки. |
| 10 | Уличное пространство - территория ул. Дзержинского | Территория ул. Дзержинского от Суздальского моста до пересечения с ул. Р. Люксембург. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон. |
| 11 | Уличное пространство - территория ул. 3-его Интернационала | Территория ул. 3-его Интернационала от ул. Пионерская до здания Пенсионного фонда, включая общественный туалет. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон (тротуаров). |
| 12 | Уличное пространство - территория ул. Красноармейская | Основные мероприятия благоустройства улицы: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон |
| 13 | Уличное пространство - территория ул. Октябрьская | Территория улицы от д.15 ул. Октябрьская до д. 10 ул. Пионерская) Мероприятия благоустройства: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон; оформление проезжей части |
| 14 | Уличное пространство - территория ул. Октябрьская | Территория ул. Октябрьская у кафе «Посадский дворик» до д. № 17 должно соответствовать Городской площади. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство цветников. |
| 15 | Уличное пространство - территория ул. Октябрьская | Территория ул. Октябрьская у д. № 17 должно соответствовать Городской площади. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство бордюров для «зеленого острова» |
| 16 | Уличное пространство - территория ул. Пионерская, включая пешеходный мост | Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных и зон для транспортного движения; благоустройство прилегающих к пешеходному мосту территорий, в т.ч. и самого моста |
| 17 | Уличное пространство - территория ул. Р. Люксембург | Территория улицы Р.Люксембург от д. № 4 до д. № 24, включая территорию «фабричного» моста. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон, тротуаров на нечетной стороне улицы (стороне частного сектора) |
| 18 | Уличное пространство - территория ул. Селиверстова | Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных и транспортных зон |
| 19 | Уличное пространство - территория ул. Советская | Территория ул. Советская от магазина «Магнит» до пересечения с ул. Шушина. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон (тротуаров) |
| 20 | Часовня на въезде в город, на перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе, и стела на въезде со стороны г. Тейково | На перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе имеется площадка, на которой можно устроить мини-сквер с часовней, тем самым преобразовав въезд в город в торжественную процессию. На въезде в город со стороны г. Тейкова необходима реконструкция стелы с названием города и благоустройство территории, включая территорию поклонного Креста |

Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад

с обозначением номеров очередности благоустройства

| Порядко-вый номер | Наименование общественной территории | Номер очередности благоустройства (с учетом результатов голосования) |
| --- | --- | --- |
| №1 | Городская площадь (пл. Советская) | №1 |
| №2 | Городской сад (пл. Октябрьская, ул. Дзержинского) | №5 |
| №3 | Кладбище (200 м северо-западнее г. Гаврилов Посад) | №7 |
| №4 | Место купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | №4 |
| №5 | Мини-сквер в центре г. Гаврилов Посад со скульптурой геральдического символа Гаврилово - Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района - Владимирского тяжеловоза | №2 |
| №6 | Пешеходная зона Суздальского моста | №3 |
| №7 | Родник на ул. Горького | №6 |
| №8 | Родник на ул. Пионерская | №15 |
| №9 | Уличное пространство – территория ул. Горького | №13 |
| №10 | Уличное пространство – территория ул. Дзержинского | №16 |
| №11 | Уличное пространство – территория ул. 3-его Интернационала | №14 |
| №12 | Уличное пространство – территория ул. Красноармейская | №9 |
| №13 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (от д.15 ул. Октябрьская до д. 10 ул. Пионерская) | №17 |
| №14 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у кафе «Посадский дворик» до д. № 17) | №17 |
| №15 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у д. № 17) | №18 |
| №16 | Уличное пространство – территория ул. Пионерская, включая пешеходный мост | №10 |
| №17 | Уличное пространство – территория ул. Р. Люксембург | №12 |
| №18 | Уличное пространство – территория ул. Селиверстова | №11 |
| №19 | Уличное пространство – территория ул. Советская | №16 |
| № 20 | Уличное пространство – территория ул. Урицкого | №19 |
| №21 | Часовня на въезде в город, на перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе, и стела на въезде со стороны г. Тейково | №8 |

3) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Мероприятия подпрограммы 2

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района | 1377,06969 | 51 727,211 |  |  |  |

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 1377,06969 | 51 727,211 |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 68,85349 | 27,211 |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1216,64107 | 51 183,00 |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 91,57513 | 517,00 |  |  |  |

3. В Приложении 5 к муниципальной программе «Подпрограмма «Благоустройство Городской площади» (далее – Подпрограмма 3)»:

1) в разделе 1. «Паспорт подпрограммы 3» строку «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Исполнители подпрограммы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| --- | --- |

2) раздел 4 «Мероприятия подпрограммы 3» изложить  в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы 3

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации объекта: «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района | 2960,45 | - |
| 2. | Выполнение работ по реализации проекта | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района | - | 27 039,55 |

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 2960,45 | 27 039,55 |
| бюджетные ассигнования |  |  | 2960,45 | 27 039,55 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  | 2960,45 | 27 039,55 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации объекта: «Благоустройство Городской площади (пл. Советская, центр г. Гаврилов Посад)» | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 2960,45 |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 2960,45 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ по реализации проекта | -«- |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | 27 039,55 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 27 039,55 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |