АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2021 № 658-п

О  муниципальной программе «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018 № 598-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения» (в редакции от 08.10.2021 №494-п), Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района  постановляет:

1.  Утвердить муниципальную программу «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте  Гаврилово-Посадского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                                       В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 22.12.2021 № 658-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения» |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2022-2024 |
| Администратор программы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Перечень подпрограмм | Специальная подпрограмма: 1. «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения» |
| Цель (цели) программы | -Улучшение социально-экологической обстановки на территории города, -Обеспечение нормативной очистки сточных вод, -Повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоотведения. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2022 – 13521051 руб.; 2023 – 0 руб.; 2024 – 0 руб.; -местный бюджет: 2022 – 676052,55 руб.; 2023 – 0 руб.; 2024 – 0 руб.; -областной бюджет: 2022 –12844998,45 руб.; 2023 – 0 руб.; 2024 – 0 руб.; |

Раздел  2.  Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

2.1.Описание  сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения

Географическое положение Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района следует оценивать как достаточно выгодное, прежде всего, благодаря расположению г. Гаврилов Посад на железной дороге и его автомобильной прямой доступности к таким значимым историческим населенным местам, как Суздаль, Юрьев-Польский, Тейково, Иваново,  Ростов Великий.

Город Гаврилов Посад расположен в центре европейской части России и является административным центром Гаврилово-Посадского муниципального района.

Наиболее острой проблемой в области охраны поверхностных водных объектов является неудовлетворительное состояние очистных сооружений на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Фактически отсутствует очистка канализационных стоков и неэффективно работают очистные сооружения в г. Гаврилов Посад.

Вопрос выполнения мероприятий по строительству очистных сооружений на территории города Гаврилов Посад в целях охраны водных объектов является крайне актуальным.

Раздел 3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

3.1. Цели муниципальной программы

3.1.1 Основными целями муниципальной программы является:

-Улучшение социально-экологической обстановки на территории города,

-Обеспечение нормативной очистки сточных вод,

-Повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоотведения.

3.2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации: «Строительство комплексных очистных сооружений г. Гаврилов Посад»» |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанной проектной и рабочей документации | единиц | 1 | 0 | 0 |

3.3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

3.3.1. Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

Повышение качества жизни и улучшения здоровья населения;

Повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод;

Увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативным требованиям.

3.4. Обоснование выделения подпрограммы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Оценка вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель 1: Обеспечение нормативной очистки сточных вод, улучшение социально-экологической обстановки на территории города | Цель 2: Повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоотведения, |
| Специальные подпрограммы |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения » | Разработка ПСД и строительство муниципальных очистных сооружений, в г. Гаврилов Посад позволит обеспечить комфортными условиями жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения граждан в г. Гаврилов Посад | Обеспечение безаварийной работы и бесперебойного снабжения ресурсами водоотведения на территории г. Гаврилов Посад |

Программа предусматривает реализацию специальной подпрограммы, направленной на достижение ее целей. Оценка, в какой части реализация подпрограммы способствует достижению целей Программы, приведена в следующей таблице.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица «Ресурсное обеспечение реализации Программы» (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы/ Источник ресурсного обеспечения | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего |  | 13521051 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  | 676052,55 |  |  |
| -областной бюджет |  | 12844998,45 |  |  |
| 1 | Специальные подпрограммы |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения» |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 13521051 |  |  |
|  | - местный бюджет | 676052,55 |  |  |
|  | -областной бюджет | 12844998,45 |  |  |

Приложение к муниципальной программе «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения»

- Подпрограмма

- «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения» |
| Администратор подпрограммы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2022-20224 годы |
| Цель (цели) подпрограммы | -Улучшение социально-экологической обстановки на территории города, -Обеспечение нормативной очистки сточных вод, -Повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоотведения. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2022 – 13521051 руб.; 2023 – 0 руб.; 2024 – 0 руб.; -местный бюджет: 2022 – 676052,55 руб.; 2023 – 0 руб.; 2024 – 0 руб.; -областной бюджет: 2022 –12844998,45 руб.; 2023 – 0 руб.; 2024 – 0 руб.; |

Раздел 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма предусматривает разработку проектно-сметной документации: «Строительство комплексных очистных сооружений города Гаврилов Посад»,  с последующим строительством комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- Повышение качества жизни и улучшения здоровья населения;

-Повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод;

-Увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативным требованиям.

Ключевым риском не достижения плановых значений целевых показателей Подпрограммы является прекращение финансирования из бюджетов.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации: «Строительство комплексных очистных сооружений г. Гаврилов Посад» |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанной проектной и рабочей документации | единиц | 1 | 0 | 0 |

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма предусматривает выделение финансовых средств из бюджета Ивановской области бюджету Гаврилово-Посадского городского поселения для реализации мероприятия «Разработка проектно-сметной документации: «Строительство комплексных очистных сооружений города Гаврилов Посад», указанного в таблице 2. «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (тыс.руб.)».

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование программы/ Источник ресурсного обеспечения | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего |  | 13521051 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  | 676052,55 |  |  |
| -областной бюджет |  | 12844998,45 |  |  |
| 1 | Специальные подпрограммы |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения» |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 13521051 |  |  |
|  | - местный бюджет | 676052,55 |  |  |
|  | -областной бюджет | 12844998,45 |  |  |