j34

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.03.2022 № 119-п

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 645-п «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения» (в редакции от 13.03.2019 №135-п, от 22.04.2019 №232-п,** **от 19.07.2019 № 434-п, от 19.09.2019 № 547-п, от 09.10.2019 №577-п, от 22.10.2019 №607-п, от 11.11.2019 №644-п, от 29.11.2019 №695-п, от 31.12.2019 № 789-п, от 28.05.2020 № 257-п, от 15.06.2020 № 278-п, от 17.09.2020 № 453-п, от 30.11.2020 № 602-п, от 11.01.2021 № 02-п, от 01.04.2021 № 190-п, от 22.04.2021 № 223-п, от 11.10.2021 № 501-п, от 30.11.2021 № 580-п, от 14.01.2022 № 16-п, от 09.02.02022 № 82-п)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018 № 597-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1.Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 645-п «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения» (в редакции от 13.03.2019 № 135-п, от 22.04.2019 № 232-п, от 19.07.2019 № 434-п, от 19.09.2019 № 547-п, от 09.10.2019 № 577-п, от 22.10.2019 № 607-п, от 11.11.2019 № 644-п, от 29.11.2019 № 695-п, от31.12.2019 № 789-п ,от 28.05.2020 № 257-п, от 15.06.2020 № 278-п, от 17.09.2020 № 453-п, от 30.11.2020 № 602-п, от 11.01.2021 № 02-п, от 01.04.2021 № 190-п, от 22.04.2021 № 223-п, от 11.10.2021 № 501-п, от 30.11.2021 № 580-п, от 14.01.2022 № 16-п, от 09.02.2022 № 82-п) изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Глава Гаврилово-Посадского**

**муниципального района В. Ю. Лаптев**

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 04.03.2022 № 119-п

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 645-п «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения» (в редакции от 13.03.2019 № 135-п, от 22.04.2019 № 232-п, от 19.07.2019 № 434-п, от 19.09.2019 № 547-п, от 09.10.2019№577-п, от 22.10.2019 № 607-п, от 11.11.2019 № 644-п,**

**от 29.11.2019 № 695-п, от 31.12.2019 № 789-п, от 28.05.2020 № 257-п, от 15.06.2020 № 278-п, от 17.09.2020 № 453-п, от 30.11.2020 № 602-п, от 11.01.2021 № 02-п, от 01.04.2021 № 190-п, от 22.04.2021 № 223-п, от 11.10.2021 № 501-п, от 30.11.2021 № 580-п, от 14.01.2022 № 16-п, от 09.02.2022 № 82-п)**

1.В Приложении к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»:

1) В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2019 год – 47048,31536тыс. руб.;  2020 год – 10450,26630 тыс. руб.;  2021 год – 27958,88928тыс. руб.;  2022 год– 34834,13881тыс. руб.,  2023 год – 4526,21690 тыс. руб.,  2024 год – 4526,21690 тыс. руб.  -местный бюджет:  2019 год – 4436,46708 тыс. руб.;  2020 год – 3633,6826 тыс. руб.;  2021 год – 4172,03864тыс. руб.;  2022 год– 6048,7342 тыс. руб.,  2023 год – 4526,21690 тыс. руб.,  2024 год - 4526,21690 тыс. руб.  -областной бюджет:  2019 год – 42611,84828 тыс. руб.;  2020 год – 7425,77689тыс. руб.;  2021 год– 23786,85064 тыс. руб.;  2022 год– 28785,40461 тыс. руб.,  2023 год –0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб. |

2) В разделе 3. «Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Общая протяженность дорог, находящихся на зимнем содержании | км. | - | - | - | - | - | более 46,0 | более 46,0 | более 46,0 |
| 2 | Общая протяженность дорог, находящихся на летнем содержании | км. | - | - | - | - | - | более 46,0 | более 46,0 | более 46,0 |
| 3 | Содержание автомобильных стоянок | шт. | - | - | - | - | - | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 4 | Содержание пешеходных переходов согласно нормативным требованиям | шт. | - | - | - | - | - | более 28 | более 28 | более 28 |
| 5 | Количество мостов и путепроводов, находящихся на содержании | шт. | - | - | - | - | - | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| 6 | Количество предписаний ГИБДД | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
| 7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилово-Посадского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 0,575 | 15,479 | 20,15747 | 20,33547 | 21,69047 | 22,79047 | 22,89047 | 22,9047 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Горького,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,601 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Суздальское шоссе,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,5637 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  ул. 3 Интернационала,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,3743 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пл. Советская,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Урицкого,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,2567 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пл. Базарная,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,460 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Розы Люксембург, г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,51487 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская, г. Гаврилов Посад | км |  |  | 1,142 |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Дзержинского,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,176 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,2859 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лизы Болотиной (к железнодорожному вокзалу), г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,204 |  |  |  |  |  |
| 19 | Нанесение дорожной разметки | км |  |  | 10,897 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. 1 Советский, г. Гаврилов Посад | км |  |  |  | 0,178 |  |  |  |  |
| 21 | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Советская,  г. Гаврилов Посад | км |  |  |  | 0,319 |  |  |  |  |
| 22 | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Суздальское шоссе г. Гаврилов Посад | км |  |  |  | 0,515 |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Шушина, г. Гаврилов Посад | км |  |  |  |  | 1,355 |  |  |  |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лизы Болотиной (привокзальная площадь),  г. Гаврилов Посад Ивановской области | км |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт мостового перехода через  р. Ирмес по ул. Розы Люксембург в г. Гаврилов Посад Ивановской области |  |  |  |  |  |  | 0,053 |  |  |
| 26 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | км |  |  |  | 0,178 | 1,355 | 0,095 |  |  |

3) В разделе 4. «Мероприятия программы» таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Программа, всего | | 47048,31536 | 11059,45949 | 27958,88928 | 34834,13881 | 4526,21690 | 4526,21690 |
| бюджетные ассигнования | | 47048,31536 | 11059,45949 | 27958,88928 | 34834,13881 | 4526,21690 | 4526,21690 |
| - местный бюджет | | 4436,46708 | 3633,6826 | 4172,03864 | 6048,7342 | 4526,21690 | 4526,21690 |
| - областной бюджет | | 42611,84828 | 7425,77689 | 23786,85064 | 28785,40461 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетное финансирование | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Специальные подпрограммы | 47048,31536 | 11059,45949 | 27958,88928 | 34834,13881 | 4526,21690 | 4526,21690 |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 46592,86536 | 10579,45949 | 27478,88928 | 34258,13881 | 3950,21690 | 3950,21690 |
|  | - местный бюджет | 3981,01708 | 3153,6826 | 3692,03864 | 5472,7342 | 3950,21690 | 3950,21690 |
|  | - областной бюджет | 42611,84828 | 7425,77689 | 23786,85064 | 28785,40461 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 455,450 | 480,0 | 480,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
|  | - местный бюджет | 455,450 | 480,0 | 480,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2019 год –46592,86536 тыс. руб.,  2020 год – 9970,26630тыс. руб.;  2021 год –27478,88928 тыс. руб.;  2022 год –34258,13881 тыс. руб.;  2023 год - 3950,21690 тыс. руб.;  2024 год- 3950,21690 тыс. руб.  местный бюджет:  2019 год – 3981,01708 тыс. руб.;  2020 год –2850,71566 тыс. руб.;  2021 год – 3692,03864 тыс. руб.;  2022 год – 5472,7342 тыс. руб.;  2023 год - 3950,21690 тыс. руб.;  2024 год – 3950,21690 тыс. руб.  областной бюджет:  2019 год–42611,84828 тыс. руб.;  2020 год–7119,55064 тыс. руб.;  2021 год– 23786,85064 тыс. руб.;  2022 год– 28785,40461 тыс. руб.;  2023 год - 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб. |

2. В Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»:

1) В разделе 1. «Паспорт муниципальной подпрограммы» строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

2) В разделе 3. «Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Общая протяженность дорог, находящихся на зимнем содержании | км. | - | - | - | - | - | более 46,0 | более 46,0 | более 46,0 |
| 2 | Общая протяженность дорог, находящихся на летнем содержании | км. | - | - | - | - | - | более 46,0 | более 46,0 | более 46,0 |
| 3 | Содержание автомобильных стоянок | шт. | - | - | - | - | - | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 4 | Содержание пешеходных переходов согласно нормативным требованиям | шт. | - | - | - | - | - | более 28 | более 28 | более 28 |
| 5 | Количество мостов и путепроводов, находящихся на содержании | шт. | - | - | - | - | - | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| 6 | Количество предписаний ГИБДД | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
| 7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилово-Посадского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 0,575 | 15,479 | 20,15747 | 20,33547 | 21,69047 | 22,79047 | 22,89047 | 22,9047 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Горького,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,601 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Суздальское шоссе,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,5637 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  ул. 3 Интернационала,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,3743 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пл. Советская,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Урицкого,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,2567 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пл. Базарная,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,460 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Розы Люксембург, г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,51487 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская, г. Гаврилов Посад | км |  |  | 1,142 |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Дзержинского,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,176 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская,  г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,2859 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лизы Болотиной (к железнодорожному вокзалу), г. Гаврилов Посад | км |  |  | 0,204 |  |  |  |  |  |
| 19 | Нанесение дорожной разметки | км |  |  | 10,897 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. 1 Советский, г. Гаврилов Посад | км |  |  |  | 0,178 |  |  |  |  |
| 21 | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Советская,  г. Гаврилов Посад | км |  |  |  | 0,319 |  |  |  |  |
| 22 | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Суздальское шоссе г. Гаврилов Посад | км |  |  |  | 0,515 |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Шушина, г. Гаврилов Посад | км |  |  |  |  | 1,355 |  |  |  |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лизы Болотиной (привокзальная площадь),  г. Гаврилов Посад Ивановской области | км |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Ирмес по ул. Розы Люксембург в г. Гаврилов Посад Ивановской области |  |  |  |  |  |  | 0,053 |  |  |
| 26 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | км |  |  |  | 0,178 | 1,355 | 0,095 |  |  |

2) В разделе 4. «Мероприятия подпрограммы»:

- в таблице «Мероприятия подпрограммы» строку 39 изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лизы Болотиной (привокзальная площадь),   г. Гаврилов Посад Ивановской области | МБУ «Надежда» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1532,634  в т. ч. местный бюджет 76,63170  областной бюджет  1456,00230 | 0,00 | 0,00 |

-таблицу «Мероприятия подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Капитальный ремонт мостового перехода через  р. Ирмес по ул. Розы Люксембург в г. Гаврилов Посад Ивановской области | МБУ «Надежда» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26772,130  в т. ч. местный бюджет 1338,6065  областной бюджет  25433,5235 | 0,00 | 0,00 |

- таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

**«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Подпрограмма, всего | | | 46592,86536 | 9970,26630 | 27478,88928 | 34258,13881 | 3950,21690 | 3950,21690 |
| бюджетные ассигнования | | | 46592,86536 | 9970,26630 | 27478,88928 | 34258,13881 | 3950,21690 | 3950,31290 |
| - местный бюджет | | | 3981,01708 | 2850,71566 | 3692,03864 | 5472,7342 | 3950,21690 | 3950,31290 |
| - областной бюджет | | | 42611,84828 | 7119,55064 | 23786,85064 | 28785,40461 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Предоставление субсидии МБУ «Надежда» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в области дорожного хозяйства | МБУ «Надежда» |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 46592,86536 | 9970,26630 | 27478,88928 | 34258,13881 | 3950,21690 | 3950,31290 |
|  | - местный бюджет |  | 3981,0171708 | 2850,71566 | 3692,03864 | 5472,7342 | 3950,21690 | 3950,31290 |
|  | -областной бюджет |  | 42611,84828 | 7119,55064 | 23786,85064 | 28785,40461 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

«.