-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022   №  160-п

О внесении изменений в постановление  администрации Гаврилово-Посадского  муниципального района от 12.12.2017 № 744-п

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование  современной городской среды Гаврилово-Посадского

городского поселения»  (в редакции от  05.03.2018 №  13-п, от 22.03.2018 № 130-п, от  08.10.2018  № 520-п, от 30.11.2018 № 643-п,

от 29.12.2018 №709-п, от 12.04.2019 № 207-п, от 23.04.2019 № 242-п,

от 23.05.2019 № 316-п, от 27.09.2019 № 558-п, от 29.11.2019 №683-п, от 17.01.2020 № 20-п, от 23.03.2020 № 159-п, от 22.07.2020 № 338-п, от 30.11.2020№ 613-п, от 11.01.2021, от 18.02.2021 № 119-п, от 30.11.2021 № 583-п, от 28.12.2021 №714-п)

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями  Правительства     Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил    предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета   бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных       программ формирования современной городской среды»,  от 07.03.2018   № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013 № 403-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района  постановляет:

1. Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 12.12.2017 № 744-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Гаврилово - Посадского городского поселения на 2018-2022 годы» (в редакции от  05.03.2018 №  13-п, от 22.03.2018 № 130-п, от  08.10.2018  № 520-п, от 30.11.2018 № 643-п, от 29.12.2018 №709-п, от 12.04.2019 № 207-п, от 23.04.2019 № 242-п, от 23.05.2019 № 316-п, от 27.09.2019 № 558-п, от 29.11.2019 №683-п, от 17.01.2020 № 20-п, от 23.03.2020 № 159-п, от 22.07.2020 № 338-п, от 30.11.2020№ 613-п, от 11.01.2021, от 18.02.2021 № 119-п, от 30.11.2021 № 583-п, от 28.12.2021 №714-п) изменения  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

- 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                                       В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального  района

от 24.03.2022   №  160-п

И З М Е Н Е Н И Я

в постановление администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района от 12.12.2017 № 744-п   «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование  современной городской среды Гаврилово-Посадского  городского поселения» (в редакции от  05.03.2018 №  13-п, от 22.03.2018 № 130-п, от  08.10.2018  № 520-п, от 30.11.2018 № 643-п, от 29.12.2018 №709-п, от 12.04.2019 № 207-п, от 23.04.2019 № 242-п, от 23.05.2019 № 316-п, от 27.09.2019 № 558-п, от 29.11.2019 №683-п, от 17.01.2020 № 20-п, от 23.03.2020 № 159-п, от 22.07.2020 № 338-п, от 30.11.2020№ 613-п, от 11.01.2021,

от 18.02.2021 № 119-п, от 30.11.2021 № 583-п, от 28.12.2021 №714-п )

- 1.В приложении к постановлению «Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды  Гаврилово-Посадского городского поселения»:

1) В разделе 1.  «Паспорт муниципальной программы» строки  «Объемы ресурсного обеспечения программы»  изложить в следующей редакции:

| Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2018 год – 3 372,06969 тыс. руб. 2019 год – 79 732,21100 тыс. руб. 2020 год – 76 016,316 тыс. руб. 2021 год – 13 238,62063 тыс. руб. 2022 год – 5167,22858 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. - местный бюджет: 2018 год – 68,85349 тыс. руб. 2019 год – 27,211тыс. руб. 2020 год – 16,316 тыс. руб. 2021 год – 228,72072 тыс. руб. 2022 год – 346,86688 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. - федеральный бюджет: 2018 год – 3 211,64107 тыс. руб. 2019 год – 79 188,0 тыс. руб. 2020 год – 75690,0 тыс. руб. 2021 год – 12 770,79599 тыс. руб. 2022 год –0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. - областной бюджет: 2018 год – 91,57513 тыс. руб. 2019 год – 517,00 тыс. руб. 2020 год – 310, 00 тыс. руб. 2021 год – 239,10392 тыс. руб. 2022 год – 4786,550 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. внебюджетное финансирование 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 33,8117 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

2) В разделе 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации программы»  таблицу 3.1. «Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации программы» строки  9, 11 изложить в   следующей редакции:

| 9 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив | ед. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды | ед. | 2 |

- 3) В Разделе  4. «Мероприятия программы»  и  таблицу «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

« Мероприятия программы:

- благоустройство всех дворовых территорий г. Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского городского поселения, приведение их в нормативное состояние;

- благоустройство основных общественных территорий г. Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского городского поселение;

-благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив.

- благоустройство воинских захоронений на территории Гаврилово-Посадского городского поселения.

- субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды

«Ресурсное обеспечение программы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия Источник ресурсного обеспечения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего: тыс.руб. | 3 372, 06969 | 79 732, 21100 | 106 063,19947 | 13 238,62063 | 5167,22858 |  |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего: тыс. руб. | 3372,06969 | 79 732,21100 | 106 063,19947 | 13 238,62063 | 5167,22858 |  |  |
|  | -местный бюджет | 68,85349 | 27,211 | 63,19947 | 228 72072 | 346,86688 |  |  |
|  | -областной бюджет | 91,57513 | 517,00 | 610, 00 | 239,10392 | 4786,550 |  |  |
|  | -федеральный бюджет | 3211,64107 | 79 188,0 | 105 390,0 | 12 770,79599 | 0,0 |  |  |
|  | - внебюджетное финансирование |  |  |  |  | 33,8117 |  |  |
| 1. | Специальные программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | -всего: тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | -бюджетные ассигнования, всего: тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | -местный бюджет, всего: тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий |  |  |  | 0,0 | 3 052, 63158 |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 1377,06969 | 51 727,211 | 61063,19947 | 0,0 | 3 052, 63158 |  |  |
|  | -местный бюджет | 68,95 | 27,211 | 63,19947 | 0,0 | 52, 63158 |  |  |
|  | -федеральный бюджет | 1216,64107 | 51 183,00 | 60390,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | -областной бюджет | 91,57513 | 517,00 | 610,00 | 0,0 | 3 000,00 |  |  |
| 1.3 | Благоустройство Городской площади | 1995,0 | 28 005,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 1995,0 | 28 005,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | -местный бюджет |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет | 1995,0 | 28 005,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив |  |  | 0,0 | 0,0 | 2 114,597 |  |  |
|  | -всего: тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2114,597 |  |  |
|  | -бюджетные ассигнования, всего: тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 114,597 |  |  |
|  | -местный бюджет, всего: тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,23530 |  |  |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1786,550 |  |  |
|  | - внебюджетное финансирование |  |  |  |  | 33,81170 |  |  |
| 1.5 | Благоустройство Городской набережной |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | -всего: тыс. руб. |  |  | 45 000,0 | 9 197,990 |  |  |  |
|  | -бюджетные ассигнования, всего: тыс. руб. |  |  | 45000,0 | 9 197,990 |  |  |  |
|  | -местный бюджет, всего: тыс. руб. |  |  |  | 4,83849 |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 9 101, 21999 |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 91,93152 |  |  |  |
| 1.6 | «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего: тыс. руб. |  |  |  | 2 039, 5780 |  |  |  |
|  | -бюджетные ассигнования, всего: тыс. руб. |  |  |  | 2 039, 578 |  |  |  |
|  | -местный бюджет, всего: тыс. руб. |  |  |  | 222,82960 |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет |  |  |  | 1689,576 |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  | 127,17240 |  |  |  |

2. В приложении 4 к муниципальной программе «Формирование современной  городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения» «Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»

1) Раздел 1 «Паспорт подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Паспорт подпрограммы 2

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2024 |
| Администратор программы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Благоустройство общественных территорий г. Гаврилов Посад, создание комфортных условий для жизни, отдыха населения |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований : 2018 год – 1377,06969 тыс. руб. 2019 год – 51 727,211 тыс. руб. 2020 год – 61063,19947 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 3 052,63158 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
|  | - местный бюджет: 2018 год – 68,85349 тыс. руб. 2019 год – 27, 211 тыс. руб. 2020 год – 63,19947 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 52,63158 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
|  | - федеральный бюджет: 2018 год – 1 216,64107 тыс. руб. 2019 год – 51 183,0 тыс. руб. 2020 год – 60390,0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
|  | - областной бюджет: 2018 год – 91,57513 тыс. руб. 2019 год – 517,00 тыс. руб. 2020 год – 610,00 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 3 000,00 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |

2) Раздел 2 « Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы  2»  изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

подпрограммы 2

Общественные территории  - это территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы и т.п.

Территории общего пользования в городском поселении занимают 9220 тыс. кв.м.

Ежегодно для  их содержания проводятся:

- текущее поддержание санитарного состояния территории общего пользования и расположенных не них объектов благоустройства. Уход за зелеными насаждениями. Сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин дорог и  газонов, очистка урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка  противогололедными  реагентами мест интенсивного движения пешеходов;

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков и т.д.);

- текущий ремонт мемориальных сооружений;

- ремонт и хлорирование питьевых шахтных колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав;

- противопожарная опашка и обустройство минерализованных полос.

Кроме этого  на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, собираемого  при проведении субботников и мусора, образующегося стихийными свалками. Ежегодно вывозится до 1,2 тыс. тонн мусора.

Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования городского поселения насчитывает более 40 тыс. кв.м. Ежегодно в рамках их содержания проводятся работы:

- снос аварийных деревьев, обрезка деревьев, вырезка поросли, побелка стволов.

- цветочное оформление 150 кв. м. клумб.

Но особенного благоустройства требует районный центр – город Гаврилов Посад.

Увеличение значений показателя для расчета индекса качества городской среды в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Характеристика наиболее значимых общественных территорий

города Гаврилов Посад

| № | Общественная территория г. Гаврилов Посад | га | Степень благоустройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | имеющиеся элементы благоустройства | что нужно сделать по благоустройству |
| 1. | Городская площадь (пл. Советская) | 1,05 | - некачественное асфальтовое покрытие; - детская площадка; - ограждение со стороны дороги и торговых объектов; - ряд елей, газон; - клумбы; - скамейки | -качественное асфальтирование; - реализация проекта «Сквер с фонтаном» |
| 2. | Территория вокруг торгового объекта пл. Советская, д.11, в т.ч. участка напротив музея в центре города (мини-сквер в центре г. Гаврилов Посад со скульптурой геральдического символа Гаврилово-Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района – Владимирского тяжеловоза). Территория в границах улиц г. Гаврилов Посад: пл. Советская, ул. Дзержинского, ул. Р. Люксембург, ул. 3-его Интернационала. Адрес: ул. Р. Люксембург, напротив д.5 (Гаврилово – Посадского краеведческого музея), г. Гаврилов Посад. | 0,75 | - некачественная асфальтовая пешеходная зона со стороны пл. Советская, ул. 3-его Интернационала; - насаждения под снос; - тротуар из брусчатки (2 пешеходные зоны- со стороны 2-х улиц: ул. Дзержинского, ул. Р. Люксембург) | - мини-сквер с центральной статуей символа района – Владимирского тяжеловоза; - устройство парковки для такси; -устройство газонов; -устройство пешеходных зон со стороны пл. Советская, ул. 3-его Интернационала |
| 3. | Выезд из города в сторону г. Тейково и в сторону г. Суздаль (пр. Петровский, ул. Суздальское шоссе) | 0,08 | - стела знак города; - клумба; - поклонный крест с клумбой | - реконструкция стелы знак города; - электромонтажные работы для подсветки; - строительство мини-сквера с часовней на перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе |
| 4. | Территория родника на ул. Горького (водоохранная зона р. Ирмес) | 0,4 | - лестничные пути, оголовок водозаборного устройства, нуждающиеся в ремонте | - устройство лестничных подходов к роднику с перилами - устройство водозаборного устройства -установка аншлага |
| 5. | Территория особо охраняемой природной территории «Родник на ул. Пионерская» (водоохранная зона р. Ирмес) | 0,02 | - примитивное водозаборное устройство | - устройство приемлемого для статуса водозаборного устройства - уход за территорией - установка аншлага - укрепление и благоустройство берега реки |
| 6. | Территория, прилегающая к пешеходному переходу Суздальского моста с частью водоохранной зоны р. Воймига (ул. Дзержинского, ул. Суздальское шоссе) | 0,2 | - пешеходный мост, нуждающийся в реконструкции; - частично снесенные старые насаждения | - реконструкция пешеходного моста - расчистка, укрепление берега реки - новые посадки зеленых насаждений - расчистка русла реки - устройство лодочной станции |
| 7. | Уличное пространство – территория ул. Советская от магазина «Магнит» до пересечения с ул. Шушина | 3,8 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 8. | Уличное пространство – территория ул. Дзержинского от Суздальского моста до пересечения с ул. Р. Люксембург | 0,5 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 9. | Уличное пространство – территория ул. Красноармейская | 2,3 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 10. | Уличное пространство – территория ул. Горького (от д. № 3 до перекрестка с ул. Красноармейская), включая береговую зону р. Ирмес | 1,7 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон - устройство мини-сквера на берегу реки |
| 11. | Уличное пространство – территория ул. Р. Люксембург (от д. № 4 до д. № 24), включая территорию «фабричного» моста | 1,4 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары только на нечетной стороне улицы (стороне частного сектора) | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 12. | Уличное пространство – территория ул. 3-его Интернационала (от ул. Пионерская до здания Пенсионного фонда) | 0,3 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - отсутствие тротуаров | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 13. | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у кафе «Посадский дворик» до д. № 17) | 0,1 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - клумба | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство клумбы |
| 14. | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у д. № 17) | 0,1 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство бордюров для «зеленого острова» |
| 15. | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (от д. № 18 до ул. Пионерская) | 0,25 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары (частично) | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 16. | Городской Стадион | 1.7 | - обновление ограждений, установка новых ворот; - реконструкции поля, беговых дорожек; - устройство спортивной площадки | - установка уличного тренажерного комплекса |
| 17. | Городской сад (пл. Октябрьская, ул. Дзержинского) | 1,0 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - некачественные асфальтированные дорожки; - отремонтированный летний «театр»; - танцевальная площадка; - старые туалеты; - парковые скульптуры советских времен; - старые скамейки | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство прогулочных дорожек, пригодных для спортивного бега и велосипедных треков; - установка декоративных скамеек |
| 18. | Территория места купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | 2,0 | - привезенный песок | - устройство пляжа в соответствии с нормами и правилами |
| 19. | Территория старого кладбища (Воинское захоронение) | 0,01 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - территория воинского захоронения ежегодно благоустраивая школьниками | - уход за зелеными 15насаждениями (при необходимости – срубы, обрезка, подсадка); - уход за территорией воинского захоронения (прополка, посадка цветов, уход) |
| 20. | Территория нового кладбища (200 м северо-западнее г. Гаврилов Посад) | 4,2 |  | - благоустройство проездов, пешеходных дорожек; - работы по уходу, по ежегодному обустройству клумб |
| 21. | Аллея Славы | 0,3 |  | - работы по уходу, по ежегодному обустройству клумб |
| 22. | Территория у здания магазина «Магнит» (ул. Р. Люксембург) | 0,1 |  | -«- |
| 23. | Территория «У каштана» (ул. Р. Люксембург, д. 3) | 0,02 |  | -«- |
| 24. | Территория у храма святого архистратига Михаила (ул. Октябрьская) | 0,2 |  | -«- |
|  | ВСЕГО 24 общественных территорий | 22,48 | из них 6 территорий - 2,33 га благоустроенные – 10,36 % (они выделены жирным шрифтом) |  |

Реализация подпрограммы 2 по формированию современной городской среды позволит  увеличить  степень благоустроенности  общественных территорий города.

В соответствии с Протоколом  заседания общественной Комиссии по обсуждению и проведению оценки предложений на участие в отборе общественных территорий г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству, для включения их в муниципальную программу по формированию современной городской среды на территории  Гаврилово-Посадского городского поселения от 30.03.2017 адресный перечень общественных территорий и предложений по их благоустройству на 2017 году выглядел следующим образом:

| № (по журналу регистрации) | Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Краткое содержание предложений по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 7 | Территория в центре города, между зданием торгового объекта и краеведческим музеем на ул. Р. Люксембург Адрес расположения объекта: г. Гаврилов Посад (напротив краеведческого музея), в границах 4-х улиц: ул. Р. Люксембург, ул. Дзержинского, ул. 3-его Интернационала, пл. Советская. | Выполнить благоустройство территории с установкой скульптуры геральдического символа Гаврилово-Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района – Владимирского тяжеловоза |
|  | Территория «Суздальского» моста, его пешеходная зона, прилегающие участки, часть реки Воймига | Выполнить мероприятия по приданию территории объекта благоустройства современный, культурный, безопасный вид в соответствии с разработанным эскизом; преобразовать данную территорию в место отдыха населения, в т.ч. и для использования ее детским учреждением в качестве места прогулок детей |
|  | Центральная часть города: территория ул. Октябрьская (от д. № 15 ул. Октябрьская до здания отдела образования (д. № 10 ул. Пионерская); территория ул. 3-его Интернационала (от ул. Пионерская до здания Пенсионного фонда) | Продолжить осуществление поэтапной реконструкции старых городских насаждений, потерявших декоративность, экологическое предназначение и ставших опасными в силу их аварийности; создать новые благоустроенные места в городе Гаврилов Посад |

Но в 2017 г. был реализован только 1 этап проекта благоустройства общественной территории г. Гаврилов Посад   - создание сквера  с  геральдическим символом  Гаврилово-Посадского муниципального района. Адрес расположения объекта: г. Гаврилов Посад (напротив краеведческого музея), в границах 4-х улиц: ул. Р. Люксембург, ул. Дзержинского,  ул. 3-его Интернационала, пл. Советская. Дальнейшее благоустройство  этой общественной территории в 2018 г. продолжилось в рамках  другой подпрограммы -  подпрограммы 3 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)». Две другие территории вошли в Перечень общественных территорий  подпрограммы «Благоустройство общественных территорий».

Необходимым условием реализации подпрограммы  является проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий подпрограммы постановлением администрации  Гаврилово – Посадского муниципального района от 28.09.2017   № 568-п «Об утверждении Порядков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий (в т.ч. парков), подлежащих благоустройству, в муниципальную программу на 2018-2022 годы, а также общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения» утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественных территорий,  подлежащих благоустройству, в муниципальную программу по формированию современной городской среды, а также Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения.

Постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 28.02.2017 № 102-п «О создании общественной Комиссии по обсуждению и проведению оценки предложений с целью их включения в муниципальные программы в сфере благоустройства, в том числе по проектам муниципальных программ и осуществления контроля за  их реализацией»  определено формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

Постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 25.01.2018 № 35-п «О внесении изменений в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 28.02.2017 № 102-п «О создании общественной Комиссии по обсуждению и проведению оценки предложений с целью их включения в муниципальные программы в сфере благоустройства, в том числе по проектам муниципальных программ и осуществления контроля за  их реализацией» на общественную комиссию возложена функция проведения общественного обсуждения Перечня общественных территорий Гаврилово-Посадского городского поселения и очередности проведения их благоустройства. В соответствии с данным постановлением изменилось название общественной комиссии: «общественная муниципальная Комиссия  Гаврилово-Посадского городского поселения по вопросам реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды» (далее - Общественная Комиссия).

В период с 09.01.2018 по 09.02.2018 Общественной Комиссией проведено общественное обсуждение Перечня общественных территорий г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству (обозначенный  в таблице «Характеристика наиболее значимых общественных территорий   города Гаврилов Посад».  В процессе обсуждения поступило 2 предложения, а именно: включить в Перечень благоустройство  уличного пространства – территории улицы Пионерская, включая пешеходный мост; благоустройство уличного пространства – территории ул. Селиверстова. С учетом данных предложений Общественной Комиссией утвержден следующий  Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству, названия общественных территорий расположены в алфавитном порядке:

| № | Наименование общественной территории (в алфавитном порядке) | Краткое описание общественной территории (с учетом целевого назначения и планов благоустройства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городская площадь (пл. Советская) | Городская площадь – центр города, место проведения наиболее значимых городских и районных событий, а также место отдыха людей. Необходимо качественное асфальтовое покрытие и оформление зоны отдыха по проекту «Сквер с фонтаном». |
| 2 | Городской сад (пл. Октябрьская, ул. Дзержинского) | Городской сад – место отдыха людей, место проведения городских праздников, также он должен выполнять и спортивную функцию. В связи с этим здесь необходимо осуществить реконструкцию старых насаждений деревьев, кустарников; устройство прогулочных дорожек, пригодных для спортивного бега и велосипедных треков; благоустройство мест отдыха, в т.ч. «летнего театра», туалетов, скамеек. |
| 3 | Кладбище (200 м северо-западнее г. Гаврилов Посад) | Территория должна быть удобна для посещений: благоустроены проезды, пешеходные дорожки, место сбора мусора. |
| 4 | Место купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | Популярное место купания горожан должно быть устроено как пляж в соответствии с нормами и правилами. |
| 5 | Мини-сквер в центре г. Гаврилов Посад со скульптурой геральдического символа Гаврилово - Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района - Владимирского тяжеловоза | Территория находится в центре города, напротив музея, граничит с улицами: пл. Советская, ул. Дзержинского, ул. Р. Люксембург, ул. 3-его Интернационал. Мини-сквер будет местом для отдыха людей с прилегающей стоянкой такси, с центральной скульптурой геральдического, исторического символа города и района – как продолжение краеведческого музея. По границам территории будут созданы удобные пешеходные зоны из брусчатки (со стороны ул. Дзержинского и ул. Р. Люксембург – это уже сделано в 2017 г.) |
| 6 | Пешеходная зона Суздальского моста | Это пешеходная часть Суздальского моста и территория, прилегающая к пешеходному мосту с частью водоохранной зоны р. Воймига (ул. Дзержинского, ул. Суздальское шоссе). Пешеходная зона Суздальского моста – это прежде всего привлекательный, современный, безопасный въезд в центральную часть города, а территория, прилегающая к пешеходному мосту с частью водоохранной зоны р. Воймига должна стать зоной отдыха людей, в том числе пригодной для использования детским учреждением (новым детским садом). В планах благоустройства - реконструкция пешеходного моста; устройство тротуара ул. Суздальское шоссе; расчистка, укрепление береговой зоны реки Воймига; расчистка русла реки; устройство лодочной станции |
| 7 | Родник на ул. Горького | Водоохранная зона р. Ирмес, популярное место забора воды жителями города. Необходимы подъездная площадка, устройство лестничных подходов к роднику с перилами; ремонт водозаборного устройства |
| 8 | Родник на ул. Пионерская» | Это особо охраняемая природная территория местного значения (водоохранная зона р. Ирмес). Необходимы устройство приемлемого для статуса водозаборного сооружения; уход за территорией; установка аншлага; укрепление и благоустройство берега реки |
| 9 | Уличное пространство - территория ул. Горького | Территория улицы Горького от д. № 3 до перекрестка с ул. Красноармейская, включая береговую зону р. Ирмес. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон; устройство мини-сквера на берегу реки. |
| 10 | Уличное пространство - территория ул. Дзержинского | Территория ул. Дзержинского от Суздальского моста до пересечения с ул. Р. Люксембург. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон. |
| 11 | Уличное пространство - территория ул. 3-его Интернационала | Территория ул. 3-его Интернационала от ул. Пионерская до здания Пенсионного фонда, включая общественный туалет. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон (тротуаров). |
| 12 | Уличное пространство - территория ул. Красноармейская | Основные мероприятия благоустройства улицы: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон |
| 13 | Уличное пространство - территория ул. Октябрьская | Территория улицы от д.15 ул. Октябрьская до д. 10 ул. Пионерская) Мероприятия благоустройства: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон; оформление проезжей части |
| 14 | Уличное пространство - территория ул. Октябрьская | Территория ул. Октябрьская у кафе «Посадский дворик» до д. № 17 должно соответствовать Городской площади. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство цветников. |
| 15 | Уличное пространство - территория ул. Октябрьская | Территория ул. Октябрьская у д. № 17 должно соответствовать Городской площади. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство бордюров для «зеленого острова» |
| 16 | Уличное пространство - территория ул. Пионерская, включая пешеходный мост | Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных и зон для транспортного движения; благоустройство прилегающих к пешеходному мосту территорий, в т.ч. и самого моста |
| 17 | Уличное пространство - территория ул. Р. Люксембург | Территория улицы Р.Люксембург от д. № 4 до д. № 24, включая территорию «фабричного» моста. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон, тротуаров на нечетной стороне улицы (стороне частного сектора) |
| 18 | Уличное пространство - территория ул. Селиверстова | Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных и транспортных зон |
| 19 | Уличное пространство - территория ул. Советская | Территория ул. Советская от магазина «Магнит» до пересечения с ул. Шушина. Благоустройство: реконструкция зеленых насаждений; устройство пешеходных зон (тротуаров) |
| 20 | Часовня на въезде в город, на перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе, и стела на въезде со стороны г. Тейково | На перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе имеется площадка, на которой можно устроить мини-сквер с часовней, тем самым преобразовав въезд в город в торжественную процессию. На въезде в город со стороны г. Тейкова необходима реконструкция стелы с названием города и благоустройство территории, включая территорию поклонного Креста |
| 21 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды | Увеличение значений показателя для расчета индекса качества городской среды в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р |

Общественное обсуждение данного Перечня завершилось рейтинговым голосованием для установления  очередности благоустройства общественных территорий.

Голосование по  общественным территориям Гаврилово-Посадского городского поселения проведено в период  с 13.04.2018 по 30.04.2018 в соответствии с  постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 09.04.2018  № 181-п «О порядке организации и проведения  голосования по общественным территориям Гаврилово-Посадского городского поселения».

Всего в голосовании приняло участие 315  человек, в т.ч. 89 молодых людей, достигших 14-летнего возраста (школьники).

С учетом итогов голосования, а также предложения, поступившего  11.07.2018: включить в Перечень «Уличное пространство ул. Урицкого г. Гаврилов Посад»,   Общественной комиссией утвержден Перечень общественных территорий г. Гаврилов Посад с обозначением номеров очередности благоустройства

| Порядко-вый номер | Наименование общественной территории | Номер очередности благоустройства (с учетом результатов голосования) |
| --- | --- | --- |
| №1 | Городская площадь (пл. Советская) | №1 ( 2019 г.г.) |
| №2 | Городской сад (пл. Октябрьская, ул. Дзержинского) | №5 |
| №3 | Кладбище (200 м северо-западнее г. Гаврилов Посад) | №7 |
| №4 | Место купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | №4 |
| №5 | Мини-сквер в центре г. Гаврилов Посад со скульптурой геральдического символа Гаврилово - Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района - Владимирского тяжеловоза | №2 ( 2019-2020 г.г.) |
| №6 | Пешеходная зона Суздальского моста | №3 (2020-2022 г.г.) |
| №7 | Родник на ул. Горького | №6 |
| №8 | Родник на ул. Пионерская | №15 |
| №9 | Уличное пространство – территория ул. Горького | №13 |
| №10 | Уличное пространство – территория ул. Дзержинского | №16 |
| №11 | Уличное пространство – территория ул. 3-его Интернационала | №14 |
| №12 | Уличное пространство – территория ул. Красноармейская | №9 |
| №13 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (от д.15 ул. Октябрьская до д. 10 ул. Пионерская) | №17 |
| №14 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у кафе «Посадский дворик» до д. № 17) | №17 |
| №15 | Уличное пространство – территория ул. Октябрьская (у д. № 17) | №18 |
| №16 | Уличное пространство – территория ул. Пионерская, включая пешеходный мост | №10 |
| №17 | Уличное пространство – территория ул. Р. Люксембург | №12 |
| №18 | Уличное пространство – территория ул. Селиверстова | №11 |
| №19 | Уличное пространство – территория ул. Советская | №16 |
| № 20 | Уличное пространство – территория ул. Урицкого | №19 |
| №21 | Часовня на въезде в город, на перекрестке Петровского пр. и Суздальского шоссе, и стела на въезде со стороны г. Тейково | №8 |

Голосование по  общественным территориям Гаврилово-Посадского городского поселения по решению  администрации Гаврилово-Посадского муниципального района может проводиться ежегодно в целях  подтверждения (уточнения) Перечня общественных территорий г. Гаврилов Посад,

очередности благоустройства общественных территорий на предшествующий год реализации  мероприятий по благоустройству; для вовлечения более широкого круга  жителей поселения в формирование  комфортной городской среды, в обсуждение вопросов реализации данной муниципальной программы.

3) Раздел 3  Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма  нацелена на  повышение уровня благоустройства территорий Гаврилово-Посадского городского поселения.

Для этого планируется выполнить следующее:

- мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения.

«Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 6 | 6 | 7 | 8 | 20 | 27 |  |  |  |
| 2. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 2,33 | 2,33 | 4,13 | 13,45 | 17,41 | 25,89 |  |  |  |
| 3. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 8,8 | 8,8 | 10,3 | 19,8 | 66 | 100 |  |  |  |
| 4 | Увеличение значений показателя для расчета индекса качества городской среды в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-рации от 23.03.2019 № 510-р |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

Примечание: в 2018 году в Перечень добавлены 3 общественные территории, ориентировочные площади которых  следующие:

«Уличное пространство – территория ул. Пионерская, включая пешеходный мост» -  1, 4994 га;

«Уличное пространство – территория ул. Селиверстова» – 1, 375 га;

«Уличное пространство – территория ул. Урицкого» -  1, 656 га.

В 2019 году будут благоустроены 2 общественные территории: «Городская площадь» (1,05 га); «Мини-сквер в центре  г. Гаврилов Посад  со скульптурой геральдического символа Гаврилово - Посадского городского  поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района - Владимирского тяжеловоза» (0,75 га).

4)  Раздел 4 « Мероприятия подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Мероприятия подпрограммы 2

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Субсидии бюд-жетам муници-пальных образований на реализацию программ форми-рования современной городской среды | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района, | 1377,06969 | 51 727,211 | 61063,19947 | 0,0 | 1052,63158 |
| 2. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 2000,0 |

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  |  | 31016,316 | 2001,05263 | 3052,63158 |  |  |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 16,316 | 1052,63 | 52,63158 |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 30690,0 | 1980,00 | 0,0 |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  | 310,0 | 20,00 | 3000,00 |  |  |
|  | 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 1377,06969 | 51 727,211 | 31016,316 | 2001,05263 | 1052,63158 |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 68,85349 | 27,211 | 16,316 | 1052,63 | 52,63158 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1216,64107 | 51 183,00 | 30690,0 | 1980,00 | 0,0 |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 91,57513 | 517,00 | 310,0 | 20,00 | 1000,00 |  |  |
|  | 2.Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения | МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |

3. В приложении 6 к муниципальной программе «Формирование современной  городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения» «Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»:

1) Раздел 1 «Паспорт подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Паспорт подпрограммы 4

| Тип подпрограммы | Специальная |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2024 |
| Администратор программы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Муниципальное бюджетное учреждение Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда», |
| Цель (цели) подпрограммы | Организация благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований : 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 2 114,59700 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
|  | - местный бюджет: 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 294,23530 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
|  | - федеральный бюджет: 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
|  | - областной бюджет: 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 1 786, 55000 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
|  | - внебюджетное финансирование 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 33,81170 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |

2)  Раздел 3 « Цель( цели) и Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4»  изложить в следующей редакции:

«Основной целью подпрограммы является организация благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив.

Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значения показателей на 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив: | ед. | 2 |

3) Раздел  4 «Мероприятия  подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Мероприятия подпрограммы 4

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |
| 1. | Обследование состояния и общественных территорий, с целью выбора места расположения объекта. | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района, МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» | 3 | 0 |
| 2. | Подготовка дизайн-проекта и сметных расчетов по установке объекта |  | 3 | 0 |
| 3. | Общественное обсуждение и утверждение объекта |  | 3 | 0 |
| 4. | Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив: 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Горького, г. Гаврилов Посад 2. « Благоустройство территории у памятника погибшим воинам « Аллея Славы» г. Гаврилов Посад » |  | 2 | 0 |

Таблица: Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 2 114, 59700 |  |
| бюджетные ассигнования |  |  | 2 114, 59700 |  |
| - местный бюджет |  |  | 294, 23530 |  |
| - федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |
| - областной бюджет |  |  | 1 786, 550 00 |  |
| - внебюджетное финансирование |  |  | 33, 81170 |  |
| Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив: 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Горького, г. Гаврилов Посад 2. « Благоустройство территории у памятника погибшим воинам « Аллея Славы» г. Гаврилов Посад » |  |  |  |  |
| -всего: тыс. руб. |  |  | 2 114, 59700 |  |
| - местный бюджет |  |  | 294, 23530 |  |
| - федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |
| - областной бюджет |  |  | 1 786, 550 00 |  |
| - внебюджетное финансирование |  |  | 33, 81170 |  |