АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.09.2017  №  570-п

О проведении инвентаризации уровня благоустройства

территории Гаврилово-Посадского городского поселения

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области № 337-п от 01.09.2017  «Об утверждении государственной программы Ивановской области  «Формирование современной  городской среды» на 2018-2022 годы», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района   постановляет:

1. Провести инвентаризацию уровня благоустройства территории Гаврилово-Посадского городского поселения в срок до 01.11.2017 г.

2.Утвердить план-график проведения инвентаризации  уровня  благоустройства территории Гаврилово-Посадского городского поселения согласно приложению 1.

3.Утвердить состав комиссии по инвентаризации уровня  благоустройства территории Гаврилово-Посадского городского поселения согласно приложению 2.

4. Утвердить порядок формирования и деятельности комиссии по инвентаризации уровня  благоустройства территории Гаврилово-Посадского городского поселения согласно приложению 3.

5. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте  Гаврилово-Посадского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                                  В.Ю. Лаптев

Приложение 1 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от  28.09.2017  №  570-п

План-график проведения инвентаризации

уровня  благоустройства территории

Гаврилово-Посадского городского поселения

Цель инвентаризации:

для разработки муниципальной программы на 2018-2022 годы по формированию современной городской среды  на территории Гаврилово-Посадского городского поселения создать адресные перечни всех  дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годы.

| № | Наименование мероприятий по инвентаризации | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплексное обследование дворовых территорий |  |  |  |
| 1. | Определение перечня дворовых территорий с адресами многоквартирных домов (МКД), образующих дворовую территорию | 05.10. 2017 | УМХ Администрации |
| 2. | Определение границ дворовых территорий Гаврилово-Посадского городского поселения (адрес, описание границ, кадастровый номер земельного участка (квартала), общая площадь, правообладатель земельного участка) | 24.10. 2017 | УГА Администрации |
| 3. | Составление схем дворовых территорий | 01.11. 2017 | УГА Администрации |
| 4. | Обследование дворовых территорий | 24.10. 2017 | УМХ Администрации |
| 5. | По итогам инвентаризации составление паспортов благоустройства дворовых территорий | 01.11. 2017 | УМХ Администрации |
| Комплексное обследование общественных территорий |  |  |  |
| 1. | Определение перечня общественных территорий с указанием адреса | 05.10. 2017 | УМХ Администрации |
| 2. | Определение границ общественных территорий Гаврилово-Посадского городского поселения (адрес, описание границ, кадастровый номер земельного участка (квартала), общая площадь, координаты центра и границ в местной системе координат, географическую широту и долготу, площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах общественной территории) | 24.10. 2017 | УГА Администрации |
| 3. | Составление схем общественных территорий | 01.11. 2017 | УГА Администрации |
| 4. | Обследование общественных территорий | 24.10. 2017 | УМХ Администрации |
| 5. | По итогам инвентаризации составление паспортов благоустройства общественных территорий | 01.11. 2017 | УМХ Администрации |
| Комплексное обследование индивидуальной жилой застройки |  |  |  |
| 1. | Определение перечня индивидуальных жилых домов г. Гаврилов Посад, подлежащих инвентаризации | 05.10. 2017 | УМХ Администрации |
| 2. | Определение кадастровых номеров квартала индивидуальных жилых домов и общей площади территории индивидуальной жилой застройки | 24.10. 2017 | УГА Администрации |
| 3. | Обследование территорий индивидуальной жилой застройки для оценки физического состояния | 24.10. 2017 | МБУ «Надежда» |
| 4. | По итогам инвентаризации составление паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки | 01.11. 2017 | МБУ «Надежда» |
| Подведение итогов инвентаризации уровня благоустройства территории Гаврилово-Посадского городского поселения |  |  |  |
| 1. | Составление паспорта благоустройства Гаврилово-Посадского городского поселения | 10.11. 2017 | УМХ Администрации |
| 2. | Формирование адресного перечня дворовых территорий | -«- | -«- |
| 3. | Формирование адресного перечня общественных территорий | -«- | -«- |
| 4. | Заключение соглашений с индивидуальными домовладельцами по благоустройству домов | -«- | -«- |
| 5. | Заключение соглашений с ИП , с ЮЛ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих им на праве собственности | -«- | -«- |

Приложение 2 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от  28.09.2017  №  570-п

Состав комиссии

по проведению инвентаризации

уровня  благоустройства территории

Гаврилово-Посадского городского поселения

| Председатель комиссии: Тензок Владимир Эдкарьевич | - | заместитель главы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района по вопросам муниципального хозяйства и градостроительства |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: Лазарев Дмитрий Владимирович | - | начальник Управления муниципального хозяйства администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (далее – УМХ Администрации) |
| Секретарь комиссии: Ткачева Ирина Витальевна Члены комиссии | - | Главный специалист отдела благоустройства УМХ Администрации |
| Лебедев Михаил Вячеславович | - | начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Блинов Алексей Витальевич | - | Директор МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» |

Приложение 3 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от  28.09.2017  №  570-п

Порядок формирования и деятельности комиссии

по инвентаризации уровня  благоустройства

территории Гаврилово-Посадского городского поселения

1.Формирование комиссии по инвентаризации уровня  благоустройства территории Гаврилово-Посадского городского поселения

(далее - Комиссии)

1.1.Основной состав Комиссии (ответственные исполнители) определен настоящим постановлением. Для выполнения задач инвентаризации  каждый ответственный исполнитель распоряжением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  формирует  состав комиссии  для проведения определенных задач и мероприятий Плана-графика инвентаризации  уровня  благоустройства территории Гаврилово-Посадского городского поселения.

1.2.В состав комиссии для проведения определенных мероприятий  Плана-графика инвентаризации  уровня  благоустройства территории Гаврилово-Посадского городского поселения (далее – рабочая Комиссия) могут входить:

- собственники помещений  в МКД;

- представители организаций, осуществляющих управление МКД;

- представители  территориального общественного самоуправления;

- представители заинтересованных общественных организаций, политических партий, предпринимателей и иных  лиц;

- наемные работники для осуществления определенных задач инвентаризации.

2. Порядок деятельности Комиссии (рабочих Комиссий).

2.1.Комиссия организует, направляет, контролирует, обеспечивает материально-техническими средствами рабочие Комиссии для осуществления инвентаризации.

2.2. Рабочие Комиссии осуществляют работу на основании распоряжений администрации Гаврилово-Посадского муниципального района и распоряжений соответствующих Управлений Администрации.

2.3. Рабочие Комиссии выполняют свои задачи в соответствии с установленными сроками.

2.4. Результаты деятельности рабочих Комиссий  оформляются в соответствии с Порядком проведения инвентаризации уровня благоустройства муниципальных образований Ивановской области.