АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.06.2017   №  317-п

О внесении изменений в постановление администрации

Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014

№ 131-п  «О муниципальной программе «Благоустройство

территории Гаврилово-Посадского городского поселения»

(в редакции от 30.11.2015  №  377-п,  от 11.11.2016  №  540-п,

от 29.12.2016  №  636-п, от 23.05.2017 № 294-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения № 174-п от 07.11.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 28.02.2017 №101-п «Об утверждении Порядков представления, рассмотрения  и оценки предложений заинтересованных лиц о включении  дворовой территории многоквартирных домов, общественной  территории, подлежащих благоустройству,  в муниципальную программу, а также  общественного обсуждения проекта подпрограммы  «Формирование современной городской среды  на территории Гаврилово-Посадского городского поселения»  муниципальной программы «Благоустройство территории  Гаврилово-Посадского городского поселения», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района   постановляет:

1. Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 131-п «О муниципальной программе «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения» (в редакции постановлений от 30.11.2015 № 377-п, от 11.11.2016   № 540-п, от 29.12.2016 № 636-п, от 23.05.2017 № 294-п)  изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                                       В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от   02.06.2017   №  317-п

ИЗМЕНЕНИЯ

в постановление администрации Гаврилово-Посадского

городского поселения от 21.11.2014 № 131-п «О муниципальной программе «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского

городского поселения»  (в редакции от 30.11.2015 № 377-п, от 11.11.2016 № 540-п,от 29.12.2016 № 636-п, от 23.05.2017 № 294-п)

В приложении к постановлению «Муниципальная программа      «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения», в Приложении 6 к муниципальной программе «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения» «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения» (далее – Подпрограмма 6):

1)  Раздел 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

подпрограммы 6

- Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования городского поселения имеет большое значение благоустройство его территорий (общественных и дворовых). Благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, оборудование детских, спортивных площадок, автомобильных парковок, устройство внешнего освещения,  ремонт и строительство колодцев, содержание памятников  и обелисков,  содержание мест захоронения, сбор и вывоз отходов, благоустройство контейнерных площадок, обрезка и покраска деревьев, содержание городского сада, других общественных территорий и многое другое.

2.1.Общественные территории  - это территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы и т.п.

Территории общего пользования в городском поселении занимают 9220 тыс. кв.м.

Ежегодно для  их содержания проводятся:

- текущее поддержание санитарного состояния территории общего пользования и расположенных не них объектов благоустройства. Уход за зелеными насаждениями. Сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин дорог и  газонов, очистка урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными реагентами мест интенсивного движения пешеходов;

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков и т.д.);

- текущий ремонт мемориальных сооружений;

- ремонт и хлорирование питьевых шахтных колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав;

- противопожарная опашка и обустройство минерализованных полос.

Кроме этого  на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, собираемого  при проведении субботников и мусора, образующегося стихийными свалками. Ежегодно вывозится до 1,2 тыс. тонн мусора.

Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования городского поселения насчитывает более 40 тыс. кв.м. Ежегодно в рамках их содержания проводятся работы:

- снос аварийных деревьев, обрезка деревьев, вырезка поросли, побелка стволов.

- цветочное оформление 150 кв. м. клумб.

Но особенного благоустройства требует районный центр – город Гаврилов Посад.

Характеристика наиболее значимых общественных территорий   город Гаврилов Посад:

| № | Общественная территория | га | Степень благоустройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | имеющиеся элементы благоустройства | что нужно сделать по благоустройству |
| 1. | Городская площадь (пл. Советская, г. Гаврилов Посад) | 0,6 | - некачественное асфальтовое покрытие; - детская площадка; - ограждение со стороны дороги и торговых объектов; - ряд елей, газон; - клумбы; - скамейки | -качественное асфальтирование; - реализация проекта «Сквер с фонтаном» |
| 2. | Территория у здания Районного Дома культуры, прилегающая к территории храма (пл. Советская, г. Гаврилов Посад) | 0,08 | - клумба | - устройство ярмарочного мини - городка (планировка территории, решение проблемы с пожарной емкостью, установка павильонов ярмарочного типа для уличной торговли частными сельхозпроизводителями); - реконструкция клумбы под ярмарочный мини-городок |
| 3. | Территория вокруг торгового объекта пл.Советская,д.11, в т.ч. участка напротив музея (пл. Советская, ул. Дзержинского, ул. Р. Люксембург г. Гаврилов Посад) | 0,17 | - некачественная асфальтовая пешеходная зона; - насаждения под снос | - тротуар из брусчатки с «карманами» для скамеек; - мини-сквер с центральной статуей символа района – Владимирского тяжеловоза; - устройство парковки для такси; -устройство газонов |
| 4. | Въезд в город со стороны г. Тейкова | 0,08 | - стела знак города; - клумба; - поклонный крест с клумбой | - реконструкция стелы знак города; - электромонтажные работы для подсветки |
| 5. | Территория родника на ул. Горького | 0,4 | - лестничные пути, оголовок водозаборного устройства, нуждающиеся в ремонте | - устройство лестничных подходов к роднику с перилами - устройство водозаборного устройства -установка аншлага |
| 6. | Территория особо охраняемой природной территории «Родник на ул. Пионерская» | 0,02 | - примитивное водозаборное устройство | - устройство приемлемого для статуса водозаборного устройства - уход за территорией - установка аншлага - укрепление и благоустройство берега реки |
| 7. | Территория, прилегающая к пешеходному переходу Суздальского моста с частью водоохранной зоны р. Воймига | 0,2 | - пешеходный мост, нуждающийся в реконструкции; - частично снесенные старые насаждения | - реконструкция пешеходного моста - расчистка, укрепление берега реки - новые посадки зеленых насаждений - расчистка русла реки - устройство лодочной станции |
| 8. | Территория ул. Советская от магазина «Магнит» до пересечения с ул. Шушина | 3,8 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 9. | Территория ул. Дзержинского от Суздальского моста до пересечения с ул. Р. Люксембург | 0,5 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 10. | Территория ул. Красноармейская | 2,3 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 11. | Территория ул. Горького (от д. № 3 до перекрестка с ул. Красноармейская), создание мини-сквера на берегу реки | 1,7 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон - устройство мини-сквера на берегу реки |
| 12. | Территория ул. Р. Люксембург (от д. № 4 до д. № 24) | 1,4 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары только на нечетной стороне улицы (стороне частного сектора) | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 13. | Территория ул. 3-его Интернационала (от ул. Пионерская до здания Пенсионного фонда) | 0,3 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - отсутствие тротуаров | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 14. | Территория ул. Октябрьская (у кафе «Посадский дворик» до д. № 17) | 0,1 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - клумба | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство клумбы |
| 15. | Территория ул. Октябрьская у д. № 17 | 0,1 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство бордюров для «зеленого острова» |
| 16. | Территория ул. Октябрьская от д. № 18 до ул. Пионерская | 0,25 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - тротуары (частично) | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство пешеходных зон |
| 17. | Городской Стадион | 1.7 | - обновление ограждений, установка новых ворот; - реконструкции поля, беговых дорожек; - устройство спортивной площадки | - установка уличного тренажерного комплекса |
| 18. | Городской сад | 1,0 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - некачественные асфальтированные дорожки; - отремонтированный летний «театр»; - танцевальная площадка; - старые туалеты; - парковые скульптуры советских времен; - старые скамейки | - реконструкция зеленых насаждений; - устройство прогулочных дорожек, пригодных для спортивного бега и велосипедных треков; - установка декоративных скамеек |
| 19. | Территория места купания на берегу р. Ирмес (Суздальское шоссе) | 2,0 | - привезенный песок | - устройство пляжа в соответствии с нормами и правилами |
| 20. | Территория старого кладбища (Воинское захоронение) | 0,01 | - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; - территория воинского захоронения ежегодно благоустраивая школьниками | - уход за зелеными 8насаждениями (при необходимости – срубы, обрезка, подсадка); - уход за территорией воинского захоронения (прополка, посадка цветов, уход) |
| 21. | Территория нового кладбища | 4,2 |  | - работы по уходу, по ежегодному обустройству клумб |
| 22. | Аллея Героев | 0,3 |  | -«- |
| 23. | Территория у здания магазина Магнит (ул. Р. Люксембург, г. Гаврилов Посад) | 0,1 |  | -«- |
| 24. | Территория «У каштана» (ул. Р. Люксембург, у д. 3, г. Гаврилов Посад) | 0,02 |  | -«- |
| 25. | Территория у храма святого архистратига Михаила (ул. Октябрьская, г. Гаврилов Посад) | 0,2 |  | -«- |
|  | ВСЕГО | 21.53 | из них 2,33 га благоустроенные – 10,8 % |  |

Реализация подпрограммы по формированию современной городской среды позволит  увеличить  степень благоустроенности  общественных территорий города.

В соответствии с Протоколом  заседания общественной Комиссии по обсуждению и проведению оценки предложений на участие в отборе общественных территорий г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству, для включения их в муниципальную программу по формированию современной городской среды на территории  Гаврилово-Посадского городского поселения от 30.03.2017 адресный перечень общественных территорий и предложений по их благоустройству в 2017 году выглядит следующим образом:

| № (по журналу регистрации) | Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Краткое содержание предложений по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 7 | Территория в центре города, между зданием торгового объекта и краеведческим музеем на ул. Р. Люксембург | Выполнить благоустройство территории с установкой скульптуры геральдического символа Гаврилово-Посадского городского поселения и Гаврилово-Посадского муниципального района – Владимирского тяжеловоза |
|  | Территория «Суздальского» моста, его пешеходная зона, прилегающие участки, часть реки Воймига | Выполнить мероприятия по приданию территории объекта благоустройства современный, культурный, безопасный вид в соответствии с разработанным эскизом; преобразовать данную территорию в место отдыха населения, в т.ч. и для использования ее детским учреждением в качестве места прогулок детей |
|  | Центральная часть города: территория ул. Октябрьская (от д. № 15 ул. Октябрьская до здания отдела образования (д. № 10 ул. Пионерская); территория ул. 3-его Интернационала (от ул. Пионерская до здания Пенсионного фонда) | Продолжить осуществление поэтапной реконструкции старых городских насаждений, потерявших декоративность, экологическое предназначение и ставших опасными в силу их аварийности; создать новые благоустроенные места в городе Гаврилов Посад |

2.2. Дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В муниципальном образовании «Гаврилово-Посадское городское поселение Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»  многоквартирные жилые дома 1976-1980 годов постройки. Основная часть домов построена  40 лет назад, всего 95 дворовых территорий.

Благоустройство большинства дворов жилищного фонда на сегодняшний день по городу  полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производятся работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, малым количеством осуществляется посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, у половины домов на газонах не устроены цветники.

Дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют  нормально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых  территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация  подпрограммы по формированию современной городской среды  позволит создать благоприятные  условия проживания населения города Гаврилов Посад, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных  групп населения.

В случаях невозможности выполнения технологического процесса некоторых видов работ за один сезон,  и наличия согласия собственников помещений, оформленного в форме протокола общего собрания, предусматривается возможность выполнения работ в 2 этапа:

1 этап – 2017 год: разработка проектно-сметной документации, получение разрешений на выполнение работ, технологическое присоединение к существующим сетям и т.д.

2 этап – 2018 год – строительство объекта в приоритетном порядке, при этом повторной подачи заявки не требуется.

В соответствии с Протоколом  заседания общественной Комиссии по обсуждению и проведению оценки предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) г. Гаврилов Посад, подлежащих благоустройству, для включения их в муниципальную программу  по формированию современной городской среды на территории  Гаврилово-Посадского городского поселения от 04.04.2017, адресный перечень дворовых территорий МКД  г. Гаврилов Посад на проведение работ по благоустройству, как порядок очередности участия МКД в реализации подпрограммы по формированию современной городской среды  (мероприятий по благоустройству дворовых территорий), выглядит следующим образом:

| Дворовая территория МКД | Присвоенный порядковый номер – очередность участия МКД в реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды (мероприятий по благоустройству дворовых территорий) |  |
| --- | --- | --- |
|  | порядковый номер без учета мероприятий дополнительного перечня работ по благоустройству | порядковый номер с учетом мероприятий дополнительного перечня работ по благоустройству |
| МКД по адресу: ул. Р. Люксембург, 28 | 4 | - (не представлены данные мероприятия) |
| МКД по адресу: ул. Л. Болотиной, 50 | 1 | 1 |
| МКД по адресу: ул. Р.Люксембург, 6 | 5 | 4 |
| МКД по адресу: ул. Горького, 3 | 3 | 3 |
| МКД по адресу: ул. Шушина, 25 Б | 2 | 2 |
| МКД по адресу: ул. Шушина, 25 А | 6 | 5 |

Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Обязательно трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий (порядок трудового участия заинтересованных лиц – приложение 4 к Подпрограмме 6).

Для реализации мероприятий подпрограммы постановлением администрации  Гаврилово – Посадского муниципального района от 28.02.2017   № 101-п «Об утверждении Порядков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирных домов, общественной территории, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу, а также общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории  Гаврилово-Посадского городского поселения»  утверждены следующие документы:

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирных домов в муниципальную программу по формированию современной городской среды на территории  Гаврилово-Посадского городского поселения;

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории,  подлежащей благоустройству, в муниципальную программу по формированию современной городской среды;

- Порядок общественного обсуждения проекта  подпрограммы «Формирование современной городской среды  на территории Гаврилово-Посадского городского поселения»  муниципальной программы  «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения»;

- Порядок разработки, обсуждения  заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу (текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории), а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории (порядок окончательного утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу – приложение 5  к Подпрограмме 6);

- Требования  к  протоколам общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме по вопросам включения в программу по формированию современной городской среды.

Постановлением  администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 28.02.2017 № 102-п «О создании общественной Комиссии по обсуждению и проведению оценки предложений с целью их включения в муниципальные программы в сфере благоустройства, в том числе по проектам муниципальных программ и осуществления контроля за  их реализацией»  определено формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.»

2) Номер раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6» изменить на № 3.

3) Приложение 2  к Подпрограмме 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к Подпрограмме 6

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

- Оборудование детских и (или) спортивных площадок.

- Оборудование автомобильных парковок.

- Озеленение дворовых территорий.

- Устройство ливнеприемников.

- Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания).

Примечание: дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству, и при условии трудового участия заинтересованных лиц.»

4) Добавить приложение 4 к Подпрограмме 6 следующего содержания:

«Приложение 4

к Подпрограмме 6

Порядок

трудового участия собственников помещений

в многоквартирных домах, собственников иных зданий

и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,

подлежащей благоустройству (далее – заинтересованных лиц),

в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий

- Трудовое участие заинтересованных лиц является обязательным условием для реализации работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов из  дополнительного перечня работ  (приложение 2 к Подпрограмме 6).

- Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

- Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а также их периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается представителем (представителями)  заинтересованных лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений многоквартирного дома по согласованию с подрядной организацией, выполняющей работы по благоустройству.»

5) Добавить приложение 5 к Подпрограмме 6 следующего содержания:

«Приложение 5

к Подпрограмме 6

ПОРЯДОК

окончательного утверждения дизайн-проектов благоустройства

дворовых и общественных территорий,  включаемых в

муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру доработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения (далее  - Порядок).

2. Требования к составу и содержанию дизайн-проектов по благоустройству дворовой и общественной территорий содержатся в постановлении администрации  Гаврилово – Посадского муниципального района от 28.02.2017 № 101-п «Об утверждении Порядков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирных домов, общественной территории, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу, а также общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории  Гаврилово-Посадского городского поселения».

В соответствии с выше названным постановлением дизайн-проекты дворовых и общественных территорий предоставляются в составе приложений к заявке о включении дворовой или общественной территории в муниципальную программу по формированию современной городской среды.

3. Поступившие  дизайн – проекты дворовых и общественных территорий анализируются и дорабатываются (проектно-сметной документацией, сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок, эскизными проектами)  Управлением градостроительства и архитектуры администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, проектными организациями, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности (далее - уполномоченные органы) в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. Проектно-сметная документация исполнителем Подпрограммы 6 направляется на соответствующую экспертизу.

5. После получения положительного заключения экспертизы на сметные расчеты дизайн-проектов дворовых и общественных территорий  исполнитель Подпрограммы 6 направляет дизайн-проекты на утверждение в общественную Комиссию, созданную постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 28.02.2017 № 102-п «О создании общественной Комиссии по обсуждению и проведению оценки предложений с целью их включения в муниципальные программы в сфере благоустройства, в том числе по проектам муниципальных программ и осуществления контроля за  их реализацией».

6. Дизайн - проекты утверждаются Общественной комиссией при участии заинтересованных лиц, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.»